PRODUCT IMPLEMENTATION PLAN · 04

# 墨台 · Agent 系统设计实现策划案

墨道运行时、SDK 接入、权限模型、工具生态与演进路线图

| 文档主题 | Agent 系统（墨道）设计 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 墨台 / 墨道（ ChatScience ） |
| 基准原则 | 已实现内容优先于策划案原文 |
| 编制依据 | D:\ChatScience 项目源码实测 |
| 编制时间 | 2026 年 9 月 |
| 文档版本 | v1.0 |

本策划案全部「已实现」结论均以项目源码行号为证据，冲突项一律以已实现内容为准。

目录

一、板块定位与冲突处理原则

二、运行架构

三、底座接入

四、智能体定义体系

五、模型与权限策略

六、工具与技能生态

七、上下文、会话与工作区

八、演进目标架构：墨道

九、能力边界（如实声明）

十、风险与应对

十一、实施优先级与任务拆解

十二、已实现 / 待实现速查总表

十三、修改方向与补充内容（落地清单）

十四、Qoder Agent SDK 官方参考（Work 模式专用）

十五、智能体改码执行边界（授权契约）

# 墨台 · Agent 系统设计实现策划案

## 一、板块定位与冲突处理原则

### 1.1 板块范围

本板块覆盖 Work 模式的智能体系统——即策划案所称的「墨道」：Agent 运行架构、底座接入、智能体定义体系、模型与权限策略、工具生态、技能系统、上下文隔离、调度与迭代循环、会话机制、工作区模式、可观测性、能力边界。

### 1.2 已实现 vs 策划案：核心差异总览

这是六个板块中差异最大的一个。策划案描绘的是"墨道七类科研子智能体 + 主智能体调度 + 审辨迭代循环 + fork/检查点"的完整蓝图，而已实现的是一个基于 Qoder Agent SDK 的、以"单智能体 + 技能白名单"为核心的可用 Work 体系，且已通过 69+ 项真实验证。

| 维度 | 策划案设计 | 已实现实际 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能体数量 | 主智能体 + 七类子智能体 | 4 个内置智能体 （并列，无主从调度关系） | 已实现 4 个为准，七类列为待实现 |
| 调度架构 | 主智能体 动态调度 子智能体，子智能体不可互相调度 | 无调度层 ；用户在界面上 手动选择 一个智能体执行任务； SDK 内部循环驱动 | 以已实现为准；动态调度列为待实现 |
| 上下文隔离 | 子智能体强边界隔离，上下文单向权限，工具经主智能体审核中转 | 无子智能体，故无隔离层 ；隔离体现在 settingSources: [] + strictMcpConfig + tools 白名单（隔离本机配置污染） | 已实现的隔离是 " 与宿主环境隔离 " ，非 " 智能体间隔离 " |
| 审辨迭代循环 | 评审智能体打分 → 不达标回环重做 → 可配置迭代上限 | 无 ； Agent 单次运行至 maxTurns 上限即结束 | 待实现 |
| 检查点 / fork | checkpoint / rewind / fork 分支 | 无 ；仅有 SDK 原生 resume （会话恢复） | 待实现 |
| 模型选择 | 每个智能体独立选模型， resolveModel 回调路由 | 模型档位系统 ：每个智能体可设 5 档（ auto/ultimate/performance/efficient/lite ），走 SDK 平台模型池 | 已实现档位为准；自定义模型池路由为待实现 |
| 工具生态 | Skill （提示框架） + 自定义工具（本地函数） + MCP （外部程序），共 4 组 MCP | 6 个 in-process 科研 MCP 工具 + 12 个科研技能 + 外部 MCP 服务器接入 | 已实现为准 |
| 会话机制 | session-control + external session-storage | SDK 原生 resume （ conv.sdkSessionId 持久化） | 已实现 resume ，其余待实现 |
| 记忆方式 | 主智能体全局上下文长期保留子智能体产出 | SDK resume 原生多轮记忆， 不手工拼历史 | 以 SDk 原生为准 |
| 鉴权 | — | server/qoder.json 中的 PAT （ 等同账户身份 ） | 已实现（需在文档中强调安全） |

冲突裁定：本板块全部以已实现为准。策划案的"墨道七类子智能体"作为演进目标架构保留（见第八章），但不得在对外文档中宣称已实现。

### 1.3 状态标记约定

【已实现】 / 【部分实现】 / 【待实现】

## 二、运行架构

### 2.1 已实现架构全景【已实现】

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Work 模式入口（前端）                                          │
│  · 用户选择：工作区 / 权限模式 / 执行智能体 / 模型档位            │
│  · 发消息 → POST /api/work/agent/run（SSE）                     │
└──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                           │
┌──────────────────────────▼─────────────────────────────────────┐
│  runWorkTurn（qoder.ts）— Work 运行时封装层                     │
│  ① 解析请求：agentId / permissionMode / workspaceRoot / skills   │
│  ② 计算工具可见集（白名单过滤，隔离本机配置）                     │
│  ③ 计算技能白名单（skills 数组）                                 │
│  ④ 权限模式覆盖链：请求 > 智能体定义 > 全局配置 > default        │
│  ⑤ 装配 SDK options → 调 query()                                │
│  ⑥ 桥接 SDK 消息 → 发射 SSE 事件                                │
└──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                           │
┌──────────────────────────▼─────────────────────────────────────┐
│  Qoder Agent SDK（@qodercn-ai/qodercn-agent-sdk@1.0.34）        │
│  内置 qoderclicn 1.1.44 运行时                                   │
│  Agent 循环 / 工具调用 / MCP / 模型路由 / 会话 resume / 事件流    │
│  ⚠ 纯 ESM 包 → 动态 import() 惰性加载（loadSdk，Function 间接层） │
└──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                           │
┌──────────────────────────▼─────────────────────────────────────┐
│  墨道扩展（本产品自研部分）                                       │
│  · 隔离三件套：settingSources:[] + strictMcpConfig + tools 白名单 │
│  · 沙箱边界层：cwd 隔离 + canUseTool 高危拦截 + run_code 隔离执行 │
│  · 科研扩展：buildScienceServer 注入 6 个 in-process MCP 工具     │
│  · 技能插件：local plugin 目录（12 个内建科研技能）               │
│  · 管理页：智能体 / 技能与插件 / 连接器 / 沙箱 / 笔记本 / 运行     │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

策划案对照：策划案的"四层分层架构"（桌面前端层 → 墨道外挂层 → SDK 底座层 → 模型与资源层）与已实现架构结构一致。差异在于"墨道外挂层"的实际内容比策划案简化（无七子智能体、无审辨循环、无主智能体网关）。

### 2.2 关键设计决策【已实现】

| 决策 | 内容 | 理由（项目记载） |
| --- | --- | --- |
| 不自研 Agent 循环 | Work 模式放弃自研 Agent 循环，改以 Qoder Agent SDK 为底座 | ① Agent 循环、工具调用、 MCP 、模型路由是通用能力，自研成本高收益低； ② 聚焦科研领域价值（技能 + 沙箱 + 科研工具） |
| 隔离三件套（缺一不可） | settingSources: [] + strictMcpConfig: true + tools 白名单 | 实测：缺任一项，SDK 会继承本机 qoderclicn 全部配置，泄漏数百个 MCP 工具 |
| cwd 指向沙箱 | options.cwd 指向 app/data/sandbox/<scope>/work | 文件操作天然被限制在沙箱内； global 共享 / conv-<id> 会话独立 |
| 多轮走 SDK 原生 resume | 用 conv.sdkSessionId ， 不手工拼历史 | 避免上下文重复、成本浪费与不一致 |
| 技能用 local plugin 目录 | app/server/skills-plugin 播种 → app/data/skills-plugin | 支持自定义技能与热更新 |
| 模型/权限两套独立体系 | SDK 五档模型档位（ Work ）与 Chat 的厂商模型体系 互相独立 | 两条链路各自正常 |
| PAT 鉴权 | server/qoder.json 中的 PAT | 等同账户身份，需严格保管 |

## 三、底座接入

### 3.1 SDK 接入实现【已实现】

| 项 | 实现 |
| --- | --- |
| 包 | @qodercn-ai/qodercn-agent-sdk@1.0.34 |
| 内置运行时 | qoderclicn 1.1.44 |
| 加载方式 | 动态 import() 惰性加载 （ loadSdk() ，进程内缓存一次） |
| 为什么要动态加载 | SDK 是 纯 ESM 包 ，而 Electron 33 内置 Node 20 不支持 require(esm) ；静态 require 会导致 server 完全无法启动 （此故障已在打包版实际发生并修复，见后端板块 8.3 ） |
| tsc 陷阱与解法 | tsc 会把一切 import() （含变量指示符）改写为 require() 包装 → 用 Function 间接层 构造真实 import() ，编译器无法识别 |
| 类型策略 | SDK 类型以官方包为准（自带 dist/index.d.ts ）；业务代码 不直接 import SDK ，统一经 shared/qoder-sdk.ts 重导出 |
| 值类型获取 | type QoderSdkModule = typeof import('@qodercn-ai/qodercn-agent-sdk') （纯类型引用，不触发加载） |

### 3.2 官方类型面【已实现】

已接入的类型（type-only，零运行时成本）：

| 类别 | 类型 |
| --- | --- |
| 运行时 | query / tool / createSdkMcpServer / accessToken （经 loadSdk 获取） |
| 核心 | Options / Query / SDKMessage 及各成员 |
| 权限 | CanUseTool / CanUseToolOptions / PermissionResult / PermissionMode |
| 智能体 | AgentDefinition |
| MCP | McpServerConfig 族 / CallToolResult / ToolAnnotations / AnyZodRawShape |
| 插件 | SdkPluginConfig |
| 鉴权 | AuthOptions |

### 3.3 官方文档能力映射【已实现 + 待实现】

策划案列出的官方文档与用途映射，按实现状态逐项核对：

| 官方能力 | 策划案用途 | 实现状态 |
| --- | --- | --- |
| quick-start | 运行时初始化、流式调用最小闭环 | 已实现 |
| session-control | 会话恢复、接续、 fork 分支、自定义会话标识 | 部分 （已实现 resume 恢复； continue/fork/ 自定义 sessionId 待实现） |
| agents | options.agents 注册主智能体与七类子智能体、工具授权 | 部分 （已实现 AgentDefinition 注册 4 个智能体 + 工具授权；七类子智能体待实现） |
| mcp | 挂载科研类 MCP 服务 | 已实现 （ 6 个 in-process 科研 MCP + 外部 MCP 服务器接入） |
| skills | 为各智能体预加载专属科研 Skill 并支持开关 | 已实现 （ 12 技能 + skills 白名单开关） |
| plugins | 以本地插件目录形式加载墨道科研外挂包 | 已实现 （ local plugin 目录 + 播种） |
| model-policy | resolveModel 按智能体独立路由模型 | 部分 （已实现 5 档模型档位； resolveModel 自定义路由待实现） |
| tools | 区分 SDK 原生工具与墨道自定义科研工具 | 已实现 （ SDK 内置 9 工具 + 6 科研工具，白名单区分） |
| hooks / events | 捕获智能体与工具事件，实时推送前端 | 已实现 （ SSE 7 类运行事件 + 工具轨迹） |
| security | 权限模式与工具调用审核，支撑主智能体网关 | 部分 （已实现 5 档权限模式 + canUseTool ；主智能体网关待实现） |
| checkpoint | 文件与任务快照、回滚 | 待实现 |
| session-storage | 接管会话持久化，项目资料落盘与云同步 | 部分 （会话落本地；云同步待实现） |
| types / authentication | 类型定义、身份鉴权 | 已实现 |
| cloud-agent | 可选云端运行时 | 未采纳 （本地优先） |

## 四、智能体定义体系

### 4.1 四个内置智能体【已实现】

| ID | 名称 / 定位 | 模型档位 | 已实测表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| agent-general | 通用 Agent | performance | 默认智能体；跨域任务 |
| agent-research | 科研助理 | performance | 黄金路径验证通过：真实任务 → 思考过程折叠 + 工具轨迹 + 正确答案（ 43 / 121 / 56088 三轮） |
| agent-repro | 代码复现 | performance | 界面切换实测通过（ conv.agentId = agent-repro ） |
| agent-analysis | 数据分析 | performance | 已注册并可在切换器中选择 |
| agent-discuss | 讨论 （第 5 个 id ） | — | 已注册 |

说明：BUILTIN_AGENTS 定义共 5 个 id（含 agent-discuss），界面切换器实测显示 4 项。文档中统一表述为"内置智能体（4 项可选，含通用/科研/复现/分析）"。

每个智能体卡片展示的元信息【已实现】：角色 / 模型档位 / 工具数 / 技能数 / 沙箱范围标签 + 操作（对话 / 编辑 / 复制 / 删除）。

UI 呈现规范【已实现】：智能体卡片的彩色 tag 堆砌已改为单行弱化 meta 文本（去 AI 味改造），遵循"可点元素 cursor-pointer、过渡 150–300ms、hover 不引起布局位移"的可用性基线。

### 4.2 智能体定义字段【已实现】

AgentDefRecord（定义于 shared/domain.ts）承载：

| 字段类 | 内容 |
| --- | --- |
| 标识 | id / 名称 / 描述 / 角色 |
| 模型 | 模型档位（ 5 档） |
| 工具 | 工具白名单（可见集） |
| 技能 | 技能白名单（ skills 数组） |
| 沙箱 | 沙箱范围（ global / conv-<id> ） |
| 权限 | 该智能体的默认权限模式 |

### 4.3 种子机制【已实现】

| 机制 | 实现 | 教训 |
| --- | --- | --- |
| 播种 | 启动时 按 id 增量合并 内置智能体定义 | 原逻辑被 seeded 标志拦住，导致 内置智能体改名不生效 ；已改为每次启动执行、无变化不写盘 |
| 持久化 | store.ts 的 agents 分区 | — |
| 用户自定义 | 支持创建 / 编辑 / 复制 / 删除（ /api/work/agents GET/PUT ） | — |

### 4.4 待实现：七类科研子智能体【待实现】

策划案设计的七类子智能体，需按以下方式落地（保持与已实现架构兼容）。

关键设计约束：已实现架构是"用户直接选一个智能体执行"。七类子智能体落地时，有两种可选路径：

| 路径 | 方案 | 评估 |
| --- | --- | --- |
| 路径 A：技能化（推荐，渐进） | 把七类子智能体实现为 专属技能包 + 专属工具集 ，由主智能体按任务动态加载 | 与已实现的 skill 白名单机制天然兼容；成本低；可分阶段落地 |
| 路径 B：多智能体注册（完整） | 用 options.agents 注册主智能体 + 七个子智能体，实现主智能体调度 | 需 SDK 支持智能体间调用与上下文隔离；需先做技术探针（见第十章风险） |

路径 A 的七类映射（建议）：

| 子智能体 | 复用已实现资产 | 需新增 |
| --- | --- | --- |
| 文献调研 | 技能： lit-review / paper-deep-read / paper-repro-plan <br> 工具： arxiv_search / fetch_url / kb_search | 布尔检索式生成技能、 Zotero/EndNote MCP 、本地 PDF 增强解析（公式 / 图表 / 参考文献块）、 GB/T 7714 / APA 引用生成 |
| 实验设计 | 技能： ablation-design / experiment-log | 假设生成、因果变量梳理（混杂 / 中介 / 调节）、统计效能计算 MCP 、伦理自检 |
| 实验仿真 | 技能： mindspore-repro （最接近） | 仿真假设校验、边界与网格推荐、不收敛诊断； COMSOL/LAMMPS/GROMACS MCP 、仿真文件解析、集群提交 |
| 数据分析 | 技能： data-analysis / loss-curve-analysis / figure-plot <br> 工具： run_code （沙箱） | 统计方法匹配、缺失异常处理、相关与因果边界标注；学术绘图 MCP |
| 文稿撰写 | 技能： thesis-audit （部分） | IMRaD 范式、中英学术改写、结构一致性；期刊模板 MCP 、 Word/Markdown 导出、文献插入 |
| 结果评审 | 技能： thesis-audit （核心） | 论点证据匹配、引用核验、逻辑与伦理审查、多维打分；文献溯源核对、文本查重（可选） |
| 资料归档 | 技能： experiment-log （部分） <br> 工具： note_write （笔记本联动已实现） | 自动分类、知识片段提取、版本快照；本地目录读写、向量知识库、团队云盘 |

已实现技能与七类的覆盖关系：12 个内建技能已覆盖七类的大部分需求（详见第六章），这是"路径 A"成本低的根本原因。

## 五、模型与权限策略

### 5.1 模型档位（五档）【已实现】

| 项 | 实现 |
| --- | --- |
| 档位 | MODEL_TIERS = ['auto', 'ultimate', 'performance', 'efficient', 'lite'] |
| 归属 | SDK 平台模型池 （ Work 线路） |
| 与 Chat 独立 | 是的 ——Chat 走厂商模型体系（ 8 家 Provider + 用户可配置模型）， Work 走 SDK 五档。 两套链路各自正常，互不影响 （已实测确认） |
| 校验与回落 | 档位不合法时回落至 agentDef.model （智能体定义中的档位） |
| UI | 无边框下拉（门户方案）；空列表时显示「正在加载智能体 … 」并 Work.ready(true) 强制重拉 |

### 5.2 与策划案的差异【待实现】

| 策划案要求 | 现状 |
| --- | --- |
| 每个智能体独立选择模型（含主智能体与全部子智能体） | 部分实现 ：可设 5 档；但档位是 SDK 平台池的抽象，非 " 指定具体模型名 " |
| 未指定时继承主智能体模型 | 部分实现 ： auto 档位承担继承语义 |
| 借助 resolveModel 回调按智能体标识返回对应模型 | 待实现 |
| 模型池由设置页统一维护，涵盖 云端 API 模型与本地模型 ，所有智能体共享 | 部分实现 ： Chat 链路已有模型配置 UI （ 8 家 Provider ）； 本地模型未接入 |
| 节点级覆盖 + 类型级预设 | 待实现 （无节点概念） |
| temperature / top_p 遵循同样继承规则 | 待实现 |
| 工作流模板持久化模型选择（ " 跟随主智能体 " / " 固定模型 " 标记） | 待实现 |
| 多智能体选高性能模型时给出 成本与显存提示 | 待实现 |
| 运行日志记录每次调用的 模型名称 （便于成本追溯） | 部分实现 （ server.log 记录 model=<m> ； Work 运行的模型名需补全） |

### 5.3 权限模式（五档）【已实现】

| 档位 | SDK 名称 | 语义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | 默认确认（每个高危操作需确认） |
| 2 | acceptEdits | 自动接受编辑 |
| 3 | auto | 自动执行 |
| 4 | plan | 计划模式 |
| 5 | dontAsk | 免确认 |

覆盖链【已实现】：请求 > 智能体定义 > 全局配置 > default

持久化【已实现】：按会话持久化（conv.permissionMode），请求体带 permissionMode（已用 fetch 钩子实测确认 body.permissionMode = "auto"）。

UI【已实现】：位于 Work 输入栏"工作区"与"Agent 选择器"之间的无边框下拉。重要修复经验：该下拉曾"点击无响应"，是两层根因——

- .dropdown-menu 默认 opacity: 0 + pointer-events: none（父级未挂 .open）

- .input-box 的 overflow-y: auto 裁剪了向上弹出的绝对定位菜单（elementFromPoint 实测命中 textarea）

解法：新增 openDropdownMenu / closeDropdownMenu 门户（打开时挂 body + position: fixed 动态定位，关闭时归位），perm 与 agentSelect 两个菜单均接入。

### 5.4 待实现【待实现】

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 主智能体权限网关 | 策划案要求 " 工具与文件访问统一由主智能体审核中转，形成唯一权限网关与审计点 " |
| 授权弹窗通道 | 后端 canUseTool 需支持 " 待人工决策 " 状态（配合前端阻塞弹窗，见前端板块 5.5 ） |
| 工具调用审计日志 | 记录调用方 / 对象 / 参数摘要 / 结果 / 时间 |
| 权限模式与档位绑定 | 免费档强制更严的权限模式 |

## 六、工具与技能生态

### 6.1 三层工具生态【已实现】

| 层 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| SDK 原生工具 | SDK_BUILTIN_DEFAULT ： Read / Write / Edit / Glob / Grep / Bash / WebFetch / WebSearch / NotebookEdit | 9 个 |
| in-process 科研 MCP 工具 | buildScienceServer 注入（ chatscience 服务器） | 6 个 |
| 外部 MCP 服务器 | 用户可配置接入（ /api/work/mcp/servers ） | 用户定义 |

工具可见集过滤【已实现】：只保留白名单内的内置工具（qoder.ts 按 tools 数组过滤）。

策划案的三类概念映射【已实现】：

Skill（推理侧能力，以提示框架与结构化输出规则封装）→ 12 个科研技能

自定义工具（本地执行的函数）→ run_code + 部分工具；其余见待实现

MCP（对接外部程序与资源的标准协议服务）→ 6 个 in-process 科研工具 + 外部 MCP

### 6.2 六个科研 MCP 工具【已实现】

| 工具 | 功能 | 已验证表现 |
| --- | --- | --- |
| arxiv_search | arXiv 文献检索 | 外网检索命中 3 篇（ Gated Sparse Attention 等） |
| fetch_url | 网页抓取 | 已实现 |
| web_search | 网页搜索 | 已实现（ 依赖 DuckDuckGo HTML 抓取，较脆弱 ） |
| kb_search | 知识库检索（ BM25 ） | Agent 会话内真实命中； BM25 相关性排序正确 |
| note_write | 写研究笔记 | 落盘 source=agent ；与前端笔记本双向联动（ Agent 写的笔记立即可见可编辑） |
| run_code | 沙箱内执行代码 | 真实 python 执行（实测 RESULT:42 ）； cwd 随工作区切换 |

技术实现要点【已实现】：

经 SDK createSdkMcpServer in-process 注入（无进程开销）

工具 schema 用 zod（官方文档 tool() 即 Zod raw shape 用法）

修复记录：buildScienceServer(sdk, {...}) 曾因实参顺序错导致科学 MCP 全部不可用 → 签名为 (sciCtx, sdk)，调用点已纠正

### 6.3 MCP 元工具调用机制【已实现 — 重要边界】

| 机制 | 说明 |
| --- | --- |
| 元工具调用 | 本机 CLI 1.1.44 的 MCP 工具经 mcp_get / mcp_call 元工具间接调用（先发现后调用） |
| 直接命名 | mcp__server__tool 形式的命名 同时声明在工具清单中 |
| 实测轨迹 | 界面轨迹中可见 mcp_get / mcp_call 条目 |

### 6.4 十二个内建科研技能【已实现】

技能以 SKILL.md + scripts/ + references/ + assets/ 的目录结构组织，位于 server/skills-plugin/skills/。

| # | 技能 | 职责 | 附带资源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lit-review | 文献综述（检索式与综述组织） | scripts/bib_export.py 、 references/query_patterns.md |
| 2 | paper-deep-read | 论文精读（结构化笔记） | references/note_template.md |
| 3 | paper-repro-plan | 论文复现计划 | references/plan_and_checklist.md |
| 4 | model-arch-analysis | 模型架构分析（参数量估算） | scripts/estimator.py |
| 5 | formula-derivation | 公式推导（含梯度校验） | scripts/grad_check.py |
| 6 | loss-curve-analysis | 训练日志 /Loss 曲线诊断 | scripts/diagnose.py |
| 7 | ablation-design | 消融实验设计 | scripts/aggregate_results.py |
| 8 | experiment-log | 实验记录（环境采集） | scripts/env_capture.py |
| 9 | data-analysis | 数据分析（统计检验） | scripts/stat_tests.py |
| 10 | figure-plot | 学术绘图 | scripts/paper_style.py 、 references/plot_templates.py |
| 11 | thesis-audit | 论文审校 | scripts/audit.py |
| 12 | mindspore-repro | MindSpore 复现（昇腾生态） | scripts/env_probe.py 、 layer_align_check.py ； assets/ 四个模板（ dataset/model/train/eval ）； references/api_mapping.md |

技能系统能力【已实现】：

| 能力 | 实现 |
| --- | --- |
| 全量发现 | 12 技能全量解析（验证 10/10 通过） |
| builtin 标记 | 正确标记内建技能 |
| 自定义技能 | SKILL.md 落盘 / 编辑 / 删除（ CRUD 完整） |
| 启用白名单端到端 | store.states → agentDef.skills → SDK init.skills 出现 chatscience-skills:<name> （已实测） |
| 工具可见集一致 | 工具可见集与技能白名单一致 |
| 插件目录 | SDK local plugin （ app/server/skills-plugin 播种 → app/data/skills-plugin ） |
| UI | 技能卡 builtin/custom 用 灰色小字 （去彩色堆砌） |

重要边界【已实现声明】：

init.skills 是发现报告——含本机用户级技能（实测 54 项），仅发现不注入上下文；上下文与调用由 skills 数组白名单限制。

### 6.5 待实现：策划案的技能与工具补充【待实现】

| 类别 | 策划案要求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 科研 Skill | 科研问题分解 / 文献批判性阅读 / 因果变量梳理 / 仿真假设校验 / 统计审慎解读 / 学术写作范式 / 审稿对标 | 部分覆盖 （审稿对标 ≈ thesis-audit ；文献批判性阅读 ≈ paper-deep-read ；其余 5 项待新增） |
| 自定义科研工具 | DOI 自动生成 BibTeX 与 GB/T 7714 引用 / LaTeX 公式解析与校验 / 科研单位换算 / 变量与文件命名规范化 / 由表格或图片自动生成图表注 / 研究关键词与同义词扩展 | 待实现 （ 6 个本地函数工具，均为纯本地计算，实现成本低） |
| MCP · 文献类 | 本地 PDF 增强解析（公式、图表、参考文献块）、按 DOI 取元数据、 Zotero/Mendeley 双向同步 | 待实现 |
| MCP · 实验仿真类 | 仿真输入文件生成、仿真输出解析、电子实验记录、远程集群任务提交 | 待实现 |
| MCP · 数据处理类 | 科研表格清洗、科研图像基础标注、统计检验与效能计算、 Jupyter 沙箱 | 部分 （ run_code 即 Jupyter 式沙箱；表格清洗 / 图像标注 / 统计效能待实现） |
| MCP · 知识库类 | 项目私有向量库、项目快照打包、团队云盘同步 | 待实现 （向量库见后端板块 6.3 ） |
| 能力 — 智能体授权绑定 | 规定哪些智能体可申请调用哪项能力 | 部分实现 （工具 / 技能白名单已具备该能力，但未显式以 " 授权清单 " 形式呈现） |
| 第三方扩展标准目录与清单格式 | 允许高级用户接入自定义 MCP 与 Skill ； 默认关闭、显式授权后才可见 | 部分实现 （自定义技能已支持；第三方 MCP 已有接入端点，但 " 默认关闭 + 显式授权 " 流程需完善） |

### 6.6 待实现：MCP 稳定性与安全【待实现】

策划案要求"为每个 MCP 设置超时、熔断与错误回传，默认最小授权、危险操作强制人工确认并留审计"。

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| 工具级超时 | 部分 （沙箱有超时； MCP 调用无独立超时） |
| 熔断 | 待实现 |
| 错误回传 | 部分 （拒绝原因回给模型已实现） |
| 审计 | 待实现 （见后端板块 10.2 ） |

## 七、上下文、会话与工作区

### 7.1 上下文隔离（已实现层）【已实现】

已实现的隔离是与宿主环境的隔离，这是最关键的安全边界：

| 隔离项 | 配置 | 缺失后果（实测） |
| --- | --- | --- |
| 配置源隔离 | settingSources: [] | 继承本机 qoderclicn 全部配置 |
| MCP 严格模式 | strictMcpConfig: true | 泄漏数百个本机 MCP 工具 |
| 工具白名单 | tools 数组 | 工具可见集不受控 |
| 工作目录隔离 | options.cwd = <sandbox>/work | Agent 可访问任意目录 |
| 写入守卫 | canUseTool 路径白名单 | 可越界写入 |
| 技能注入隔离 | skills 数组白名单 | 54 项本机技能全部注入上下文 |

已验证【已实现】：工具列表隔离（不含本机任何 MCP 泄漏）——sdk-verify.js 12/12 通过。

### 7.2 待实现：智能体间上下文隔离【待实现】

策划案第 6.4 条的隔离设计（强边界隔离与单向上下文权限），核心机制：

| 设计要点 | 内容 |
| --- | --- |
| 独立上下文 | 子智能体各自拥有独立会话与局部上下文 |
| 不可直连 | 子智能体之间不能直接通信，也不能直接读取主智能体完整上下文 |
| 按需下发 | 子智能体只收到主智能体裁剪后的当前任务与必要材料片段 |
| 全局视角 | 主智能体掌握用户消息、项目文件与全部子智能体产出 |
| 唯一网关 | 子智能体的工具 / 文件访问请求必须向主智能体申请，由主智能体权限校验 + 审计后代理调用 |
| 六步信息流转 | ① 用户输入 → 主智能体全局上下文； ② 主智能体裁剪任务 → 目标子智能体； ③ 子智能体推理，工具请求上报主智能体； ④ 主智能体校验并代调 MCP ，回传结果； ⑤ 子智能体交回成果与局部日志； ⑥ 局部上下文冻结 / 销毁，产出由主智能体长期保留 |
| 信息不足处理 | 子智能体只能向主智能体申请，由主智能体判断是否授权并转发片段 |

四点收益（策划案论述）：防无关信息污染；集中权限管控以拦截危险文件操作；按需裁剪降低 Token 开销；为审辨迭代留存完整可追溯记录。

实施约束：该设计依赖 SDK 的智能体间调用与上下文控制能力。必须先做技术探针验证（见第十章风险一），若受限则退化为"预设模板 + 局部动态"方案。

### 7.3 工作区模式【已实现】

| 能力 | 实现 |
| --- | --- |
| 会话绑定工作区 | Electron dialog.showOpenDialog 选文件夹 → 自动创建 Work 项目（ mode:'work' + folder ）并绑定当前会话 |
| SDK cwd 切换 | options.cwd 指向工作区 |
| run_code cwd 切换 | 透传 workspaceRoot ， 进程 cwd 用工作区 （此为本轮修复项：原 run_code 在工作区模式下 cwd 仍为沙箱目录） |
| 写入守卫根切换 | canUseTool 的写入守卫根同步切换为工作区（越界写拒绝） |
| 危险命令拦截 | 保留（工作区模式下不放松） |
| 不污染工作区 | _run_*.py 等运行脚本仍写沙箱目录 |
| 产物 diff | 工作区模式 限深 2 （避免全量扫描大目录；原全量扫描大目录是风险） |
| 工作区扫描 | /api/fs/list （深度 3 、跳过 node_modules / .git 等、上限 400 ） |
| 文件读取 | /api/fs/raw （ ≤64MB ，供阅读器实时读取；实测 1.79MB PDF 打开渲染 47 页） |
| 项目文件区 | 仅 pdf/docx/md/html （ 按用户要求不含 png/jpg/txt ） |
| 数据库区 | xlsx/xls/csv |
| 工作区标注 | 文件行标注「工作区」 |
| 验证 | workspace-verify.js 5/5 通过 （含用户文件未被改动的 mtime/size 一致性核对） |

### 7.4 会话机制【部分实现】

| 策划案能力 | 现状 |
| --- | --- |
| resume 恢复历史会话 | 已实现 （ conv.sdkSessionId 持久化；实测第二回合 resume 精确回忆 -0.1572 ） |
| continue 接续最近任务 | 部分 （同会话续跑即接续，实测 sessionId 相同） |
| fork 从当前节点分出平行分支 | 待实现 |
| checkpoint / rewind 回退到任意迭代点 | 待实现 |
| external session-storage 接管持久化 | 部分 （会话落本地 data/work.json ） |
| 项目作为顶层会话分组 | 已实现 （项目 → 多个 Chat 会话 + 多条 Work 工作流会话） |
| 子智能体独立子会话 | 不适用 （无子智能体） |
| 会话加密 | 待实现 |
| 运行期 events 流式推送 | 已实现 |

### 7.5 运行可观测性【已实现】

| 能力 | 实现 |
| --- | --- |
| SSE 事件序列 | run_start → notice / delta / reasoning / tool_start / tool_end → run_end / aborted |
| 工具轨迹 trace | 左侧 1px 竖向导轨 + 节点圆点（ running 呼吸 / ok 灰 / error 红）；等宽工具名 + 参数摘要 + 右对齐耗时；点击展开输入 / 响应面板 |
| 步骤汇总条 | 「步骤 N · M 次工具调用 · T 」 |
| 思考过程折叠 | reasoning 增量 → 折叠块（ 12px 小字， max-height: 240px ） |
| 状态行 | 运行中显示「正在执行 … 」（已修复运行结束后未移除的缺陷） |
| 中断 / 暂停 | 发送键变「暂停生成」； _pausedByUser 标记使中断渲染为「已中断」而非裸错误 |
| 运行历史 | 「运行」菜单查看当前与历史任务的完整记录 |
| 无静默假成功 | 失败时如实显示【 AI 回复失败】 |
| 连通性自检 | /api/work/qoder/ping （ settingSources:[] + strictMcpConfig:true + tools:[] ） |

已验证的黄金路径【已实现】：科研助理 → 对话 → 真实任务 → 思考过程折叠块 + mcp_get / mcp_call 工具轨迹 + 状态行 → 正确答案（43 / 121 / 56088 三轮）。

### 7.6 笔记联动【已实现】

| 能力 | 实现 |
| --- | --- |
| Agent note_write | 落盘 source=agent |
| 前端笔记本 | Agent 写的「最小注意力实验」立即可见可编辑 |
| Jupyter 化 | 单元格模型（ markdown/code ）、 In[n]: 提示、类型徽章、单元格工具 |
| 兼容 | Agent 只写 content 时后端 自动追加为 markdown 单元格 （读写双向兼容） |
| 分组 | 项目笔记本 / 对话笔记本 / 独立（ scopeKey 持久化） |

## 八、演进目标架构：墨道

本章给出策划案"墨道"完整愿景的落地路径——这是待实现部分，需在对外文档中明确标注。

### 8.1 五环节抽象

策划案把一次完整科研活动抽象为「察故、分役、试证、合论、审辨」五个环节：

| 环节 | 含义 | 已实现对应 |
| --- | --- | --- |
| 察故 | 理解任务与已有材料 | 部分（ Agent 读文件 + kb_search ） |
| 分役 | 拆解并分派子任务 | 待实现 （现由 SDK 内部循环自行拆解） |
| 试证 | 子智能体调用专业工具执行 | 已实现 （ 6 科研工具 + 沙箱 + 12 技能） |
| 合论 | 汇总结果 | 部分（ Agent 自行汇总） |
| 审辨 | 评审智能体校验，不达标回环迭代 | 待实现 |

### 8.2 主智能体设计（待实现）

策划案的三类职责：

| 职责 | 内容 | 落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 意图识别与动态路由 | 判断任务属简单 / 中度 / 复杂，据此决定自行完成、调用少量子智能体还是启动完整墨道循环， " 绝不机械地为每个任务都拉起全部子智能体 " | 意图分类（可为轻量分类器或主模型 system prompt 约束） → 路由表 |
| 通用能力池 | 内置 PPT 制作、通用报告、通用程序设计、跨文档整合摘要等科研之外的能力 | 新增通用技能包； PPT 生成可复用现有文档能力（或接 tencent-pptx 类能力） |
| 全局上下文管理与权限网关 | 唯一有权调度子智能体、调用全局 MCP 、审核工具请求的角色 | 需 SDK 支持智能体调度 + 工具代理（技术探针前置） |

三分支路由策略【待实现】：

| 分支 | 判定 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 简单任务 | 如解释一个概念 | 主智能体 直接回答 ，不唤起任何子智能体 |
| 中度任务 | 如检索若干篇文献 | 只调用 一个或少数几个 子智能体 |
| 复杂任务 | 如设计实验、做仿真、分析数据、写稿并评审 | 串联多个子智能体 并进入审辨迭代 |
| 混合任务 | 如先仿真产出结果再生成汇报 PPT | 先科研、后通用 ：仿真与数据智能体产出 → 交回主智能体 → 用自身 PPT 能力生成汇报 |

子智能体之间不互相调度，调度权唯一归属主智能体。

### 8.3 审辨迭代循环（待实现）

| 要素 | 设计 |
| --- | --- |
| 循环结构 | 察故 → 分役 → 试证 → 合论 → 评审打分 → 达标则交付 / 不达标则 依据缺陷重裁剪上下文、回环重做对应环节 |
| 迭代上限 | 可配置 ；受档位控制（免费与入门档位设上限，高阶档位不限） |
| 动态调度 | 主智能体可在中途动态拉起或取消子智能体（如执行到一半发现需补文献时临时调用文献调研智能体） —— 体现 " 按需调度而非固定模板 " |
| 评审产出 | 结构化评审意见 + 评分 + 缺陷清单 |
| 触发条件 | 评分低于阈值 |

策划案的档位映射：免费档受限；49/89 档上限 5 次；139 及以上不限。

### 8.4 落地路线图【待实现】

| 阶段 | 交付 | 关键验证 |
| --- | --- | --- |
| A. 探针 | SDK 能力探针：动态增删子智能体、子会话、运行时改上下文、智能体间调用 | 确认哪些能力可用；若受限则定为 " 预设模板 + 局部动态 " 方案 |
| B. 技能化七类 | 七类子智能体以 专属技能包 + 专属工具集 形式落地（路径 A ） | 每类可独立完成其环节任务 |
| C. 主智能体路由 | 意图分类 + 三分支路由 + 通用能力池 | 简单任务不误拉起全部智能体（成本可控） |
| D. 评审与迭代 | 评审智能体 + 迭代循环 + 迭代上限（档位控制） | 迭代收敛；不达标能正确回环 |
| E. 上下文网关 | 主智能体作为唯一权限网关 + 智能体间隔离 + 审计 | 工具 / 文件访问经网关；无越权 |
| F. 会话能力 | fork / checkpoint / rewind | 分支对比不同参数方案；回退到任意迭代点 |

## 九、能力边界（如实声明）

【已实现 — 建议在对外文档中完整保留】

以下边界已在项目验证报告中明确声明，这是产品诚信的体现，不应在宣传中隐去或模糊：

| 边界 | 说明 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| canUseTool 对 Bash 的拦截可被绕过 | 静态扫描命令文本， " 防误操作不防有意绕过 " ；需要硬隔离的执行走 run_code （独立进程沙箱） | 安全定位需准确表述为 " 防误操作 " ，非 " 沙箱隔离 " |
| 沙箱进程级无资源上限 | 无 Job Object ， usage.peakRssKb 恒为 null （ 字段留位但不谎报 ）；只有超时 / 并发 / 输出 / 文件大小上限 | 恶意代码可耗尽 CPU/ 内存 |
| 声明式断网不可强制 | 代理黑洞 + socket/net 阻断 + 可选静态导入拦截； ctypes 与原生扩展仍可联网 | 不能作为网络隔离保证 |
| kb_search 是词法检索（BM25） | 非语义检索，同义改述会漏召回；返回 score 供模型判断 | 检索召回率受限 |
| MCP 经元工具调用 | 经 mcp_get / mcp_call 元工具间接调用（先发现后调用）；直接 mcp__server__tool 命名同时声明在工具清单中 | 多一跳开销 |
| init.skills 是发现报告 | 含本机用户级技能（实测 54 项）， 仅发现不注入上下文 ；上下文与调用由 skills 白名单限制 | 需正确理解 " 发现 "≠" 启用 " |
| 简单算术可能不调工具 | 模型对平凡问题可能直接回答（ 预期行为，非缺陷 ） | — |
| SDK 暂停中途抛内部错误 | SDK worker 在工具调用中途被用户暂停时抛内部 state is not defined | 前端已按「已中断」呈现；不影响后续会话 |
| 模型侧重复循环 | 实测模型（ qwen3.8-max-0902 ）在写文件任务中出现 Write/Read 重复循环，触发 maxTurns=16 上限 | 前端如实显示【 AI 回复失败】， 无静默假成功 |
| 两套模型链路 | Work 走 Qoder 平台模型（ MODEL_TIERS ）； Chat 走厂商模型 | 需在文档与 UI 中讲清，避免用户困惑 |

## 十、风险与应对

【已实现的风险清单，来自策划案 9.2 + 项目实测】

| # | 风险 | 已实测证据 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDK 扩展能力上限 | 动态增删子智能体、子会话互通、运行时改上下文等能力受底座接口约束 | Alpha 阶段优先做技术探针验证 ；若运行时动态编排受限，退化为 " 预设模板 + 局部动态 " 方案（即第八章路径 A ） |
| 2 | 上下文与 Token 成本 | 实测 TTFT 16.2s （ 17.2 万字符上下文） | 墨道层做 摘要压缩与按需裁剪 ，只下发必要片段；独立模型选择让简单环节用低成本模型 |
| 3 | MCP 稳定性与安全 | webSearch 依赖 DuckDuckGo HTML 抓取（脆弱）； MCP 无独立超时 / 熔断 | 为每个 MCP 设 超时、熔断与错误回传 ；默认最小授权；危险操作强制人工确认并留审计 |
| 4 | 桌面资源占用 | 无 Job Object ； peakRssKb 不可得 | 资源占用提示；后台进程可控释放；云端运行时备选 |
| 5 | 模型重复循环 | 实测触发 maxTurns=16 上限（ Write/Read 循环） | 前端如实呈现失败；可优化为循环检测提示；提高上限需权衡成本 |
| 6 | 商业化转化 | 计费体系零实现 | 通过签到积分与免费 Work 体验降低门槛（详见订阅板块） |
| 7 | 两套模型链路的心智负担 | Work 与 Chat 模型体系独立 | UI 明确标注当前链路；文档讲清 |

## 十一、实施优先级与任务拆解

### 阶段一（补齐现有体验，P0）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权弹窗（后端通道 + 前端阻塞交互） | 安全关键，见 5.4 |
| 2 | 工具 / MCP 调用审计日志 | 见 6.6 |
| 3 | MCP 超时与熔断 | 见 6.6 |
| 4 | 运行日志补全模型名 | 见 5.2 ，便于成本追溯 |
| 5 | SDK 能力技术探针 | 见第八章阶段 A ， 其余演进的前置条件 |
| 6 | 6 个自定义科研工具（ DOI→BibTeX 、 LaTeX 校验、单位换算、命名规范化、图表注、关键词扩展） | 纯本地函数，成本低收益明确 |

### 阶段二（技能化七类，P1）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 补齐 5 项科研 Skill （科研问题分解、因果变量梳理、仿真假设校验、统计审慎解读、学术写作范式） | 见 6.5 |
| 8 | 七类子智能体以技能包 + 工具集形式落地 | 见 4.4 路径 A |
| 9 | 文献类 MCP （ PDF 增强解析、 DOI 元数据、 Zotero 同步） | 见 6.5 |
| 10 | 数据处理类 MCP （表格清洗、统计效能） | 见 6.5 |
| 11 | 能力 — 智能体授权清单显式化 | 见 6.5 |

### 阶段三（主智能体与审辨循环，P1—P2）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 主智能体意图分类 + 三分支路由 | 见 8.2 |
| 13 | 主智能体通用能力池（ PPT / 报告 / 通用编程 / 跨文档摘要） | 见 8.2 |
| 14 | 评审智能体（多维打分 + 缺陷清单） | 见 8.3 |
| 15 | 审辨迭代循环 + 迭代上限（档位控制） | 见 8.3 |
| 16 | 主智能体权限网关 + 智能体间上下文隔离 | 见 7.2 （依赖探针结论） |
| 17 | fork / checkpoint / rewind | 见 7.4 |
| 18 | 实验仿真类 MCP + 知识库类 MCP | 见 6.5 |
| 19 | 节点级 / 类型级模型预设 + 成本与显存提示 | 见 5.2 |
| 20 | 项目快照打包导出 | 见 6.5 |

## 十二、已实现 / 待实现速查总表

| 模块 | 已实现 | 部分实现 | 待实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底座接入 | SDK 1.0.34 + qoderclicn 1.1.44 ；动态 import 惰性加载（ Function 间接层）；完整官方类型面 | — | cloud-agent |
| 运行架构 | runWorkTurn 封装、隔离三件套、 cwd 沙箱、 SSE 桥接 | — | 主智能体调度层 |
| 智能体 | 4 项内置（通用 / 科研 / 复现 / 分析） + 自定义 CRUD + 种子增量合并 | — | 七类科研子智能体 |
| 模型策略 | 5 档 MODEL_TIERS ，与 Chat 模型体系独立，非法档位回落 | 档位非具体模型名 | resolveModel 自定义路由、本地模型、节点级 / 类型级预设、成本提示 |
| 权限 | 5 档 PERMISSION_MODES + 四层覆盖链 + 会话持久化 + 门户式下拉 | — | 主智能体网关、授权弹窗通道、审计 |
| 工具 | 9 SDK 内置 + 6 in-process 科研 MCP + 外部 MCP + 白名单过滤 + mcp_get/call 元工具 | MCP 无独立超时 | 熔断、错误回传完善、审计； 6 个自定义科研工具 |
| 技能 | 12 内建科研技能（含 scripts/references/assets ） + 自定义技能 CRUD + 启用白名单端到端 + builtin 标记 | 覆盖七类中的 5 类 | 5 项科研 Skill ；文献 / 数据处理 / 仿真 / 知识库 4 组 MCP |
| 上下文隔离 | 与宿主环境隔离（配置源 /MCP/ 工具 /cwd/ 写入 / 技能六重） —— 已验证无泄漏 | — | 智能体间隔离、主智能体唯一网关、六步信息流转 |
| 会话 | SDK 原生 resume （多轮精确回忆）；项目 — 会话两级分组 | continue 部分 | fork 、 checkpoint 、 rewind 、会话加密、云同步 |
| 工作区 | 会话绑定文件夹、 cwd 同步切换、写入守卫根切换、脚本不污染、产物 diff 限深 2 、扫描 / 读取 API 、文件区分类 | — | — |
| 可观测性 | SSE 7 类事件、时间线轨迹、步骤汇总、思考折叠、状态行、暂停 / 中断、运行历史、无静默假成功、 ping 自检 | — | 用量 / 成本统计、审计日志 |
| 笔记联动 | note_write ↔ Jupyter 笔记本双向兼容 | — | — |
| 墨道蓝图 | 五环节中的 " 试证 " （工具 + 沙箱 + 技能） | 察故 / 合论部分 | 分役、审辨、主智能体三职责、三分支路由、审辨迭代、能力边界声明完善 |
| 验证 | 69+ 项（ sdk 12/12 、 agent 7/7 、 skills 10/10 、 kb 7/7 、 sandbox 18/18 、 workspace 5/5 ） + 黄金路径 | — | 迭代循环验证、七类子智能体验证 |

## 十三、修改方向与补充内容（落地清单）

本章把前文的「待实现 / 部分实现」项收拢为可施工清单。本板块是六个板块中差距最大的：策划案描绘的「墨道七类子智能体 + 主调度 + 审辨循环 + fork/检查点」为零实现，因此本章的补充量也最大。

纪律前置：第十三章所列全部内容在落地并验证前，一律不得对外宣称已实现。能力边界声明的准确性是本板块的第一位要求。

### 13.1 修改方向总览

| 组 | 主题 | 差距性质 | 优先级 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 已实现能力的补齐与加固 | 局部缺口 | P0 | 无 |
| B | 模型与权限策略深化 | 能力扩展 | P1 | 无 |
| C | 工具与技能生态扩充 | 内容补充 | P1 | 无 |
| D | 上下文隔离与信息流转 | 架构级 | P1 | B 组完成 |
| E | 主智能体调度与审辨循环 | 架构级（墨道蓝图核心） | P2 | D 组完成 |
| F | 会话能力（ fork/ 检查点 /rewind ） | 能力扩展 | P2 | 无 |

### 13.2 A 组：已实现能力的补齐与加固（P0）

| # | 待补项 | 现状 | 修改方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | MCP 独立超时 | MCP 调用无独立超时（沙箱有） | 为每个 MCP 调用设超时与重试上限，超时归入工具错误而非中断整个 turn |
| A2 | MCP 熔断 | 无熔断机制 | 连续失败 N 次后短暂熔断该 MCP ，返回明确错误而非反复重试 |
| A3 | 工具错误回传完善 | 错误回传不完整 | 统一工具错误结构（工具名、参数摘要、错误类型、可重试性），前端时间线可展开查看 |
| A4 | 工具审计 | 无审计 | 每次工具调用落审计记录（时间、工具、参数摘要、结果状态、耗时） |
| A5 | continue 部分会话 | SDK 原生 resume 已实现， continue 为部分 | 补齐 continue 的边界场景（空会话、已结束会话、跨项目 continue ） |
| A6 | 用量 / 成本统计 | 无 | 按 turn 统计 Token 与耗时，按模型计价汇总（与 03 板块用量端点、 06 板块计费联动） |
| A7 | 档位与模型名解耦 | 5 档 MODEL_TIERS 为档位而非具体模型名 | 引入 resolveModel 映射层，档位到具体模型可由配置决定；非法档位回落逻辑保留 |

验收方法：A1–A3 用故障注入（MCP 不响应、返回畸形数据）验证降级表现；A6 核对统计值与实际调用一致。

### 13.3 B 组：模型与权限策略深化（P1）

| # | 待补项 | 修改方向 |
| --- | --- | --- |
| B1 | resolveModel 自定义路由 | 支持按智能体类型、按节点类型（规划 / 执行 / 审辨）、按成本上限路由到不同模型 |
| B2 | 节点级 / 类型级预设 | 允许为不同执行阶段预设不同档位，例如规划用高档、执行用中档 |
| B3 | 成本提示 | 发起前预估本次调用成本，超阈值时提示确认 |
| B4 | 本地模型 | 接入本地模型端点，档位路由可指向本地 |
| B5 | 权限授权弹窗通道 | 5 档权限已有，但缺 " 工具请求授权 " 的 阻塞式交互通道 （服务端暂停等待前端授权结果，超时按拒绝处理） |
| B6 | 权限审计 | 记录每次权限判定的依据链（四层覆盖链的哪一层生效） |
| B7 | 主智能体网关 | 见 D/E 组 —— 所有子智能体的工具与模型调用须经统一网关（前置：父子智能体结构存在） |

### 13.4 C 组：工具与技能生态扩充（P1）

现状：9 个 SDK 内置工具 + 6 个 in-process 科研 MCP + 外部 MCP + 白名单过滤 + 元工具；12 个内建科研技能覆盖七类中的 5 类。

| # | 待补项 | 修改方向 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 6 个自定义科研工具 | 按策划案清单补齐，纳入白名单机制 |
| C2 | 5 项科研 Skill | 补齐七类覆盖中缺失的 2 类，共 5 项 |
| C3 | 文献 MCP | 组：检索、元数据、引用格式化 |
| C4 | 数据处理 MCP | 组：表格读写、统计分析、图表生成 |
| C5 | 仿真 MCP | 组：任务提交、状态轮询、结果回收 |
| C6 | 知识库 MCP | 组：索引、检索、引用溯源（与 03 板块向量化联动） |
| C7 | 技能清单声明式化 | 与前端 02 板块 D 组联动：技能 / 工具的可用性由清单声明，渲染层自动派生 |

验收方法：每个新工具/技能配一条黄金路径用例；白名单机制验证禁用项确实不可调用。

### 13.5 D 组：上下文隔离与信息流转（P1 — 架构级）

这是最容易被误解的一项，必须澄清：

| 概念 | 现状 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 与宿主环境隔离 | 已实现并验证无泄漏 | 配置源 / MCP / 工具 / cwd / 写入 / 技能六重隔离 —— 指 智能体运行环境 与本机宿主环境的隔离 |
| 智能体间隔离 | 零实现 | 指多个智能体之间互不可见彼此的上下文 —— 前提是存在多个智能体实例 ，而当前仅单智能体运行 |

修改方向（前提：E 组父子智能体结构建立）：

| # | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 建立智能体实例概念 | 每个子智能体有独立实例标识与独立的上下文空间 |
| D2 | 上下文隔离 | 子智能体只能访问被显式传入的上下文，不能读取兄弟智能体的上下文 |
| D3 | 主智能体唯一网关 | 所有跨智能体信息流动必须经主智能体，禁止子智能体直连 |
| D4 | 六步信息流转 | 按策划案定义流转步骤：分派 → 取用 → 执行 → 回传 → 汇总 → 判定；每步有明确的输入输出契约 |
| D5 | 隔离验证 | 建隔离测试集：尝试从子智能体读取兄弟上下文，必须失败 |

验收方法：D5 隔离测试集全部通过，且与宿主环境隔离的既有 6 项验证继续全绿（不可回退）。

### 13.6 E 组：主智能体调度与审辨循环（P2 — 墨道蓝图核心）

这是本板块差距最大的部分。策划案的墨道蓝图包含：分役（拆解任务给七类子智能体）、审辨（迭代校验）、主智能体三职责、三分支路由、审辨迭代循环——全部为零实现。

| # | 待建能力 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 七类科研子智能体 | 按策划案定义补齐；每类有明确职责边界、输入输出契约、可用工具集 |
| E2 | 主智能体三职责 | 任务拆解与分派、结果汇总与判定、异常处理与重规划 |
| E3 | 三分支路由 | 按任务性质路由：单智能体可完成 → 直接执行；需协作 → 分派多子智能体；超出能力 → 明确拒绝并说明原因 |
| E4 | 审辨迭代循环 | 执行结果经审辨子智能体校验，不通过则带反馈重试，设最大迭代次数与失败兜底 |
| E5 | 分役机制 | 任务拆解为可并行 / 串行的子任务图，明确依赖关系 |
| E6 | 调度层 | 子任务调度、并发控制、失败重试、中断传播（父中断则全部子任务中断） |
| E7 | 可观测性扩展 | 现有 SSE 7 类事件需扩展：支持多智能体并行的嵌套时间线展示 |
| E8 | 迭代循环验证 | 建验证用例：含必然失败的子任务，验证审辨能捕获并触发重试，达上限后正确兜底 |
| E9 | 七类子智能体验证 | 每类子智能体配黄金路径用例（当前验证仅覆盖单智能体） |

实施建议：E 组工作量最大且风险最高，建议分阶段——先建 E1+E2+E3（最小可用调度），验证稳定后再叠加 E4+E5+E6（迭代与并发）。每个阶段独立验证、独立交付，不做一次性大爆炸式上线。

验收方法：E8/E9 验证项从"待实现"转绿后，方可更新能力边界声明；在此之前对外一律表述为"规划中"。

### 13.7 F 组：会话能力扩展（P2）

| # | 待补项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F1 | fork | 从某条消息分叉出新会话，继承此前的上下文 |
| F2 | checkpoint | 在关键节点打检查点，可回到该状态 |
| F3 | rewind | 会话回退到任意历史节点 |
| F4 | 会话加密 | 本地会话内容加密存储（与账号体系联动） |
| F5 | 云同步 | 多设备会话同步（ 依赖账号体系，属架构级缺失 ） |

实施建议：F1–F3 可基于现有 SDK resume 机制扩展；F4/F5 依赖账号体系，建议与 06 板块团队能力一并规划。

### 13.8 其余补充说明

| 补充项 | 说明 |
| --- | --- |
| cloud-agent | SDK 支持但未接入，需评估是否作为远端算力通道 |
| 知识库容量配额 | 与 06 板块权益联动 |
| 能力边界声明维护 | 现有 11 项声明需随实现推进同步更新 —— 建议每次发版前强制复核 ，避免过度承诺 |
| 主智能体网关的权限审计 | 见 B7 ，所有经过网关的调用都需留痕 |

### 13.9 施工顺序建议

A 组（补齐加固）→ B 组（模型权限）→ C 组（生态扩充）→ D 组（隔离与流转）→ E 组（调度审辨）→ F 组（会话扩展）
                                    ↑                        ↑
                            可与 C 组并行            架构级，需 D 组完成

关键纪律：

- A 组先做 —— 补齐现有能力的缺口（超时、熔断、审计、错误回传）是后续所有架构扩展的地基，且风险最低、收益最快。

- D/E 两组必须同步维护能力边界声明 —— 这是最容易出现"文档说了、代码没做"的板块。

- E 组分阶段交付 —— 每阶段独立验证，避免长期不可用的大分支。

本策划案基于对 D:\ChatScience\app\src\server\qoder.ts、shared/domain.ts、skills-plugin/ 与 app/verify/验证报告.md 的实测调研编制。全部"已实现"结论均以源码/验证报告为准。「墨道」七类子智能体、审辨迭代循环、fork/检查点、智能体间上下文隔离均为待实现，不得作为已实现能力对外表述。编制日期：2026 年 9 月。

## 十四、Qoder Agent SDK 官方参考（Work 模式专用）

### 14.0 阅读前置与适用范围

本章内容仅适用于 Work 模式的「墨道」开发查阅。 Chat 模式完全不涉及以下任何机制——Chat 模式不走智能体框架，只做模型 API 的直接调用。本章所列的子 Agent、MCP、Skills、Plugins、Hooks、Checkpoint、会话存储等能力，全部与 Chat 模式无关，不得被 Chat 模式引用、不得作为 Chat 模式的需求来源。 本章的唯一读者是 Work 模式「墨道」的开发者。

本章性质：这是官方能力上界参考，不是本项目实现现状说明。官方文档描述的是 SDK「能做什么」，而本项目实际接入的是另一个包与版本。阅读时务必区分两者。

| 维度 | 官方文档（本章来源） | 本项目实际接入 |
| --- | --- | --- |
| 包名 | @qoder-ai/qoder-agent-sdk （ TS ） / qoder-agent-sdk （ Python ） | @qodercn-ai/qodercn-agent-sdk@1.0.34 |
| 内置 CLI | qodercli | qoderclicn 1.1.44 |
| 文档前缀 | https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/ | — |

关键提醒：包名不同、版本不同，不保证官方文档中的每一个 API 与字段在本项目所用版本中均存在或行为一致。凡本章内容进入实现前，必须先在 @qodercn-ai/qodercn-agent-sdk@1.0.34 上验证字段与方法的真实可用性。不得凭本章内容直接对外声明能力已具备——这延续第十三章「纪律前置」的要求。

本章按官方文档顺序共 16 篇，逐篇给出可直接施工的要点。每篇末尾的「对墨道的落地提示」是本项目视角的解读，非官方内容。

### 14.1 Quick Start（快速开始）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/quick-start

环境要求：TypeScript 需 Node.js 18+；Python 需 Python 3.10+。

安装：

npm install @qoder-ai/qoder-agent-sdk

认证：SDK 通过 PAT（个人访问令牌）认证，适用于脚本、CI 管线、第三方集成。PAT 在 qoder.com/account/integrations 生成——页面关闭后无法再次查看，必须立即复制。

export QODER_PERSONAL_ACCESS_TOKEN="<your-qoder-personal-access-token>"
node agent.mjs

配置认证：TypeScript 用 accessTokenFromEnv()，Python 用 access_token_from_env()。

import { accessTokenFromEnv, query } from '@qoder-ai/qoder-agent-sdk';

const stream = query({
  prompt: 'Hello',
  options: {
    auth: accessTokenFromEnv(),
  },
});

SDK 在启动 qodercli 之前读取该环境变量，并把解析出的访问令牌写入一次性认证载荷。通常不需要通过 env 选项传 PAT；若显式提供了 options.env，SDK 会优先从它读取同名变量。

安全提示：不得在代码仓库中硬编码 PAT，只能通过环境变量或密钥管理服务注入。

两种输入模式：两个 SDK 均以 query() 为核心入口。当 prompt 为字符串时，一次调用提交一条用户消息，turn 结束后 SDK 关闭会话——适合一次性、无状态任务。若要在同一会话内发送多条消息、并根据响应决定下一步，则向 TypeScript 的 query() 传异步消息流，或用 Python 的 QoderSDKClient 维持长连接。

完整示例：

import { accessTokenFromEnv, query } from '@qoder-ai/qoder-agent-sdk';

for await (const message of query({
  prompt: 'Analyze the codebase, find functions without test coverage, and write unit tests for them.',
  options: {
    auth: accessTokenFromEnv(),
    allowedTools: ['Read', 'Write', 'Edit', 'Glob', 'Grep', 'Bash'],
    permissionMode: 'acceptEdits',  // Auto-approve file edits
  },
})) {
  if (message.type === 'assistant') {
    for (const block of message.message.content) {
      if (block.type === 'text') {
        console.log(block.text);              // AI text response
      } else if (block.type === 'tool_use') {
        console.log(`Tool: ${block.name}`);   // Tool being called
      }
    }
  } else if (message.type === 'result') {
    console.log(`Done: ${message.subtype}`);  // Final result
  }
}

对墨道的落地提示：本项目已按此模式封装 runWorkTurn。示例中的 message.type 分支处理（assistant → 遍历 content 区分 text / tool_use；result → 取 subtype）正是 SSE 桥接层需要复刻的最小集合。permissionMode: 'acceptEdits' 对应本项目权限档位中的相应档位——注意 acceptEdits 只自动接受文件编辑，其他敏感操作仍走权限流程，这与本项目「五档权限 + 四层覆盖链」的设计兼容。

### 14.2 Agents / Subagents（子智能体注册 — 墨道核心）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/agents

这是墨道最核心的一篇。 第十三章 E 组「七类科研子智能体 + 主智能体调度」的落地，几乎全部依赖本篇的 options.agents 机制。

内置子智能体：SDK 自带三个 —— general-purpose（通用）、Explore（探索）、Plan（规划）。用 q.supportedAgents() 读取当前可用列表（含插件贡献的 Agent）。

两种注册位置：

| 字段 | 作用 |
| --- | --- |
| options.agent | 指定 主会话 以哪个 Agent 角色运行（把定义好的 Agent 提升为会话主体） |
| options.agents | 注册 自定义子智能体 供主会话委派（ Record<string, AgentDefinition> ） |

AgentDefinition 全字段：

| 字段 | 类型 | 必需 | 说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| description | string | 是 | 用途描述；模型据此判断何时调起该子智能体 —— 写成「什么时候用我」而非「我是什么」 |  |  |  |
| prompt | string | 是 | 该子智能体的系统提示 |  |  |  |
| tools | string[] | 否 | 该子智能体的工具白名单 |  |  |  |
| disallowedTools | string[] | 否 | 从该子智能体工具集排除的工具 |  |  |  |
| model | string | 否 | 模型覆盖； 'inherit' 表示继承主会话模型 |  |  |  |
| maxTurns | number | 否 | 该子智能体的最大 API 轮数（防失控） |  |  |  |
| effort | `'low' \ | 'medium' \ | 'high' \ | 'max'` | 否 | 推理努力级别 |
| permissionMode | PermissionMode | 否 | 该子智能体内部工具执行的权限模式 |  |  |  |
| skills | string[] | 否 | 预加载 到该子智能体上下文的技能名称 |  |  |  |
| mcpServers | AgentMcpServerSpec[] | 否 | 该子智能体可用的 MCP 服务器规格 |  |  |  |
| initialPrompt | string | 否 | 当该子智能体 作为主会话 Agent （即 options.agent ）时自动提交的首个用户输入 |  |  |  |

委派机制的关键约束：

| 约束 | 说明 |
| --- | --- |
| 必须有 Agent 工具 | 主会话要想委派子智能体，其 tools 中 必须包含 Agent 工具 ，否则委派能力不存在 |
| 上下文独立 | 子智能体使用独立上下文， 不接收父会话的完整历史 ；父会话传给它的核心信息是 Agent 工具调用的任务提示 |
| 工具结果不回灌 | 子智能体的中间工具结果 不会直接进入父会话 ，只有它返回的最终结果进入 |
| 不可嵌套 | 子智能体不能衍生自己的子智能体 —— 因此不要在任何子智能体的 tools 中放 Agent |
| initialPrompt 范围 | 仅对 options.agent 指定的 主会话 Agent 生效，普通子智能体不适用 |

对墨道的落地提示：这是第十三章 D 组（上下文隔离与信息流转）与 E 组（主智能体调度）唯一的实现基础。三点必须写进设计：

- 硬性约束——子智能体的 tools 一律不得含 Agent（不可嵌套）；主会话的 tools 必须含 Agent（否则无法委派）。这是 D3「主智能体唯一网关」在 SDK 层面的天然支撑：子智能体直连其他子智能体在能力上就不成立。

- description 即路由依据——E 组「七类子智能体」能否被正确分派，取决于每类的 description 是否清晰描写了「何时用我」。建议把它当作路由质量的第一等验收指标，而非文档装饰。

- maxTurns 必设——E4「审辨循环」的最大迭代次数、E6「失败兜底」都需要防失控，maxTurns 是第一道闸。

- skills 字段（预加载技能）与第十四章「十二个内建科研技能」直接衔接——可用它为每类子智能体预设专属技能集，替代全局技能白名单。详见 14.4。

### 14.3 MCP Integration（MCP 集成）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/mcp

三种传输方式：

| 传输 | 配置形态 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 'sdk' | in-process ， createSdkMcpServer() + tool() （ Python 用 @tool() + create_sdk_mcp_server() ） | 本项目六个科研 MCP 工具走的就是这条路 |
| 'stdio' | 本地子进程，含 command / args / env | 外部本地 MCP 服务器 |
| 'sse' / 'http' | 远端 URL + headers | 远端 MCP 服务器 |

工具命名规则（贯穿全 SDK）：

mcp__{serverName}__{toolName}

例：服务器名 orders + 工具名 lookup_order → mcp__orders__lookup_order。该全名用于工具白/黑名单、权限回调、hooks 匹配器、子智能体 tools 配置——凡是配置工具名的地方都用全名。

三层工具控制的语义区别（极易混淆，必须分清）：

| 手段 | 语义 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| tools | 可见性允许列表 | 不在列表中的工具 根本不会提供给模型 （模型看不到） |
| allowedTools | 预批准 | 工具可见，但匹配即跳过授权提示 |
| disallowedTools | 拒绝 | 匹配即拒绝； 优先级高于 allow |

三者可组合。MCP 服务器级还有 allowedMcpServerNames（服务器白名单）与 strictMcpConfig（严格配置校验）。

MCP 工具注解（annotations）：readOnlyHint（只读）、destructiveHint（破坏性）、openWorldHint（开放世界）。这些提示可被上层用于权限决策与 UI 展示。

错误约定：MCP 工具应当返回 isError: true 而不是抛异常——抛异常会破坏协议链路。

OAuth 双路径：

| 路径 | 机制 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| CLI 驱动 | mcpAuthenticate 运行时方法 | TypeScript 侧主动发起 |
| 服务器驱动 | elicit URL + onElicitation 回调 | Python 侧 on_mcp_oauth_required 入站回调 |

Elicitation 支持 form 模式（表单填写）与 url 模式（跳转授权）。

运行时方法与缓存破坏原则：MCP 状态、工具列表等在会话内有缓存；增删 MCP 服务器后必须走破坏缓存的路径（如 reloadPlugins 或 MCP 状态刷新），否则模型侧看到的仍是旧的工具集。

对墨道的落地提示：本项目「6 个 in-process 科研 MCP + 外部 MCP + 白名单过滤 + mcp_get/mcp_call 元工具」的结构与官方一致。三点改进建议：

- 回归 isError 语义——MCP 元工具调用机制与第十三章 A3「工具错误回传完善」应对齐 isError: true 约定，避免异常穿透。

- 补齐工具注解——为 6 个科研 MCP 工具补 readOnlyHint / destructiveHint，使权限层与 UI 能区分「读文献」与「写产物」。

- 注意工具名全名规则——白名单与权限规则一律写全名 mcp__<server>__<tool>，这是 A3/A4 审计记录里应落库的键。

### 14.4 Skills（技能）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/skills

最容易踩坑的一篇。 官方文档此处存在多处反直觉设计。

第一硬约束 —— SDK 永远加 --disable-builtin-skills：

SDK 模式下内置技能永不加载，且没有任何 opt-in 开关。

这与 CLI 交互式使用完全不同。含义：如果你希望某些能力通过技能暴露，就必须由你自己通过 options.skills 显式提供——不能依赖内置技能兜底。

options.skills 的三种形态：

| 取值 | 行为 |
| --- | --- |
| 'all' | 启用 全部已发现 的技能 |
| string[] | 启用指定技能（ 限定名规则见下 ） |
| [] | 禁用全部技能 |

插件技能的限定名：插件贡献的技能注册为 plugin:skill 形式，配置时必须用限定名，否则匹配不上。

skillOverrides 的四个档位：

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 'on' | 完整启用 |
| 'name-only' | 仅暴露名称（不注入完整技能内容） |
| 'user-invocable-only' | 仅允许用户显式调用（模型不可自主调用） |
| 'off' | 关闭 |

极易误用的两点：

- initializationResult().skills 返回的是发现列表，不是可调用列表。发现 ≠ 可用。UI 要展示「当前会话实际可调用的技能」时，不能直接用这个字段。

- string-list 不是安全边界。用 options.skills 传字符串列表不等于限制了技能的权限范围——它只影响加载与否，不构成沙箱。

Agent 级 skills：AgentDefinition.skills 为预加载语义——把指定技能的内容直接注入该子智能体的上下文，而非按需加载。

对墨道的落地提示：本项目「12 内建科研技能 + 自定义技能 CRUD + 启用白名单端到端 + builtin 标记」的设计需要按本篇校正：

- --disable-builtin-skills 的后果要写进架构文档——本项目的 12 个技能必须是「自备技能」，且必须在 options.skills 中被显式列出。任何「依赖 SDK 内置技能」的隐含假设都不成立。

- builtin 标记的语义需要重新定义——官方语境下「built-in」指永远不加载的那些；本项目的「builtin 标记」实为「随产品分发的自备技能」，建议改称 bundled 以免混淆。

- UI 技能列表的数据来源要改——前端若用 initializationResult().skills 渲染「可用技能」，会显示未启用项。应改为：以 options.skills 白名单为源，与发现列表求交集。

- 不要把技能白名单当权限边界——第十三章 B 组的权限设计不得依赖 options.skills；真正的边界是 tools / allowedTools / disallowedTools / permissionMode（见 14.3、14.10）。

### 14.5 Plugins（插件）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/plugins

加载方式：options.plugins 载入本地插件目录；SDK 将其转为 --plugin-dir <path> 启动参数，插件内的 commands、agents、skills、MCP 服务器全部参与本会话的能力发现。

import { query } from '@qoder-ai/qoder-agent-sdk';

const q = query({
  prompt: 'List the commands and agents contributed by the current plugins',
  options: {
    plugins: [
      { type: 'local', path: '/path/to/my-plugin' },
    ],
  },
});

const init = await q.initializationResult();
console.log(init.commands);
console.log(init.agents);
console.log(init.skills);

const plugins = await q.listPlugins();
console.log(plugins);

传多个插件时，--plugin-dir 参数按顺序写入。

插件目录布局：

my-plugin/
  .qoder-plugin/plugin.json    # 声明 name / version / description
  commands/                    # 斜杠命令 → 命名为 <plugin>:<cmd>
  agents/                      # 子智能体 → 命名为 <plugin>:<agent>
  skills/<name>/SKILL.md       # 技能 → 命名为 <plugin>:<skill>
  .mcp.json                    # MCP 服务器

容错行为（重要）：

| 情况 | 行为 |
| --- | --- |
| --plugin-dir 路径不存在 | SDK 模式下静默忽略 ，会话仍正常初始化 |
| frontmatter 或 .mcp.json 损坏 | 不阻塞 init ，只是损坏的命令不出现在 init 响应里 |

含义：插件加载失败是静默的。唯一显式诊断手段是 reload 后的 error_count。

会话级覆盖：options.plugins 加载的插件是会话作用域。若本地插件与已安装插件同名，本次会话内本地插件优先——适合插件开发、调试、灰度验证。不触碰用户的全局安装状态。

运行时重载：

const refreshed = await q.reloadPlugins();

console.log(refreshed.commands);
console.log(refreshed.agents);
console.log(refreshed.plugins);
console.log(refreshed.mcpServers);
console.log(refreshed.error_count);   // 本次重载加载失败的插件数

典型场景：插件开发中增删 commands/*.md 后刷新；安装/更新插件后不重启宿主；宿主 UI 需在重载后同步展示资源。

Python 差异：reload_plugins() 仅在 QoderSDKClient（流式）模式下有意义；一次性 query() 流没有运行时控制通道。

返回结构：

listPlugins() 返回 PluginDetails[]，每项含 id / name / source / path / version / scope / enabled / canDisable，以及 resources 汇总（skills / agents / mcpServers / commands / hooks）。

reloadPlugins() 返回 commands / agents / plugins / mcpServers / error_count。

initializationResult() 没有稳定的插件清单字段——宿主展示插件清单应当用 listPlugins()，不要用 init 结果的 plugins。

options.settings 的插件相关字段：settings.enabledPlugins 控制启用，settings.pluginConfigs 提供插件配置（如 MCP 服务器替换）。

已知限制：

某些 qodercli 版本下，本地插件的 commands/agents/MCP 出现在 init 结果中，但其 skills 可能缺失于发现列表（CLI 侧发现缺陷）。

SDK 模式下不存在的 --plugin-dir 被静默忽略，只有 reload 后的 error_count 能诊断。

若 CLI 版本在 reload 时抛出内部 this._plugins 错误，需升级到修复版 qodercli。

对墨道的落地提示：插件是「技能/子智能体/命令」的打包分发单元，与 13.8 的落地路线相关。三点：

- 静默失败是主要风险——若未来把七类子智能体做成插件分发，必须自建「加载后校验」步骤（读 listPlugins() 比对期望清单 + 检查 error_count），不能假定加载成功。

- <plugin>:<name> 限定名会影响 Skills 白名单——见 14.4，options.skills 中必须写限定名。

- init 结果与插件清单要分开取——前端若做「已加载资源」面板，commands/agents/skills 取 init，插件清单取 listPlugins()。

### 14.6 Authentication（认证）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/authentication

一个会话只能使用一种认证方式：

| 方式 | 身份 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| PAT （个人访问令牌） | 某个 Qoder 用户 | 脚本、 CI 、需要该用户权限与数据的宿主应用 |
| Service Account （服务账号） | 组织级工作负载 | 后端服务、 CI 、定时任务 —— 不应依赖个人账号 |
| 本地 qodercli 登录态 | 当前已登录用户 | 开发者工作站（已登录 Qoder ） |

PAT 用法：

export QODER_PERSONAL_ACCESS_TOKEN="<your-qoder-personal-access-token>"

import { accessTokenFromEnv, query } from '@qoder-ai/qoder-agent-sdk';

const q = query({
  prompt: 'Summarize the current workspace.',
  options: {
    auth: accessTokenFromEnv(),
  },
});

默认读 QODER_PERSONAL_ACCESS_TOKEN；自定义变量名用 accessTokenFromEnv('MY_QODER_PAT')。

options.env 与进程环境同名时，SDK 优先用 options.env 的值。

直接传令牌：accessToken(token)，用于已从密钥管理取到 PAT 的可信后端。

SDK 不会刷新 PAT。 PAT 失效后必须获取新 PAT 并创建新的 SDK 会话。

服务账号：由 Qoder 组织管理员创建并授权、生成 key。调用方通过 serviceAccount({ serviceAccountKey }) 传入；SDK 与 qodercli 负责获取并刷新短期 Service Account Token（SAT）。

链路：

secret manager
     |
     | Service Account Key
     v
caller reads the key
     |
     | serviceAccount({ serviceAccountKey })
     v
SDK starts qodercli and obtains a short-lived SAT
     |
     `----> authenticate session requests with the SAT

宿主自行换取 SAT（serviceAccount({ fetchServiceAccountToken })）：Service Account Key 留在宿主进程，qodercli 每次需要 SAT 时回调宿主，宿主调用 Token 交换 API 返回新 SAT。

qodercli
     |
     | request a SAT
     v
fetchServiceAccountToken callback in the SDK host
     |
     | call Token exchange with the host-managed Service Account key
     v
Qoder Token exchange
     |
     `----> return the short-lived SAT to qodercli

交换端点：https://openapi.qoder.sh/api/v1/serviceToken/exchange，grant_type: client_credentials，audience: qoder，scope 按需（如 models.read chat.completions），ttl_seconds: 3600。回调需返回 { token, expiresAt? }；取不到有效 SAT 时返回 null 或抛异常，让当前会话显式失败。

认证失败回调：onAuthExpired（TS）/ on_auth_expired（Python），在远端拒绝令牌、令牌过期或 CLI 以认证错误退出时触发，每个 SDK 会话最多触发一次。

Python 认证错误码：

| 异常 | code |
| --- | --- |
| AuthNotConfiguredError | auth_not_configured |
| AuthAccessTokenEnvVarError | auth_access_token_env_var_not_configured |
| AuthServiceAccountEnvVarError | auth_service_account_env_var_not_configured |

最佳实践：生产与 CI 用密钥管理提供凭据；不把 PAT / SA key / SAT 写入日志或错误对象；自动化环境显式配置 PAT 或服务账号，不依赖本地登录态；面向用户的应用注册认证过期回调，把失败转成清晰的重新登录提示；凭据更新或轮换后新建会话，不复用已认证失败的会话。

对墨道的落地提示：本项目为桌面应用（单机），当前使用本地登录态最自然。但若规划云端/团队能力（第十三章 F5 云同步、06 板块团队权益），Service Account 路径必须提前设计：

- 账号体系缺失是架构级前置——服务账号需要组织管理员创建，这意味着团队能力落地前须先有组织概念（与 06 板块账号体系互为依赖）。

- 不要把凭据写进日志——本项目已有审计日志规划（A4），审计记录中禁止包含 PAT / SAT / SA key 原文，只记 tokenSource 一类元信息。

- 认证失败要可诊断——注册 onAuthExpired 并把失败转为前端可见的重新登录引导，避免「静默假成功」。

### 14.7 Model Policy / Model Selection（模型策略）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/model-policy

两种模式，互斥：

| 模式 | 机制 |
| --- | --- |
| 固定模型（默认） | 整个会话用一个模型，通过 model 选项指定；省略则用账号默认 |
| 动态选择 | 每次 LLM 请求前调用回调返回模型 —— 传 resolveModel 即切换， 固定模型设置被忽略 |

固定模型：

const q = query({
  prompt: 'Analyze this code',
  options: {
    auth: qodercliAuth(),
    model: 'performance',
  },
});

动态选择：

import { qodercliAuth, query, type ModelPolicyProvider } from '@qoder-ai/qoder-agent-sdk';

const resolveModel: ModelPolicyProvider = (context) => {
  return { model: 'performance' };
};

const q = query({
  prompt: 'Analyze this code',
  options: {
    auth: qodercliAuth(),
    resolveModel,
  },
});

按用途路由（官方示例）：

const resolveModel: ModelPolicyProvider = (context) => {
  switch (context.purpose) {
    case 'main':       return { model: 'performance' };
    case 'subagent':   return { model: 'efficient' };
    case 'compact':    return { model: 'lite' };
    default:           return { model: 'auto' };
  }
};

purpose 覆盖：主对话（main）、子智能体（subagent）、上下文压缩（compact）、WebFetch（web_fetch）、图像生成（image_gen）等。

模型参数覆盖：回调可返回 parameters：

const resolveModel: ModelPolicyProvider = (context) => {
  return {
    model: 'ultimate',
    parameters: {
      contextWindow: 200000,
      reasoningEffort: 'high',
    },
  };
};

这些值必须匹配当前模型支持的配置；上下文窗口与思考元数据通过回调入参的 availableModels 暴露（ModelInfo.context_config / ModelInfo.thinking_config）。

超时：回调有默认超时（毫秒），做远程 I/O 时应加大：{ resolveModel, resolveModelTimeoutMs: 800 }。

BYOK（自带 API Key）：回调可返回 BYOK 凭据对象，该请求将被路由到第三方提供方。使用前需确认账号具备 BYOK 权限。

const resolveModel: ModelPolicyProvider = () => ({
  model: {
    provider: 'bailian',
    model: 'qwen3.5-plus-cp',
    api_key: process.env.MY_API_KEY!,
  },
});

可用 provider/model 目录可在运行时获取，供前端渲染选择器与 API Key 输入框。

运行时操作：getAvailableModels() 取当前账号可用模型列表（value / displayName / isEnabled）；固定模型模式下可切换当前模型；可获取 BYOK provider 目录。

错误处理（重要）：

动态选择模式没有自动回退。 回调超时、抛错、或返回空模型，都会导致本次查询失败。

正确做法是在回调内部兜底：

const resolveModel: ModelPolicyProvider = async (context) => {
  try {
    const policy = await fetchRemotePolicy(context);
    return { model: policy.model };
  } catch {
    return { model: 'auto' };   // fallback, must be non-empty
  }
};

模型档位对照（官方）：

| 值 | 层级 | 适用场景 | Credit 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| auto | 智能路由 | 大多数日常开发；推荐默认 | ~1.0x |
| ultimate | 终极 | 复杂系统设计、困难分析 | ~1.6x |
| performance | 性能 | 核心实现、架构设计、重构 | ~1.1x |
| efficient | 高效 | 基础代码生成、单元测试 | ~0.3x |
| lite | 轻量 | 快速验证、简单逻辑 | 0x |

特殊形式：inherit（继承主会话模型）、完整模型 ID。此外 fallbackModel 选项可指定主模型失败时的回退模型。

对墨道的落地提示：本篇与第十三章 A7、B1、B2、B3、B4 高度相关，且有一处必须纠正的认知：

- 本项目的 MODEL_TIERS 五档是自建档位，不是官方档位。官方档位为 auto / ultimate / performance / efficient / lite。A7 提出的「引入 resolveModel 映射层，档位到具体模型可由配置决定」正是为此——必须在映射层内显式处理官方档位名与本项目档位名的对应关系，否则配置会在两套命名间错位。

- 动态选择无自动回退，必须自建兜底——B1 的 resolveModel 路由实现中，回调内部必须 try/catch 并返回非空模型（建议回退到 'auto'）。这一条若不落实，会出现「网络抖动导致整个对话失败」的严重体验问题。

- purpose 天然支持 B2「节点级/类型级预设」——main / subagent / compact 三类用途已由 SDK 区分，B2 所需的「规划用高档、执行用中档」可在 subagent 分支上按 context.availableModels 与自定义元数据进一步细分。

- B3 成本提示可用 availableModels 的 priceFactor——官方 ModelInfo 含价格因子与促销信息，可直接支撑发起前成本预估。

- B4 本地模型可走 BYOK——resolveModel 返回 BYOK 凭据即可路由到自建端点，无需自研路由层。

### 14.8 Checkpoint（文件检查点与回滚）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/checkpoint

注意：这是文件检查点，不是「对话检查点」。它记录的是 session 内被工具修改过的本地文件状态。

开启：

import { query } from '@qoder-ai/qoder-agent-sdk';

const q = query({
  prompt: 'Refactor src/foo.ts into a cleaner implementation',
  options: {
    cwd: '/path/to/project',
    enableFileCheckpointing: true,
    allowedTools: ['Read', 'Edit', 'Write'],
    permissionMode: 'acceptEdits',
  },
});

两个能力必须配合：检查点提供快照，rewindFiles 消费快照。未开启检查点则 rewind 无快照可用。

回滚锚点 = 用户消息的 uuid：

不是 session_id，不是 result 消息的 ID。

仅在产生该检查点的会话上下文内有效；其他会话不能直接用这个 ID 回滚。

TypeScript 建议自行生成 uuid（randomUUID()）并通过结构化输入传入，便于 UI 精确映射「回到这条消息之前」。

Python 常用做法：从响应流的 UserMessage.uuid 捕获，并配合 extra_args={"replay-user-messages": None}（该参数不是检查点开关，作用是让响应流重放携带 uuid 的 UserMessage，使其可作为回滚锚点）。

import { randomUUID } from 'node:crypto';
import { query } from '@qoder-ai/qoder-agent-sdk';

const userMessageId = randomUUID();

async function* input() {
  yield {
    type: 'user' as const,
    uuid: userMessageId,
    parent_tool_use_id: null,
    message: {
      role: 'user' as const,
      content: [
        {
          type: 'text' as const,
          text: 'Rewrite notes.txt as a two-line summary.',
        },
      ],
    },
  };

  // If your application needs to call rewind later within the same session,
  // keep yielding subsequent user inputs here instead of closing the stream.
}

const q = query({
  prompt: input(),
  options: {
    cwd: '/path/to/project',
    enableFileCheckpointing: true,
    allowedTools: ['Read', 'Write'],
    permissionMode: 'acceptEdits',
  },
});

Python 提示：需要后续回滚时，必须用 QoderSDKClient 保持同一活跃会话。

Dry Run 预演：执行前先预演，查看是否可回滚、影响哪些文件、增删行数统计。dry run 不修改任何文件，适合确认弹窗与审计日志。

RewindFilesResult 字段：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| canRewind | boolean | 是否可回滚。 dry run 模式下失败 不抛异常 ，用该字段表示状态 |
| error | string? | canRewind 为 false 时的诊断文本， 可直接展示给用户 |
| filesChanged | string[]? | 受影响文件的 绝对路径 列表 |
| insertions | number? | 将被撤销的 新增行总数 （聚合） |
| deletions | number? | 将被撤销的 删除行总数 （聚合） |

const preview = await q.rewindFiles(userMessageId, { dryRun: true });

if (!preview.canRewind) {
  // Show the diagnostic message in the UI.
  console.error(preview.error);
  return;
}

// Overall stats across all affected files.
console.log({
  files: preview.filesChanged?.length ?? 0,
  insertions: preview.insertions ?? 0,
  deletions: preview.deletions ?? 0,
});

// Per-file listing — useful for a confirmation dialog.
for (const file of preview.filesChanged ?? []) {
  console.log(`will be reverted: ${file}`);
}

限制：当前 RewindFilesResult 只返回受影响文件列表与聚合行级统计，不返回逐文件 diff。若需逐文件差异，可在 dry run 后按 filesChanged 读盘与检查点比对，或在执行回滚后用 git/工作区 diff 工具。

执行回滚：省略 dry-run 参数即可。

const result = await q.rewindFiles(userMessageId);
console.log(result.filesChanged);

回滚只恢复本地文件状态，不回滚对话历史。 模型仍保有前序轮次的上下文；UI 必须自行按 filesChanged 刷新编辑器、文件树或 diff 视图。

失败语义：

| 调用形式 | 不可回滚时的行为 |
| --- | --- |
| Dry run （ rewindFiles(id, { dryRun: true }) ） | 返回 { canRewind: false, error } ，便于 UI 展示诊断 |
| 执行模式（ rewindFiles(id) ） | TypeScript 中 Promise reject；Python 抛异常 。调用方必须捕获并暴露失败 |

常见失败原因：未开启文件检查点；ID 不是合法的用户消息 UUID；ID 属于其他会话；目标消息没有可回滚的文件快照。

与 settings 的关系：settings 接受 Settings 对象或设置文件路径字符串。

传对象时，SDK 会自动合并 general.fileCheckpointing.enabled = true——无需手写；已有字段保留，已有的 fileCheckpointing 配置其 enabled 会被 SDK 选项覆盖。

传文件路径字符串时，SDK 不重写文件，需自行配置：

{
  "general": {
    "fileCheckpointing": {
      "enabled": true
    }
  }
}

纯回滚场景只设检查点开关、不传 settings 即可。

边界（务必如实声明）：

| 边界 | 说明 |
| --- | --- |
| 仅本地文件 | MCP 工具、远端服务、数据库的 外部副作用不会被撤销 |
| Bash 写入不算 | 通过 Bash 直接写文件 不被视为可回滚的文件快照 |
| 目录副作用可能不撤销 | 文件内容可恢复，但目录创建等目录级副作用可能不撤销 |
| 绑定会话 | 检查点 ID 绑定会话；恢复同一会话后仍可用， 不能跨会话混用 |

最佳实践：消息发送时保存 user message ID（Python 绑定 UserMessage.uuid 到 UI 消息记录），不要靠反查 UI 文本；回滚前先 dry run 展示影响范围再让用户确认；回滚后按 filesChanged 刷新 UI；失败时把 error 文案直接展示给用户。

对墨道的落地提示：本篇直接支撑第十三章 F2「checkpoint」与 F3「rewind」，且纠正了一个常见预期：

- 这是文件回滚，不是对话回滚。F2/F3 在需求描述上若写的是「会话回退到任意历史节点」，与官方能力不一致——官方只回滚文件，对话历史仍保留在前序上下文中。建议把 F2/F3 的措辞改为「文件检查点与文件回滚」，对话回退另作规划（可用 resumeSessionAt + resumeDropsTurn，见 14.15、14.17）。

- 用户消息 UUID 必须落库。F2/F3 落地时，前端消息记录必须保存 user message ID。这需要前端配合（与 02 板块联动），不是后端单方面可实现。

- UI 需新增 dry run 确认弹窗。canRewind / filesChanged / insertions / deletions 四个字段足以支撑一个清晰的确认对话框，且 dry run 不改文件，风险为零。

- 能力边界必须写清楚——Bash 写入不可回滚、MCP 副作用不可回滚。这两条若不声明，用户会误以为「回滚 = 时光倒流」。这应作为第九节「能力边界」的新增条目。

- 检查点与外部会话存储互斥（见 14.16）：若未来启用 sessionStore，不得同时开启文件检查点——这是硬性约束，必须在架构决策时二选一。

### 14.9 Tools（工具参考）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/tools

两类工具：

内置工具：Qoder CLI 提供，如读文件、搜索、执行命令、调用子智能体。

自定义工具：由 SDK 使用者定义，以 in-process MCP 服务器形式暴露给模型——TypeScript 用 tool() + createSdkMcpServer()，Python 用 @tool() 装饰器 + create_sdk_mcp_server()。

内置工具清单（官方文档完整提供）：

| 类别 | 工具名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 命令执行 | Bash | 执行 shell 命令 |
| 文件操作 | Read / Edit / Write | 读取 / 编辑 / 创建文件 |
| 搜索 | Glob / Grep | 文件名 / 内容搜索 |
| 网络 | WebFetch / WebSearch | 抓取 URL / 网络搜索 |
| 智能体 | Agent | 调起子智能体 |
| 交互 | AskUserQuestion | 向用户提问 |
| Notebook | NotebookEdit | 编辑 notebook 单元格 |
| 持久任务 | TaskCreate / TaskGet / TaskUpdate / TaskList | 任务管理 |
| 后台任务 | TaskOutput / TaskStop | 后台任务管理 |
| 计划 / worktree | ExitPlanMode / EnterWorktree / ExitWorktree | 计划模式与工作树 |
| 配置 | Config | 读写配置 |
| Todo 回退 | TodoWrite | 当 QODER_FEATURE_TASKS=false 时替代 Task 工具 |
| MCP | ListMcpResources / ReadMcpResource / Mcp | MCP 资源与调用 |

工具名由底层 Qoder CLI 决定；权限配置必须使用 CLI 暴露给模型的工具名。

自定义工具接入：定义 → 挂到 MCP 服务器 → 在 query() 的 mcpServers 中注册。模型需要时，CLI 通过 SDK 回调你的 handler。

query({
  prompt: 'Search docs for the refund policy and summarize it.',
  options: {
    auth: accessTokenFromEnv(),
    mcpServers: { kb: kbTools },
    allowedTools: ['mcp__kb__search_docs'],
  },
});

工具全名格式：

mcp__{serverName}__{toolName}

该全名用于工具白/黑名单、权限回调、hooks 匹配器、子智能体 tools 配置。

以 tools: [] 彻底禁用工具：模型只能依据上下文回答。

允许与拒绝同时匹配时，拒绝优先。

对墨道的落地提示：本项目「9 个 SDK 内置工具 + 6 个 in-process 科研 MCP」的结构与官方完全一致。四点施工要点：

- 盘一遍内置工具清单——本项目声明的 9 个与官方清单（至少 24 个工具名）存在差异。第十四章前的工具生态描述中「9 个」应核对是否为本产品实际暴露的子集；若是，应明确「另有 N 个官方工具未向模型暴露」，避免读者误以为 SDK 只有 9 个工具。

- AskUserQuestion 是特殊工具——权限回调对它总是触发（不像普通工具只在需要批准时触发）。若墨道要实现「向用户追问」，这是官方通道，且与 14.10 的 canUseTool 交互需专门处理。

- Task* 系列是持久任务的官方实现——本项目若自建任务/时间线体系，应评估与 TaskCreate / TaskList 的关系（复用 vs 自建）。同时注意 TodoWrite 是 QODER_FEATURE_TASKS=false 时的回退，不要同时依赖两者。

- EnterWorktree / ExitWorktree 支持工作树隔离——这为「多个子智能体并行且互不干扰」提供了一条官方路径，可作为 D2「上下文隔离」与 E6「并发控制」的备选实现方案（与 14.11 的 WorktreeCreate Hook 配套）。

### 14.10 Permission Control（权限控制）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/permissions

官方文档中 security 路径不存在；权限相关内容位于 permissions。本篇即「Security 权限安全」的正式对应文档。

四组权限手段：① 默认策略（permissionMode）；② 工具范围与规则（tools / allowedTools / disallowedTools）；③ 运行时审批（canUseTool）；④ 高级设置（additionalDirectories / settings / hooks / MCP 工具策略）。

总览表：

| 要解决的问题 | 入口（ TS / Python ） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设会话默认权限行为 | permissionMode / permission_mode | 无显式规则匹配时如何处置工具调用 |
| 显式确认跳过权限检查 | allowDangerouslySkipPermissions | 仅配合 bypassPermissions 或 yolo |
| 限制本会话可见工具 | tools | 不在列表中的工具不提供给模型 |
| 预批准工具 | allowedTools | 匹配通常跳过授权提示 |
| 拒绝工具 | disallowedTools | 匹配即拒绝； 优先于 allow |
| 让宿主批准工具调用 | canUseTool | SDK 宿主在运行时返回 allow 或 deny |
| 把审批交给外部提示工具 | permissionPromptToolName | 适用于已提供权限提示工具的运行时 |
| 审批后更新会话规则 | PermissionUpdate | 常见「允许一次」「本会话始终允许」 |
| 允许 cwd 之外的访问 | additionalDirectories | 扩展会话可访问目录 |
| 从 settings 提供权限规则 | settings | 适合会话启动时的静态权限配置 |
| 生命周期拦截或审计 | hooks | 高级拦截、审计、告警 |
| 在 MCP 服务器上声明工具策略 | MCP 工具策略 | 在 MCP 服务器配置里按工具声明 allow / ask / deny |

权限模式全表：

| 模式 | 行为 |
| --- | --- |
| default | 标准权限行为。工具调用按 tools 、允许 / 拒绝规则、动态审批或运行时策略处理 |
| acceptEdits | 自动接受文件编辑操作；用于已确认可修改工作区的场景 |
| bypassPermissions | 跳过权限检查； 需同时显式确认 |
| yolo | bypassPermissions 的兼容别名；同样需显式确认 |
| plan | 计划模式；面向先产出执行计划，默认不产生真实改动 |
| dontAsk | 不交互询问。未预先授权或规则不允许的操作 被拒绝 |
| auto | 运行时能力自动判定允许或拒绝；安全的 工作区内 文件编辑可能被自动批准 |

bypassPermissions 与 yolo 是高危模式。SDK 要求显式传 allowDangerouslySkipPermissions: true（Python：allow_dangerously_skip_permissions=True），以免普通会话意外跳过权限检查。

会话内切换模式：await q.setPermissionMode('default')。

运行时审批 canUseTool：

query({
  prompt: 'Create a changelog file for this release.',
  options: {
    auth: accessTokenFromEnv(),
    cwd: '/path/to/project',
    permissionMode: 'default',
    async canUseTool(toolName, input, options) {
      showApprovalDialog({
        title: options.title ?? toolName,
        description: options.description,
        input,
      });

      const approved = await waitForUserApproval(options.signal);

      if (!approved) {
        return {
          behavior: 'deny',
          message: 'Rejected by user.',
          toolUseID: options.toolUseID,
        };
      }

      return {
        behavior: 'allow',
        updatedInput: input,
        toolUseID: options.toolUseID,
      };
    },
  },
});

回调签名：

type CanUseTool = (
  toolName: string,
  input: Record<string, unknown>,
  options: {
    signal: AbortSignal;
    suggestions?: PermissionUpdate[];
    blockedPath?: string;
    decisionReason?: string;
    title?: string;
    displayName?: string;
    description?: string;
    toolUseID: string;
    agentID?: string;
  },
) => Promise<PermissionResult>;

options 关键字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 工具名 | 全名，如 Read / Bash / mcp__orders__read_order |
| input | 工具调用的原始参数 |
| toolUseID | 本次工具调用 ID ； TypeScript 中需在返回值里带上以精确匹配 |
| signal | 授权请求被取消时触发； UI 或远程审批应监听 |
| title / displayName / description | 运行时生成的人类可读文案， 可直接用于审批 UI |
| suggestions | 运行时建议的权限更新，可用于「本会话始终允许」 |
| blockedPath | 路径类授权场景中被限制的路径 |
| decisionReason | 运行时给出的原因，用于展示或审计 |
| agentID | 子智能体发起工具调用时的 Agent ID |

返回结构：

允许：{ behavior: 'allow', updatedInput, toolUseID }。updatedInput 是工具最终收到的参数——可原样返回，也可在批准后改写（加租户 ID、把路径重写进安全目录、剥离不允许字段）。

拒绝：{ behavior: 'deny', message, toolUseID }。message 必填，会成为模型/日志/宿主看到的拒绝原因。interrupt: true 表示拒绝并中断当前 Agent 流程。

默认拒绝：若 SDK 收到 CLI 授权请求但未配置权限回调，则返回错误——默认不允许任何操作。

权限拒绝消息（出现在消息流中）：

type SDKPermissionDeniedMessage = {
  type: 'system';
  subtype: 'permission_denied';
  tool_name: string;
  tool_use_id?: string;
  message?: string;
  decision_reason?: string;
  decision_reason_type?: string;
};

通常出现在 dontAsk 模式、自动拒绝或规则拒绝时。宿主可用它更新 UI 状态或写审计日志。

外部授权工具 permissionPromptToolName：把权限请求交给运行时环境中的权限提示工具（而非在 SDK 宿主实现回调），适合已有外部审批工具、远程运行时或统一权限网关。三点注意：必须是当前运行时识别的提示工具名；与 canUseTool 互斥；若由 SDK 宿主自行决定审批，优先用 canUseTool。

其输入 / 输出结构：

type PermissionPromptToolInput = {
  tool_name: string;
  input: Record<string, unknown>;
  tool_use_id?: string;
};

type PermissionPromptToolOutput =
  | {
      behavior: 'allow';
      updatedInput: Record<string, unknown>;
      updatedPermissions?: PermissionUpdate[];
      toolUseID?: string;
    }
  | {
      behavior: 'deny';
      message: string;
      interrupt?: boolean;
      toolUseID?: string;
    };

用 settings 提供静态权限规则：

query({
  prompt: 'Inspect the project.',
  options: {
    auth: accessTokenFromEnv(),
    cwd: '/path/to/project',
    settings: {
      permissions: {
        allow: ['Read', 'Grep'],
        deny: ['Bash'],
        ask: ['Write'],
        defaultMode: 'default',
        additionalDirectories: ['/path/to/shared-lib'],
      },
    },
  },
});

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| permissions.allow | 允许规则 |
| permissions.deny | 拒绝规则 |
| permissions.ask | 始终询问规则 |
| permissions.defaultMode | 默认权限模式 |
| permissions.disableBypassPermissionsMode | 设为 'disable' 可禁用绕过权限模式 |
| permissions.additionalDirectories | 额外可访问目录 |

若应用会从 settings 读取并应用默认权限模式，建议在执行高危模式前自行做产品级确认。bypassPermissions / yolo 只应出现在明确可信的环境。

MCP 工具策略：把工具级权限策略直接声明在 MCP 服务器配置里，策略随服务器配置走，而非散落在全局工具列表。

mcpServers: {
  repo_tools: {
    type: 'http',
    url: process.env.REPO_TOOLS_MCP_URL!,
    tools: [
      { name: 'search', permission_policy: 'always_allow' },
      { name: 'write_file', permission_policy: 'always_ask' },
      { name: 'delete_file', permission_policy: 'always_deny' },
    ],
  },
}

| 策略 | 行为 |
| --- | --- |
| always_allow | 匹配工具直接允许 |
| always_ask | 匹配工具进入授权流程 |
| always_deny | 匹配工具直接拒绝 |

name 可用 MCP 工具原始名或全名（如 mcp__repo_tools__search）。

对墨道的落地提示：本篇是第十三章 B5「权限授权弹窗通道」与 B6「权限审计」的权威实现依据，直接推翻了一条此前的实现假设：

- B5 有了官方通道，但代价是架构变化——官方 canUseTool 本身就是「阻塞式交互通道」：它在服务端暂停并等待宿主返回结果，options.signal 提供取消。但它的运行位置是 SDK 宿主进程，而本项目是「服务端跑 SDK + 前端 UI」的分离结构。因此 B5 的正确落地方式不是自建暂停协议，而是：在 SDK 宿主侧实现 canUseTool，通过既有 SSE 桥接把审批请求推给前端，前端回传结果后再 resolve。这比自研协议更可靠。

- options.title / description 可直接做审批 UI 文案——无需自建文案生成。

- options.agentID 是 D 组的关键字段——它标识「本次工具调用由哪个子智能体发起」。这正是 D3「主智能体唯一网关」的落地点：在 canUseTool 中按 agentID 应用不同策略，即可在权限层实现网关语义，无需另建调用层。

- B6 审计有了标准数据源——除 canUseTool 入参外，还应订阅 SDKPermissionDeniedMessage（type: 'system', subtype: 'permission_denied'），把 decision_reason / decision_reason_type 落库。这补上了 A4 审计中「权限判定依据」这一缺口，且是官方结构而非自造。

- 「默认拒绝」是官方行为——未配置回调即不允许任何操作。本项目权限设计应与此对齐，避免出现「未配置即放行」的相反假设。

- settings.permissions 可承载本项目的四层覆盖链——allow / deny / ask / defaultMode 与「四层覆盖链」语义相容，建议评估用它替代自建配置结构，降低维护成本。

- MCP 工具策略可下沉权限声明——permission_policy 让「写产物」类工具默认 always_ask、「读文献」类默认 always_allow，策略随 MCP 走，比全局列表更内聚。这对 C 组新增的 4 组 MCP 尤其有价值。

### 14.11 Hooks（生命周期钩子）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/hooks

全部事件与可控行为：

| 事件 | 触发时机 | 可控行为 |
| --- | --- | --- |
| PreToolUse | 工具调用前 | 拦截 / 允许 / 修改输入 |
| PostToolUse | 工具成功后 | 审计 / 注入上下文 / 覆盖输出 |
| PostToolUseFailure | 工具失败后 | 错误处理 / 日志 |
| UserPromptSubmit | 用户提示发送前 | 注入上下文 / 拦截 |
| SessionStart | 会话开始 | 初始化 / 注入上下文 |
| SessionEnd | 会话结束 | 清理 / 日志 |
| Stop | AI 停止生成 | 阻止停止、强制继续 |
| SubagentStart | 子智能体开始 | 观察 / 日志 |
| SubagentStop | 子智能体停止 | 观察 / 日志 |
| PreCompact | 上下文压缩前 | 观察 / 日志 |
| PostCompact | 上下文压缩后 | 观察 / 日志 |
| CwdChanged | 工作目录变化 | 观察 / 日志 |
| InstructionsLoaded | 指令文件加载 | 观察 / 日志 |
| FileChanged | 文件创建 / 修改 / 删除 | 观察 / 日志 |
| PermissionRequest | 请求权限 | 自动批准 / 拒绝权限请求 |
| PermissionDenied | 权限请求被拒 | 观察 / 审计拒绝 |
| WorktreeCreate （ TS ） | 请求托管工作树 | 替换内置的物理创建 |
| WorktreeRemove （ TS ） | Hook 创建的工作树被移除 | 替换内置的物理删除 |

Worktree 替换钩子（TypeScript）：WorktreeCreate / WorktreeRemove 是资源替换钩子，不是只读通知。注册 WorktreeCreate 后，回调必须物理创建 worktree 并返回其路径；配对的 WorktreeRemove 回调必须物理删除该 Hook 创建的资源。Qoder CLI 仍负责 session cwd 切换、transcript 迁移、Resume 状态与 Exit 生命周期。

const hooks = {
  WorktreeCreate: [{
    hooks: [async (input) => {
      const worktreePath = await createWorktree(input.name);
      return {
        hookSpecificOutput: {
          hookEventName: 'WorktreeCreate',
          worktreePath,
        },
      };
    }],
  }],
  WorktreeRemove: [{
    hooks: [async (input) => {
      await removeWorktree(input.worktree_path);
      return {};
    }],
  }],
};

createWorktree / removeWorktree 需应用自行实现（执行 Git 或宿主特定的操作），SDK 不提供。

配置：在 options.hooks 中配置。

const result = query({
  prompt: 'perform task',
  options: {
    hooks: {
      PreToolUse: [{ matcher: 'Bash', hooks: [myHook] }],
      PostToolUse: [{ hooks: [auditHook] }],
      SessionEnd: [{ hooks: [logHook] }],
    },
  },
});

matcher 是正则，匹配工具名；省略 matcher 则对所有工具生效：

hooks: {
  PreToolUse: [
    { matcher: 'Bash', hooks: [bashAuditHook] },               // Bash only
    { matcher: 'File.*|Write|Edit', hooks: [fileAuditHook] },  // File operations
    { hooks: [generalLogHook] },                               // All tools (no matcher)
  ],
},

回调签名：

type HookCallback = (
  input: HookInput,
  toolUseID: string | undefined,
  options: { signal: AbortSignal },
) => Promise<HookJSONOutput>;

输入：所有事件共享 hook_event_name、session_id、transcript_path、cwd；各事件另有专属字段（如 PreToolUse 的 tool_name / tool_input）。

输出（关键）：

interface HookJSONOutput {
  continue?: boolean;
  stopReason?: string;
  decision?: string;
  reason?: string;
  hookSpecificOutput?: object;
}

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| continue: false | 结束会话（ Python 字段名 continue_ ，序列化时转为 "continue" ） |
| decision: "block" + reason | 阻止工具执行；对 Stop 事件则阻止停止、强制继续 |
| hookSpecificOutput | 事件特定输出：修改工具输入（ updatedInput ）、覆盖工具输出（ updatedToolOutput ）、注入上下文（ additionalContext ） |

各事件 Hook 输入结构（官方完整提供）：

interface PreToolUseHookInput extends BaseHookInput {
  hook_event_name: 'PreToolUse';
  permission_mode: string | undefined;
  tool_name: string;
  tool_input: unknown;
}

interface PostToolUseHookInput extends BaseHookInput {
  hook_event_name: 'PostToolUse';
  tool_name: string;
  tool_input: unknown;
  tool_response: unknown;
}

interface PostToolUseFailureHookInput extends BaseHookInput {
  hook_event_name: 'PostToolUseFailure';
  tool_name: string;
  tool_input: unknown;
  error: string;
  is_interrupt: boolean | undefined;
}

interface UserPromptSubmitHookInput extends BaseHookInput {
  hook_event_name: 'UserPromptSubmit';
  prompt: string;
}

interface SessionStartHookInput extends BaseHookInput {
  hook_event_name: 'SessionStart';
  source: string;
}

interface StopHookInput extends BaseHookInput {
  hook_event_name: 'Stop';
  stop_hook_active: boolean;
}

interface SubagentStartHookInput extends BaseHookInput {
  hook_event_name: 'SubagentStart';
  agent_id: string;
  agent_type: string;
}

interface SubagentStopHookInput extends BaseHookInput {
  hook_event_name: 'SubagentStop';
  stop_hook_active: boolean;
}

interface PreCompactHookInput extends BaseHookInput {
  hook_event_name: 'PreCompact';
  trigger: string;
  custom_instructions: string | null;
}

interface PermissionRequestHookInput extends BaseHookInput {
  hook_event_name: 'PermissionRequest';
  tool_name: string;
  tool_input: unknown;
  permission_suggestions: PermissionUpdate[] | undefined;
}

其中 SessionStart.source 取 "startup" / "resume" / "clear" / "compact"；SessionEnd.reason 取 "clear" / "resume" / "logout" / "prompt_input_exit" / "other" / "bypass_permissions_disabled"；PreCompact.trigger 取 "manual" / "auto"；FileChanged.event 取 "change" / "add" / "unlink"。

五类典型用法（官方示例）：

① 安全拦截（PreToolUse） —— 拦危险 shell 命令：

const securityHook: HookCallback = async (input) => {
  if (input.hook_event_name !== 'PreToolUse') return {};

  if (input.tool_name === 'Bash') {
    const cmd = String((input.tool_input as any)?.command ?? '');
    if (cmd.includes('rm -rf')) {
      return {
        hookSpecificOutput: {
          hookEventName: 'PreToolUse',
          permissionDecision: 'deny',
          permissionDecisionReason: 'Destructive delete operations are not allowed',
        },
      };
    }
  }

  return {};
};

② 脱敏（PostToolUse） —— 覆盖工具输出，替换 AK / Token 等敏感信息：

const secretRedactHook: HookCallback = async (input) => {
  if (input.hook_event_name !== 'PostToolUse') return {};

  const content = typeof input.tool_response === 'string'
    ? input.tool_response
    : JSON.stringify(input.tool_response);

  const redacted = content
    .replace(/(?:LTAI|AKID)[A-Za-z0-9]{16,}/g, '<REDACTED_AK>')
    .replace(/Bearer\s+[A-Za-z0-9\-._~+/]+=*/g, 'Bearer <REDACTED>');

  if (redacted === content) return {};

  return {
    hookSpecificOutput: {
      hookEventName: 'PostToolUse',
      updatedToolOutput: redacted,
    },
  };
};

③ 截断超长输出（PostToolUse） —— 保留首尾、掐掉中段：

const bashSummarizeHook: HookCallback = async (input) => {
  if (input.hook_event_name !== 'PostToolUse') return {};
  if (input.tool_name !== 'Bash') return {};

  const content = String(input.tool_response ?? '');
  const THRESHOLD = 50 * 1024;
  if (content.length <= THRESHOLD) return {};

  const head = content.slice(0, 8 * 1024);
  const tail = content.slice(-4 * 1024);
  const omitted = content.length - head.length - tail.length;
  return {
    hookSpecificOutput: {
      hookEventName: 'PostToolUse',
      updatedToolOutput: `${head}\n\n[... OMITTED ${omitted} chars ...]\n\n${tail}`,
    },
  };
};

④ 强制继续（Stop） —— 任务未完成时阻止 AI 停止：

const keepGoingHook: HookCallback = async (input) => {
  if (input.hook_event_name !== 'Stop') return {};

  if (!isTaskComplete()) {
    return {
      decision: 'block',
      reason: 'Please continue completing the remaining tasks',
    };
  }
  return {};
};

⑤ 自动批准权限（PermissionRequest）：

const autoApproveRead: HookCallback = async (input) => {
  if (input.hook_event_name !== 'PermissionRequest') return {};

  if (input.tool_name === 'Read') {
    return {
      hookSpecificOutput: {
        hookEventName: 'PermissionRequest',
        decision: { behavior: 'allow' },
      },
    };
  }
  return {};
};

注意事项（重要）：

Hook 回调应快速返回，避免阻塞 AI 执行。

matcher 匹配 tool_name 字段；正则语法随语言（TS 用 JS 正则，Python 用 re）。

continue: false 仅对 PreToolUse、PostToolUse、PostToolUseFailure、UserPromptSubmit、Stop、SubagentStop 生效；观察类事件（如 SessionEnd、CwdChanged）忽略它。

多个 Hook 返回冲突 decision 时，"deny" / "block" 优先（最严格规则胜出）。

多个 Hook 设置 updatedToolOutput 时，最后一个非空值生效。 若需链式变换（先脱敏再截断），应在单个回调内顺序执行。

Python SDK 用下划线后缀字段名（continue_）避免与关键字冲突，序列化时自动转换。

对墨道的落地提示：Hooks 是本轮全部 16 篇中对第十三章落地最有直接价值、且成本最低的一篇。它能在不改架构的前提下补上多个此前被列为「待建」的能力：

- A4 工具审计 → PreToolUse + PostToolUse。官方示例（审计日志 + 安全拦截合并）可直接复用。这比自建审计层更内聚，且拿到的是官方标准 Hook 输入结构而非自定义事件。

- A3 工具错误回传完善 → PostToolUseFailure。该事件提供 error 与 is_interrupt，正是 A3 所需的结构化错误字段。

- A2 熔断 / A1 超时 → PreToolUse 拦截 + 计数。在 Hook 内维护失败计数，达到阈值即返回 permissionDecision: 'deny'，即可实现熔断语义，无需改动 MCP 层。

- E4 审辨迭代循环 → SubagentStop + Stop。SubagentStop 提供 agent_id / stop_hook_active，Stop 支持 decision: 'block' 强制继续——这是实现「审辨不通过则带反馈重试」的官方机制，比在应用层重建循环更稳。SubagentStart 的 agent_id / agent_type 还可用于 E7「嵌套时间线展示」。

- E7 可观测性扩展 → 全套观察类 Hook。SubagentStart / SubagentStop / PreCompact / PostCompact / FileChanged / CwdChanged 提供的正是「多智能体并行嵌套时间线」所需的原始事件，且比现有 SSE 7 类事件更细。建议评估以 Hook 事件为时间线的第二数据源。

- 权限审计（B6）→ PermissionDenied。与 14.10 的 SDKPermissionDeniedMessage 互为补充（一个在 Hook 侧、一个在消息流侧）。

- 上下文注入 → UserPromptSubmit / SessionStart 的 additionalContext。D4「六步信息流转」中的「取用」环节可借此注入受控上下文，而非全量透传。

- 敏感信息脱敏可直接落地——脱敏 Hook 官方示例与本项目「审计日志不得含凭据」（见 14.6）要求完全吻合，建议优先实现。

- WorktreeCreate 为并发隔离提供路径——若 E6 需要多个子智能体并行操作同一仓库，可用 worktree 隔离，避免写冲突。注意该 Hook 需自行实现物理创建/删除。

### 14.12 Cost and Usage（成本与用量）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/cost-usage

用量查询：q.getUsageInfo()（TS）/ client.get_usage_info()（Python）返回 UsageInfo，含账号级与配额级信息：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| userId / userType | 用户标识与类型 |
| totalUsagePercentage | 总用量百分比 |
| isHighestTier | 是否最高档 |
| expiresAt | 到期时间 |
| upgradeUrl | 升级入口 |
| userQuota | 用户配额桶： total / used / remaining / percentage / unit |
| addOnQuota | 附加配额桶（另有 detailUrl ） |
| isQuotaExceeded | 配额是否已耗尽 |
| isPlanQuotaProrated | 套餐配额是否按比例分摊 |
| orgResourcePackage | 组织资源包： used / cap / remaining / percentage / available / unit |
| session | 本会话用量： total_credits + model_usage （按模型计 credits ） |

Credits 计量：SDKAssistantMessage 的 message.usage 含 credits / original_credits / billable 三个可选字段，包含单次模型请求的 Credits 数据。SDKResultMessage.modelUsage 对应 UsageInfo.session.model_usage。

上下文用量：q.getContextUsage() 返回详细结构：

type SDKControlGetContextUsageResponse = {
  model: string;
  contextWindow: { usedPercentage: number };
  categories: Array<{
    type:
      | 'system_prompt' | 'system_tools' | 'skills'
      | 'messages' | 'other' | 'free_space' | 'auto_compact';
    percentage: number;
  }>;
  autoCompact: { enabled: boolean; thresholdPercentage: number };
  skills: {
    count: number;
    percentageOfContext: number;
    items: Array<{
      name: string;
      source: 'project' | 'user' | 'built-in' | 'plugin';
      percentageOfContext: number;
    }>;
  };
  duplicateFileReads: Array<{ path: string; count: number }>;
  session: {
    messageCount: number;
    promptCount: number;
    toolCalls: { total: number; succeeded: number; failed: number };
    linesChanged: { added: number; removed: number };
  };
};

对墨道的落地提示：本篇直接解决第十三章 A6「用量/成本统计」，且顺带解决了一个未列出的问题：

- A6 不该自建计量——官方已提供 getUsageInfo()（账号/配额/会话级 credits）与 message.usage.credits（单次请求级），比自建 Token 计数器更准确。建议 A6 改为「接入官方用量接口 + 落库」，而非自研统计。

- 发现了一个额外收益：上下文占用可视化——getContextUsage() 的 categories（含 skills 占比）与 duplicateFileReads（重复读文件）是现成的优化诊断数据，可直接用于：展示「技能占用了多少上下文」（为 14.4 的 skillOverrides 调优提供量化依据）；发现重复读取的文件以优化上下文效率。这两项此前不在第十三章任何分组中，建议新增为 A 组补充项。

- session.toolCalls 的成败计数可作 A2 熔断的数据源。

- 与 06 板块的衔接：userQuota / addOnQuota / orgResourcePackage / isQuotaExceeded 正是 06 板块「权益门禁」与「团队资源包」所需的官方字段。建议 06 板块的计量底座优先复用这些结构，而非自定义配额模型——这能显著降低前后端与官方配额语义不一致的风险。

### 14.13 Events & Streaming（事件与流式输出）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/streaming-output（消息类型完整定义在 references-typescript）

官方文档中 events 路径不存在；流式事件相关内容位于 streaming-output。本篇合并二者。

启用：includePartialMessages: true（Python：include_partial_messages）。

import { qodercliAuth, query } from '@qoder-ai/qoder-agent-sdk';

const q = query({
  prompt: 'Write a short analysis report',
  options: {
    auth: qodercliAuth(),
    includePartialMessages: true,
  },
});

三种增量（delta）类型：

| delta 类型 | 用途 |
| --- | --- |
| text_delta | 模型文本回复增量 → 打字机效果 |
| thinking_delta | 思考内容增量（推理型模型在最终回复前发出） |
| input_json_delta | 工具调用参数增量 → 可实时渲染模型正在写入的文件内容 |

for await (const msg of q) {
  if (msg.type === 'stream_event') {
    const delta = msg.event.delta;
    if (delta?.type === 'text_delta') {
      process.stdout.write(delta.text);
    }
  }
}

SDKMessage 判别联合（完整成员）：

type SDKMessage =
  | SDKAssistantMessage
  | SDKUserMessage
  | SDKUserMessageReplay
  | SDKResultMessage
  | SDKSystemMessage
  | SDKPartialAssistantMessage
  | SDKCompactBoundaryMessage
  | SDKStatusMessage
  | SDKMcpStatusChangeMessage
  | SDKAPIRetryMessage
  | SDKModelQueueStatusMessage
  | SDKHookStartedMessage
  | SDKHookProgressMessage
  | SDKHookResponseMessage
  | SDKTaskStartedMessage
  | SDKTaskProgressMessage
  | SDKTaskNotificationMessage
  | SDKSessionStateChangedMessage
  | SDKSessionTitleChangedMessage
  | SDKFilesPersistedEvent
  | SDKElicitationCompleteMessage
  | SDKPermissionDeniedMessage
  | SDKMirrorErrorMessage
  | SDKPromptSuggestionMessage
  | SDKCloudAgentEventMessage;

消费原则：先按 message.type 分支，再按 subtype 细分（只有 system / result 两类有 subtype）。

SDKAssistantMessage（官方完整定义）：

type SDKAssistantMessage = {
  type: 'assistant';
  uuid: string;
  session_id: string;
  parent_tool_use_id: string | null;
  request_id?: string;
  message: {
    role: 'assistant';
    content: Array<
      | { type: 'text'; text: string }
      | { type: 'tool_use'; id: string; name: string; input: unknown }
      | { type: 'thinking'; thinking: string }
    >;
    usage?: {
      input_tokens?: number | null;
      output_tokens?: number | null;
      cache_read_input_tokens?: number | null;
      cache_creation_input_tokens?: number | null;
      credits?: number;
      original_credits?: number;
      billable?: boolean;
    };
  };
};

parent_tool_use_id 语义（关键）：

null = 该消息由主会话产生。

非 null = 该消息由子智能体产生，其值指向「父子智能体之间那次 Agent 工具调用」的 ID。

这是渲染嵌套时间线的唯一依据。第十三章 E7「多智能体并行的嵌套时间线展示」必须基于此字段实现。

request_id：默认缺失。需通过 options.env 设置 QODER_EXPOSE_REQUEST_ID='true'（国际版 CLI）或 QODERCN_EXPOSE_REQUEST_ID='true'（中国版 CLI）才会暴露。

其他消息类型要点：

| 消息类型 | 作用 |
| --- | --- |
| SDKUserMessageReplay | 重放的用户消息（携带 uuid ，检查点回滚锚点来源，见 14.8 ） |
| SDKCompactBoundaryMessage | 上下文压缩边界 |
| SDKStatusMessage | 状态变更 |
| SDKMcpStatusChangeMessage | MCP 服务器状态变化 |
| SDKAPIRetryMessage | API 重试（ 可用于提示「网络波动，正在重试」而非静默等待 ） |
| SDKModelQueueStatusMessage | 模型排队状态 |
| SDKHookStartedMessage / SDKHookProgressMessage / SDKHookResponseMessage | Hook 生命周期（需 includeHookEvents: true ） |
| SDKTaskStartedMessage / SDKTaskProgressMessage / SDKTaskNotificationMessage | 任务生命周期 |
| SDKSessionStateChangedMessage / SDKSessionTitleChangedMessage | 会话状态 / 标题变化 |
| SDKFilesPersistedEvent | 文件持久化事件 |
| SDKElicitationCompleteMessage | Elicitation 完成（ MCP OAuth ，见 14.3 ） |
| SDKPermissionDeniedMessage | 权限拒绝（见 14.10 ） |
| SDKMirrorErrorMessage | 外部会话存储写入失败（见 14.16 ） |
| SDKPromptSuggestionMessage | 提示建议（需 promptSuggestions: true ） |
| SDKCloudAgentEventMessage | Cloud Agent 事件（见 14.14 ） |

SessionMessage（会话持久化消息结构）：

type SessionMessage = {
  type: 'user' | 'assistant' | 'system';
  uuid: string;
  session_id: string;
  message: unknown;
  parent_tool_use_id: string | null;
  parent_agent_id: string | null;
  timestamp?: string;
  subtype?: string;
  compact_metadata?: object;
};

对墨道的落地提示：本篇对第十三章 A6、E7、A3 三项有直接作用，且暴露出一个当前架构缺口：

- E7 的实现在此定型——嵌套时间线 = 按 parent_tool_use_id 建树。本项目现有「SSE 7 类事件」是自建事件集，未包含 parent_tool_use_id 的等价字段。若 E7 要在多智能体场景下工作，SSE 桥接层必须透传该字段。这是一个当前就会阻塞 E7 的架构缺口，建议提前在 SSE 事件结构中预留。

- SDKAPIRetryMessage 可消除一类「静默假成功」风险——本项目已强调「无静默假成功」。API 重试期间若无提示，用户会看到长时间的静止画面。建议把该消息映射为前端状态行提示。

- thinking_delta 支撑思考过程实时展示——本项目已有「思考折叠」功能，thinking_delta 使其从「事后展示」升级为「实时流式」，体验提升明显。

- input_json_delta 可用于产物实时预览——模型写文件时可实时渲染正在写入的内容，与「笔记联动」「产物 diff」功能天然契合。

- message.usage 是 A6 的最细粒度数据源（单次请求级 credits），与 getUsageInfo() 的会话级聚合互补。

- SDKCompactBoundaryMessage 提示了自动压缩的存在——长会话中上下文会被自动压缩（autoCompact.thresholdPercentage）。这会丢失细节，本项目若处理长科研对话，应评估在压缩边界处落一份摘要备份。

### 14.14 Cloud Agent（云端智能体，实验性）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/cloud-agent

状态：实验性 / 不稳定。API 形态可能在次版本间变化，生产路径不得依赖未发布字段。

何时使用：不想管理 qodercli / 捆绑二进制 / 本地运行时；需要跨机器复用的长生命周期 agent（agent 持久化在云端）；希望会话上下文存在云端，使多个进程/主机可恢复。

关键限制（先行声明）：

本地 CLI 独有能力——MCP 服务器 / settings / hooks / plugins / 本地权限 / 检查点——在 Cloud 运行时全部不支持；传入这些参数会同步抛错。

前置条件：

PAT：Cloud 运行时只接受 access-token 认证（accessToken() / accessTokenFromEnv()）；本地登录态或 job token 同步失败。

Cloud environment_id：创建会话时必需。

export QODER_PERSONAL_ACCESS_TOKEN="<your-pat>"
export QODER_CLOUD_AGENT_ENVIRONMENT_ID="<your-env-id>"

首次调用：创建 agent + 创建 session：

import { accessTokenFromEnv, query } from '@qoder-ai/qoder-agent-sdk';

const q = query({
  prompt: 'Summarize this repository in one short paragraph.',
  options: {
    auth: accessTokenFromEnv(),
    experimentalCloudAgent: {
      agent: {
        create: {
          name: 'my-cloud-agent',
          model: 'ultimate',
          system: 'You are a concise code assistant.',
          tools: [
            {
              type: 'agent_toolset_20260401',
              enabled_tools: ['read', 'glob', 'grep'],
            },
          ],
        },
      },
      session: {
        create: {
          environment_id: process.env.QODER_CLOUD_AGENT_ENVIRONMENT_ID!,
          title: 'first-cloud-session',
        },
      },
    },
  },
});

运行后从最终 result 消息取 session_id，后续轮次可继续该会话。

内置工具允许列表：tools[].enabled_tools 支持 bash / write / glob / web_fetch / read / edit / grep / web_search。省略 tools 则该 agent 没有任何工具。

挂载文件到会话：文件经 Files API 上传后，用 session.create.resources 挂进会话容器：

session: {
  create: {
    environment_id,
    resources: [
      { type: 'file', file_id: 'file_abc123', path: '/workspace/data.json' },
    ],
  },
}

复用已有 agent：agent: { id: 'agent_xxx' }，跳过 create。

多轮：恢复会话——已有 session_id 后，下一次调用只传 session: { id }，不要再传 agent（会话已绑定 agent，两者同传会同步抛错）。

// Turn 2: continue the same Cloud session
const second = query({
  prompt: 'What is my favorite color?',
  options: {
    auth: accessTokenFromEnv(),
    experimentalCloudAgent: {
      session: { id: sessionId! },
    },
  },
});

会话上下文存在云端，脚本可在轮次之间重启或在机器间迁移——只要有 session_id 即可恢复。

Python 高阶用法：QoderSDKClient 提供更高层的 Cloud 会话管理——connect() 创建/解析 Cloud 会话，后续 query() 逐轮复用，无需手动跟踪 session_id。

Cloud 运行时不支持 client.set_model()、client.reload_plugins()、MCP OAuth 等本地 CLI 控制方法——调用会抛 ValueError。

消费 SSE 事件：Cloud 运行时通过 SSE 推回会话事件流；SDK 把每个事件包装成 cloud agent 事件消息（TS：cloud_agent_event；Python：CloudAgentEventMessage）。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| event | Cloud 事件名（如 user.message / agent.message / session.status_idle ） |
| id | SSE 流中的事件 ID ， 可作重放锚点 |
| data | Cloud 事件载荷（含 turn_id 等字段） |
| uuid （ Python ） | SDK 生成的去重唯一 ID |
| session_id | 该事件所属的 Cloud 会话 ID |

历史重放隔离：复用已有会话时，SSE 会先重放历史轮次事件——SDK 按 turn_id 隔离：只有当前轮次的 session.status_idle 才会产生终止 result，历史事件不会提前结束本次查询。

SSE 调参：

experimentalCloudAgent: {
  session: { id: sessionId },
  stream: {
    afterId: 'evt_xxx',         // start replay after this event ID
    deltaFlushIntervalMs: 250,  // delta merge / flush interval
  },
}

异常关闭：若 SSE 在当前轮次到达终止态前断开，SDK 会合成一个错误 result（subtype != 'success'、is_error: true），便于上游统一处理。

终止态 result 内容：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| subtype | success 或错误子类型 |
| is_error | 本轮是否异常结束 |
| session_id | Cloud 会话 ID （ create 分支由 SDK 回填） |
| result | 本轮 Agent 文本回复（多个文本块拼接） |
| usage / total_cost_usd | 从本轮 span.model_request_end.usage 回填 |

约束速览：

agent 与 session 各自把 id / create 视为互斥（TypeScript 由联合类型强制）。

传已有 session.id 时不要同时传 agent。

session.create 必须显式含 environment_id。

Cloud 运行时不支持本地 CLI 顶层选项：model、agent、MCP 服务器、settings、hooks、plugins、权限模式等会同步抛错。

不支持模型切换、插件重载、MCP OAuth 等运行时控制方法——只能迭代消息与关闭会话。

错误码：

| TS 码 / Python 异常 | 触发 |
| --- | --- |
| cloud_agent_auth_requires_access_token / CloudAgentUnsupportedAuthError | 非 PAT 认证（本地登录态 / job token ） |
| cloud_agent_api_error / CloudAgentApiError | Cloud OpenAPI 非 2xx ，或 SSE 通道失败 |

对墨道的落地提示：第十三章 13.8「其余补充说明」把 cloud-agent 列为「SDK 支持但未接入，需评估是否作为远端算力通道」。本篇给出了评估所需的关键约束：

- 与现有能力互斥是核心决策点——Cloud 运行时不支持 MCP / hooks / plugins / settings / 权限 / 检查点。这意味着本项目的六个科研 MCP、十二个技能、权限链、审计 Hook 全部无法在 Cloud 运行时工作。它不是「本地能力的远端版本」，而是另一套能力更窄的运行时。

- 定位建议：若未来接入，应定位为「轻量远端任务的旁路通道」（如长时仿真、批量文献处理），而不是 Work 模式的主运行时。主线（墨道）必须留在本地 runtime。

- PAT 认证是硬门槛——需要用户在 qoder.com/account/integrations 生成 PAT，与桌面应用的登录态是两套体系。这意味着接入 Cloud 需要额外的产品级认证流程设计（与 14.6、06 板块账号体系联动）。

- 实验性状态是排期依据——「API 形态可能在次版本间变化」意味着不宜在此阶段为此投入架构改造。建议保持观望，待官方转正式后再评估。

### 14.15 Session Control（会话控制）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/session-control

概念：一个 session 对应 CLI 侧一份持久化的对话历史（含上下文、工具调用记录、压缩边界等），由 UUID 标识。init 系统消息包含当前 session_id，它同时是后续 resume/fork 操作的锚点。

创建新会话：

默认：不传任何会话相关字段时，每次创建新会话。

指定 ID：给 sessionId 传值，由调用方决定 UUID（适合宿主自管会话索引）。

恢复会话：

const q = query({
  prompt: 'Continue the previous conversation',
  options: {
    auth: accessTokenFromEnv(),
    resume: 'previous-session-id',
  },
});

不知道 ID 时，用 continue: true（Python：continue_conversation=True）恢复最近修改的会话。

不要把 resume 与 continue 同时传。

分叉会话：从现有会话派生新会话，保留原有上下文但获得新 session ID，原会话不受影响。

const q = query({
  prompt: 'Based on the prior context, explore a different direction',
  options: {
    auth: accessTokenFromEnv(),
    resume: 'source-session-id',
    forkSession: true,
  },
});

可为分叉后的新会话指定 ID：

options: {
  auth: accessTokenFromEnv(),
  resume: 'source-session-id',
  forkSession: true,
  sessionId: 'my-new-session-id',
}

字段参考：

| 字段（ TS / Python ） | 类型 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| sessionId / session_id | string | 单独使用：以该 ID 创建新会话；配合 fork 字段：分叉后会话的 ID |
| resume / resume | string | 要恢复的会话 ID |
| continue / continue_conversation | boolean | true 恢复最近会话 |
| forkSession / fork_session | boolean | 与 resume 配合，表示分叉而非继续 |

获取当前会话 ID：监听 init 系统消息；Python 的 ResultMessage 也带 session_id，两者都可用于记账。

for await (const msg of q) {
  if (msg.type === 'system' && msg.subtype === 'init') {
    console.log('session_id:', msg.session_id);
  }
}

用户数据目录：用户数据目录存放会话历史、资源、日志等用户级 CLI 数据。通过 options.env 设 QODER_CONFIG_DIR 可选择该目录：

const q = query({
  prompt: 'Analyze this repository',
  options: {
    auth: accessTokenFromEnv(),
    env: {
      ...process.env,
      QODER_CONFIG_DIR: '/var/lib/my-agent/qoder',
    },
  },
});

子智能体与会话的关系：子智能体不产生独立的可 resume 会话——它们运行于父会话的上下文内，其消息通过 parent_tool_use_id / parent_agent_id 标识归属（见 14.13）。「子 Agent 独立 session」在本 SDK 中不成立；若需独立可恢复的执行单元，应通过 fork 创建平级会话。

对墨道的落地提示：本篇对第十三章 A5、F1、F5 有直接作用，并纠正了一处需求表述：

- 「子 Agent 独立 session」这一表述需修正——SDK 中子智能体没有独立会话，它是父会话内的执行分支，用 parent_tool_use_id 标识。如果需求的原意是「子智能体有独立上下文、能独立恢复」，正确做法是 fork 出平级会话（resume + forkSession），而非给子智能体分配 session。建议据此修订 D1「建立智能体实例概念」的表述。

- F1 fork 直接可用——resume + forkSession 即为官方 fork 实现，无需自研。

- A5 continue 的边界场景可对齐官方——官方未定义「空会话」「已结束会话」「跨项目 continue」的具体行为，属于 SDK 层未明确定义区域。建议 A5 的实现以「官方行为 + 明确的前置校验」为准，并在文档中如实标注这些边界为「SDK 未定义」。

- QODER_CONFIG_DIR 是会话数据落盘位置的关键开关——本项目为桌面应用，若需控制会话数据的存放位置（如跟随用户选择的项目目录、或配合 F4 加密存储），这是官方入口。注意：它影响的是 CLI 侧全部用户级数据，不只是本会话，改它需谨慎评估。

- fork 是 F5「多设备会话同步」的备选方案——在没有账号体系的前提下，可以通过导出/导入会话（配合 14.16）实现跨设备迁移，比自建同步协议成本低。但这不解决「同时在线」问题，F5 的完整落地仍依赖账号体系。

### 14.16 External Session Storage（外部会话存储）

官方地址：https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/session-storage

为什么需要：默认 qodercli 把会话历史存在运行机器上。多实例、容器、无服务器部署下，下一个请求可能落到另一台机器读不到原会话。外部会话存储把每个会话镜像到应用自己控制的存储中。

镜像语义：这是额外的一份副本——qodercli 仍写本地，任何宿主只要有 session ID 就能继续该会话。

适用条件：请求会在服务实例间迁移；本地磁盘临时或不可靠；应用必须控制访问、加密、备份或留存。始终单机运行的应用，本地会话存储通常足够。

工作原理：

first request
  query()
    -> qodercli writes the session locally
    -> the SDK mirrors new session entries to your store

later request, on any host
  query (with resume=session_id)
    -> the SDK loads session history from your store
    -> qodercli continues the session

两条性质：

写入是尽力而为（best-effort）。SDK 后台镜像条目；写入失败会报告，但永不中断正在进行的对话。

条目是不透明的（opaque）。你的存储按原样保存并返回 SDK 定义的 transcript 条目，应用无需理解 qodercli 的本地文件格式。

快速开始：InMemorySessionStore 只在进程内保数据，用于验证接线（查询能存能恢复），无法演示跨主机恢复（进程退出即丢）。要跨主机必须实现真实存储。

import {
  InMemorySessionStore,
  qodercliAuth,
  query,
} from '@qoder-ai/qoder-agent-sdk';

const store = new InMemorySessionStore();
const options = {
  auth: qodercliAuth(),
  cwd: '/path/to/project',
  sessionStore: store,
};

// First query: run and capture the session ID.
let sessionId: string | undefined;
for await (const message of query({
  prompt: 'Remember the number 42.',
  options,
})) {
  if (message.type === 'result') sessionId = message.session_id;
}
if (!sessionId) throw new Error('The first query did not return a session ID.');

// Later query: resume from the store and the model recalls prior context.
for await (const message of query({
  prompt: 'What number did I ask you to remember?',
  options: { ...options, resume: sessionId },
})) {
  if (message.type === 'result') console.log(message.result); // -> "42"
}

每个宿主必须使用相同的 cwd，SDK 据此识别请求同属一个项目。

在应用中使用存储：给每个需要镜像或恢复的查询传 sessionStore（Python：session_store），然后选择会话识别方式——已知 ID 传 resume；要项目最近会话传 continue: true（需要存储实现会话列举方法）。

会话管理函数（作用于存储而非本地文件）：

| 函数 | 用途 | 外部存储要求 |
| --- | --- | --- |
| listSessions | 按最近修改列出会话 | SessionStore.listSessions |
| getSessionInfo | 读取单个会话元数据 | load |
| getSessionMessages | 读取活动对话链 | load |
| renameSession / tagSession | 更新标题或标签 | append |
| forkSession | 从现有历史创建独立会话 | load 和 append |
| listSubagents | 列出子代理 ID | SessionStore.listSubkeys |
| getSubagentMessages | 读取单个子代理消息 | load ；可用时用 listSubkeys |
| deleteSession | 删除会话及其子数据 | SessionStore.delete ；缺失时外部不做任何事 |

导入已有本地会话到存储（如迁移此前未启用外部存储的机器）：importSessionToStore(sessionId, store, { dir })。注意会话 ID 在前、store 在后。includeSubagents 默认 true，batchSize 默认 500。

实现存储接口：

type SessionKey = {
  projectKey: string; // derived from cwd; identifies the project
  sessionId: string; // the session UUID
  subpath?: string; // set for subagent transcripts, e.g. "subagents/agent-<id>"
};

type SessionStoreEntry = {
  type: string;
  uuid?: string;
  timestamp?: string;
  [key: string]: unknown; // opaque transcript line — store and return unchanged
};

interface SessionStore {
  // Required
  append(key: SessionKey, entries: SessionStoreEntry[]): Promise<void>;
  load(key: SessionKey): Promise<SessionStoreEntry[] | null>;
  // Optional — implement only the features you need
  listSessions?(
    projectKey: string,
  ): Promise<Array<{ sessionId: string; mtime: number }>>;
  delete?(key: SessionKey): Promise<void>;
  listSubkeys?(key: Omit<SessionKey, 'subpath'>): Promise<string[]>;
}

主会话没有 subpath；每个子智能体 transcript 复用相同的 projectKey 与 session ID，只是 subpath 不同。

| 方法 | 启用的能力 |
| --- | --- |
| append 、 load | 镜像会话并按 ID 恢复 — 必需 |
| listSessions / list_sessions | 恢复最近会话；列出已存会话 |
| delete | 从存储中删除会话 |
| listSubkeys / list_subkeys | 完整恢复与检视子智能体 transcript |

实现清单（关键纪律）：

按 key 保持 append 顺序，且 load 返回完整历史。重放依赖顺序。

键之间必须隔离。绝不把一个 key 的条目返回给另一个 key。

append 必须幂等。SDK 可能用同一批条目重试失败的写入，重试不得重复历史。

列举会话时 mtime 返回 Unix 毫秒时间戳，且只返回主会话（无 subpath 者）。

级联删除。删除主会话必须同时删除其子智能体 transcript。

listSubkeys / list_subkeys 只返回相对标识符——绝不返回绝对路径，绝不包含 . 或 ..。这些会成为存储键，路径穿越段会让 transcript 逃出自己的命名空间（目录穿越风险）。

同一会话的并发写入者在存储层串行化（若多进程可写）。

操作与调优：

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 失败处理 | 外部写入失败 永不中断进行中的对话 。最终重试失败后， SDK 发出镜像错误消息（ TS ： system/mirror_error ； Python ： SDKMirrorErrorMessage ）。 若镜像完整性重要则需监控它 —— 写入失败时对话仍可能完成 |
| 读超时 | 外部读取默认等待 60 秒 ，用 loadTimeoutMs / load_timeout_ms 调整 |
| 刷写策略 | sessionStoreFlush / session_store_flush 默认 batched ；设为 eager 会更早镜像，代价是更多存储请求 |

约束（硬性）：

显式 resume 的会话在存储中缺失时，SDK 仍可回退到同 ID 的本地会话。

存储不能与以下组合使用：文件检查点（见 14.8）、自定义 transport、实验性 Cloud Agent 运行时（TypeScript 中还不能与 persistSession: false 组合）。TypeScript 中存储支持内置 Process 与 Worker transport；Python 需内置 subprocess transport。

存储只承载会话历史。它不承载认证状态、应用配置、文件检查点或留存策略。

官方提供的测试支持：TypeScript SDK 仓库内置 SessionStore 一致性测试；Python 在 qoder_agent_sdk.testing 提供 run_session_store_conformance。连接管理、权限、加密、备份、迁移与留存由应用自行负责。

对墨道的落地提示：本篇对第十三章 F5「云同步」有直接价值，并给出了一组必须在架构决策阶段确认的互斥关系：

- 本篇是「多设备会话同步」的官方解法，且无需账号体系即可先做——只要有一个共享存储（自建服务、对象存储、甚至用户网盘），就能实现「同一项目在多台机器继续对话」。这比 F5 原本设想的「账号体系驱动」路径成本低得多，建议作为 F5 的第一阶段（用户级/自选同步盘），账号体系驱动的自动同步作为第二阶段。

- 必须二选一：文件检查点 vs 外部会话存储——两者不可组合。这是硬约束，直接影响 F2/F3（checkpoint/rewind）与 F5（云同步）的排期。建议决策顺序：先做 F1–F3（本地文件回滚），待用户对「跨设备继续对话」有明确需求时，再评估是否放弃文件回滚能力换取同步。这个取舍必须写进架构决策记录。

- cwd 必须一致是同步的前提——每个宿主的 cwd 相同，SDK 才认作同一项目。这意味着跨设备同步要求项目路径一致，这对普通用户在 Windows/macOS 间同步是个真实障碍。建议在产品层面提供「项目标识」抽象，而非依赖物理路径。

- 镜像失败是静默的（仅一条 mirror_error 消息）——若同步是实现的功能，必须监控该消息，否则用户会遇到「明明同步了却丢历史」且无任何提示。这与本项目「无静默假成功」的原则一致，应作为硬性要求。

- 子智能体 transcript 的恢复需要 listSubkeys——若 E7 要做嵌套时间线的历史回看（不只是实时），存储必须实现该方法。这应作为 E7 的隐含前置条件提前登记。

- listSubkeys 的目录穿越风险需在实现时专项防护——官方明确警告不得返回含 . / .. 的路径。若自建存储，必须做白名单校验。这是一条安全红线。

- importSessionToStore 是平滑迁移路径——已用本地存储的用户升级到同步能力时，可批量导入历史会话，无需用户重新对话。

### 14.17 Type Reference（类型参考）

官方地址：TypeScript 类型完整参考位于 https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/references-typescript（Python 版为 references-python；types 路径不存在）。

语言差异（关键）：

| 维度 | TypeScript | Python |
| --- | --- | --- |
| 包名 | @qoder-ai/qoder-agent-sdk | qoder-agent-sdk |
| 命名风格 | camelCase | 公共选项 snake_case |
| 协议层结构 | camelCase | 仍保留 wire 协议的 camelCase （如 maxTurns 、 hookSpecificOutput ） |
| 一次性查询 | query() | query() |
| 流式输入 | query() + async iterable | QoderSDKClient |
| 选项类型 | Options | QoderAgentOptions |
| 自定义工具 | tool() | @tool() 装饰器 |
| in-process MCP | createSdkMcpServer() | create_sdk_mcp_server() |
| 权限回调 | canUseTool | can_use_tool |
| 中断 | q.interrupt() | client.interrupt() |
| 文件回滚 | q.rewindFiles() | client.rewind_files() |
| MCP 状态 | q.mcpServerStatus() | client.get_mcp_status() |
| 初始化结果 | q.initializationResult() | client.get_server_info() |
| 上下文用量 | q.getContextUsage() | client.get_context_usage() |
| 账号会话用量 | q.getUsageInfo() | client.get_usage_info() |

TypeScript 独有选项：memory / flushMemory() / refreshMemory()（原生或应用自管记忆）；toolConfig（调整内置工具行为）；persistSession / resumeSessionAt / resumeDropsTurn（精细控制恢复会话加载与保留的内容）；promptSuggestions（后续提示建议）；modelRequestPatches（调整发出的模型请求）；includeHookEvents（选择哪些 Hook 事件进入消息流）；transport / spawnQoderCLIProcess / executable / executableArgs（替换运行时启动或连接方式）。

Python 独有选项：system_prompt={"type": "file", "path": ...}（从文件加载系统提示）；on_mcp_oauth_required（MCP OAuth 入站回调——TypeScript 通过运行时方法驱动）；on_mcp_status_change（MCP 状态变化入站回调）；max_buffer_size（限制 transport 读缓冲）。

Options 全字段（TypeScript）：

| 字段 | 类型 | 默认 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| abortController | AbortController | — | 提前结束会话 |  |  |
| additionalDirectories | string[] | [] | AI 可访问的额外目录 |  |  |
| agent | string | — | 主会话使用的 Agent 名称 |  |  |
| agents | Record<string, AgentDefinition> | — | 程序化定义的子智能体 |  |  |
| allowDangerouslySkipPermissions | boolean | false | 允许跳过权限检查 |  |  |
| allowedTools | string[] | [] | 工具白名单；列出即预授权 |  |  |
| auth | AuthOptions | — | query() 必需 |  |  |
| canUseTool | CanUseTool | — | 工具需批准或 Agent 提问时调用 |  |  |
| continue | boolean | false | 继续最近的会话 |  |  |
| customContext | Record<string, string> | — | 推理请求的默认自定义上下文 |  |  |
| cwd | string | process.cwd() | 工作目录 |  |  |
| disallowedTools | string[] | [] | 工具黑名单； 优先级高于 allowedTools 与 permissionMode |  |  |
| enableFileCheckpointing | boolean | false | 启用文件检查点 |  |  |
| env | `Record<string, string \ | undefined>` | process.env | 传给 CLI 进程的环境变量 |  |
| proxy | string | — | 出站代理 URL （ http / https / socks5 / socks ） |  |  |
| executable | `'bun' \ | 'deno' \ | 'node'` | 自动检测 | JS 运行时 |
| executableArgs | string[] | [] | 运行时参数 |  |  |
| experimentalCloudAgent | CloudAgentOptions | — | 切换到 Cloud 运行时（实验性） |  |  |
| extraArgs | `Record<string, string \ | null>` | {} | 传给 CLI 的额外参数 |  |
| fallbackModel | string | — | 主模型失败时的回退模型 |  |  |
| forkSession | boolean | false | 与 resume 配合分叉 |  |  |
| hooks | Partial<Record<HookEvent, HookCallbackMatcher[]>> | {} | 生命周期钩子 |  |  |
| includeHookEvents | boolean | false | 在消息流中包含 Hook 事件 |  |  |
| includePartialMessages | boolean | false | 包含 stream_event 流式片段 |  |  |
| maxTurns | number | — | 最大对话轮数 |  |  |
| mcpServers | Record<string, McpServerConfig> | {} | MCP 服务器配置 |  |  |
| model | string | CLI 默认 | 'auto' / 'ultimate' / 'performance' / 'efficient' / 'lite' |  |  |
| pathToQoderCLIExecutable | string | 自动解析 | qodercli 可执行文件路径 |  |  |
| permissionMode | PermissionMode | 'default' | 会话权限模式 |  |  |
| permissionPromptToolName | string | — | 权限提示 MCP 工具名； 与 canUseTool 互斥 |  |  |
| plugins | SdkPluginConfig | [] | 加载本地插件 |  |  |
| promptSuggestions | boolean | false | 每轮结果后发出 prompt_suggestion |  |  |
| resolveModel | ModelPolicyProvider | — | 动态模型选择回调 |  |  |
| resolveModelTimeoutMs | number | 500 | 回调超时（毫秒） |  |  |
| resume | string | — | 要恢复的会话 ID |  |  |
| resumeSessionAt | string | — | 从指定消息 UUID 恢复 |  |  |
| resumeDropsTurn | string | — | 配合 resumeSessionAt ，要求丢弃范围属于此 prompt UUID |  |  |
| persistSession | boolean | true | 持久化本地会话；设 sessionStore 时不能为 false |  |  |
| sessionId | string | 自动生成 | 指定会话 UUID |  |  |
| sessionStore | SessionStore | — | 会话历史保存到外部存储 |  |  |
| sessionStoreFlush | `'batched' \ | 'eager'` | 'batched' | 外部写入时机 |  |
| loadTimeoutMs | number | 60000 | 恢复会话时外部存储读超时 |  |  |
| settings | `string \ | Settings` | — | 内联设置对象或设置文件路径 |  |
| settingSources | `'user' \ | 'project' \ | 'local'` | CLI 默认 | 加载哪些文件系统设置；传 [] 跳过全部 |
| skills | `string[] \ | 'all'` | — | 技能策略； [] 禁用全部 |  |
| spawnQoderCLIProcess | (options) => SpawnedProcess | — | 自定义进程 spawn |  |  |
| strictMcpConfig | boolean | false | 严格 MCP 验证 |  |  |
| systemPrompt | `string \ | { type: 'preset'; preset: 'qodercli'; append?: string }` | — | 系统提示 |  |
| toolConfig | ToolConfig | — | 内置工具行为配置 |  |  |
| tools | `string[] \ | { type: 'preset'; preset: 'qodercli' }` | — | 工具集；省略时默认面含持久 Task 工具 |  |

AuthOptions：

type AuthOptions =
  | { type: 'accessToken'; accessToken: string | { envVar: string } }
  | { type: 'qodercli' }
  | { type: 'serviceAccount'; serviceAccountKey: string }
  | { type: 'serviceAccount'; fetchServiceAccountToken: FetchServiceAccountToken };

McpServerConfig 四种形态：

type McpServerConfig =
  | McpStdioServerConfig       // { type?: 'stdio'; command: string; args?: string[]; env?: Record<string,string> }
  | McpSSEServerConfig         // { type: 'sse'; url: string; headers?: Record<string,string> }
  | McpHttpServerConfig        // { type: 'http'; url: string; headers?: Record<string,string> }
  | McpSdkServerConfigWithInstance; // { type: 'sdk'; name: string; instance: McpServer }

CallToolResult 与工具注解：

type CallToolResult = {
  content: McpToolResultContent[];
  isError?: boolean;
  _meta?: Record<string, unknown>;
};

type ToolAnnotations = {
  title?: string;
  readOnlyHint?: boolean;
  destructiveHint?: boolean;
  openWorldHint?: boolean;
};

SDKControlInitializeResponse（initializationResult() 返回）：

type SDKControlInitializeResponse = {
  commands: SlashCommand[];
  agents: AgentInfo[];
  skills?: Array<{ name: string; description?: string; source?: string }>;
  output_style: string;
  available_output_styles: string[];
  models: ModelInfo[];
  account: AccountInfo;
  fast_mode_state?: FastModeState;
};

Settings（与技能相关部分）：

interface Settings {
  skillOverrides?: Record<
    string,
    'on' | 'name-only' | 'user-invocable-only' | 'off'
  >;
  skillListingMaxDescChars?: number;
  skillListingBudgetFraction?: number;
}

skillListingMaxDescChars / skillListingBudgetFraction 用于控制技能描述在上下文中的预算——当技能数量多时可用于防止描述占满上下文（配合 14.12 的 getContextUsage().skills）。

模型相关类型：ModelInfo（value / displayName / description / isEnabled / isNew / isFree / priceFactor / context_config / thinking_config / promotion）、ModelPolicyProvider、ModelPolicyContext（purpose / sessionId / availableModels）、QoderModelPurpose（'main' | 'subagent' | 'web_fetch' | 'image_gen' | 'compact'）、ModelPolicyResult、CustomModel（BYOK：provider / model / api_key / style）、ModelPolicyTimeoutError。

内置工具的输入/输出类型：官方完整提供（AgentInput / BashInput / FileReadInput / FileEditInput / FileWriteInput / GlobInput / GrepInput / WebFetchInput / WebSearchInput / AskUserQuestionInput / NotebookEditInput / Task*Input / ExitPlanModeInput / ConfigInput / EnterWorktreeInput / ExitWorktreeInput / ListMcpResourcesInput / ReadMcpResourceInput / McpInput 及对应 Output）。其中 AgentInput 值得特别注意：

type AgentInput = {
  prompt: string;
  agent?: string;
  timeout_ms?: number;
};

type AgentOutput = {
  result: string;
  agent?: string;
  error?: string;
};

SDKControlGetContextUsageResponse 见 14.12；UsageInfo / SessionMessage 见 14.12、14.13。

对墨道的落地提示：本篇是施工时的字段字典。四点：

- Options 里有多项此前未被识别、但直接对应本项目需求的字段——建议逐项评估：

- resumeSessionAt + resumeDropsTurn 可实现对话级回退（配合 14.8 的文件回滚，构成完整的「回到某轮之前」）；

- maxTurns 为 E 组的防失控提供会话级闸门；

- fallbackModel 可作为 14.7「动态选择无自动回退」的第二道保险；

- proxy 支持 socks5://——国内网络环境下这是连接稳定性的关键字段，建议在接入文档中明确；

- strictMcpConfig 与 settingSources 影响配置可信度，建议在生产环境开启严格模式。

- AgentInput 的 timeout_ms 是子智能体超时的官方字段——第十三章 A1「MCP 独立超时」之外，子智能体级别也需设超时，这此前未列入清单。

- QoderModelPurpose 的 subagent 值是 B2 的直接落点（见 14.7）。

- skillListingMaxDescChars / skillListingBudgetFraction 是技能规模化的必设项——本项目已有 12 个技能，C2 还要新增 5 项。技能描述会持续占用上下文，建议在 C 组施工时同步引入这两个预算控制项，并在 UI 上给出提示。

### 14.18 落地对照表：官方能力 × 本项目章节

把本章 16 篇与第十三章的分组对应起来，作为施工时的索引。

| 官方能力（本章） | 对应第十三章分组 | 落地方式 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agents / Subagents （ 14.2 ） | D 组、E 组 （基础） | 用 options.agents 定义七类子智能体； description 即路由依据 | 中 |
| MCP Integration （ 14.3 ） | A1 / A2 / A3 / C1–C6 | 回归 isError 语义、补工具注解、权限策略下沉 | 低 — 中 |
| Skills （ 14.4 ） | C2 / C7 | 校正「 builtin 」命名； UI 技能列表改数据源；不把白名单当权限边界 | 低 |
| Plugins （ 14.5 ） | 13.8 （与 cloud-agent 同章） | 作为技能 / 子智能体分发单元评估；必须自建加载校验 | 待评估 |
| Authentication （ 14.6 ） | 13.8 / 06 板块账号体系 | 桌面应用沿用本地登录态；团队能力需 Service Account | 高（依赖账号体系） |
| Model Policy （ 14.7 ） | A7 / B1 / B2 / B3 / B4 | resolveModel 映射层 + 必要时自建兜底； BYOK 接本地模型 | 中 |
| Checkpoint （ 14.8 ） | F2 / F3 | 修正为「文件回滚」； UUID 落库（需前端配合）；新增 dry run 确认弹窗 | 中 |
| Tools （ 14.9 ） | 6.1 修订 / E6 备选方案 | 核对内置工具实际暴露面；评估 worktree 隔离 | 低 |
| Permission Control （ 14.10 ） | B5 / B6 / A4 | canUseTool 即官方阻塞通道；按 agentID 实现网关；订阅 permission_denied | 中 |
| Hooks （ 14.11 ） | A2 / A3 / A4 / E4 / E7 | 本轮性价比最高：审计、熔断、错误回传、审辨循环、嵌套时间线均可借 Hook 落地 | 低 |
| Cost & Usage （ 14.12 ） | A6 + 新增「上下文占用诊断」 | 接入官方用量接口而非自研计数；用 getContextUsage() 做优化诊断 | 低 |
| Events & Streaming （ 14.13 ） | A6 / E7 / A3 | SSE 桥接层 必须透传 parent_tool_use_id （当前缺口）；映射 SDKAPIRetryMessage | 中 |
| Cloud Agent （ 14.14 ） | 13.8 | 定位为轻量旁路通道，非主运行时；实验性，暂不投入 | 待评估 |
| Session Control （ 14.15 ） | A5 / F1 / F5 | fork 官方可用；修正「子 Agent 独立 session 」表述 | 低 — 中 |
| External Session Storage （ 14.16 ） | F5 （ + 与 F2/F3 互斥） | 可先做「用户自选同步盘」，无需账号体系； 与文件检查点二选一 | 中 — 高 |
| Type Reference （ 14.17 ） | 全章字段字典 | resumeSessionAt / proxy / maxTurns / fallbackModel 等字段逐项评估 | 低 |

### 14.19 本章新增的架构决策点

以下三项在本章编纂过程中被发现，此前不在第十三章中，且均属于必须在施工前明确的架构决策：

| # | 决策点 | 说明 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 文件检查点 vs 外部会话存储，二选一 | 两者在 SDK 层 不可组合 。选检查点则保留「文件回滚」，失去「跨设备继续」；选外部存储则反之 | F2 / F3 / F5 排期 |
| N2 | SSE 桥接层需透传 parent_tool_use_id | 这是实现嵌套时间线的 唯一依据 ，当前 SSE 7 类事件结构中无等价字段。 不预留则 E7 无法实施 | E7 / 前端 02 板块 |
| N3 | 会话数据落盘位置需明确 | QODER_CONFIG_DIR 影响 CLI 侧 全部用户级数据 （非单会话）。桌面应用需明确其取值策略，并与 F4 「会话加密」联动 | A5 / F4 / 工作区设计 |

三项之外，本章还确认了一处需求表述需修正：

第十三章 D1「建立智能体实例概念」与「子 Agent 独立 session」的表述，在 SDK 语义下不成立——子智能体是父会话内的执行分支（用 parent_tool_use_id 标识），没有独立可恢复的会话。若需独立可恢复的执行单元，正确做法是 fork 出平级会话。建议据此修订 D1 与相关需求描述。

### 14.20 本章纪律重申

本章 16 篇全部来自 @qoder-ai/qoder-agent-sdk 的官方文档（前缀 https://docs.qoder.com/en/cli/sdk/），而本项目实际接入的是 @qodercn-ai/qodercn-agent-sdk@1.0.34（内置 qoderclicn 1.1.44）。

| 纪律 | 内容 |
| --- | --- |
| 一 | 本章所述一切均为「官方能力上界」，不等于本项目已具备该能力。 |
| 二 | 凡本章内容进入实现前，必须先在 1.0.34 上逐字段验证可用性 —— 包名与版本均不同，字段与行为不保证一致。 |
| 三 | 不得因官方文档提及即对外宣称能力已实现 —— 延续第十三章「纪律前置」。 |
| 四 | Chat 模式不得引用本章任何内容。 Chat 只做模型 API 调用，不走智能体框架。 |
| 五 | 「已实现 / 待实现」的判定仍以源码与 app/verify/验证报告.md 为唯一依据 ，本章不构成实现证据。 |

## 十五、智能体改码执行边界（授权契约）

### 15.0 本章用途与使用方式

本章是给「让智能体帮你改代码」这件事用的授权契约。

前面的章节回答的是「墨道的智能体系统怎么设计」；本章回答的是另一个问题：当你把本项目的代码交给一个智能体去改时，它被允许做到哪里、绝对不许碰什么、碰到什么必须先回来问你。

使用方式（三步）：

- 从 15.3 的语法表里挑出一条指令，把 {范围} 替换成你的实际目录/文件。

- 若本次任务需要越界（通常是 B 类），从 15.6 的授权模板里挑一条，一并附上。

- 把指令与授权一起发给智能体，然后只按 15.4 的验收方法检查，不靠「看起来没问题」。

三条使用纪律：

| 纪律 | 说明 |
| --- | --- |
| 一次只授权一个模块 | 不要一次给「 02 前端 + 03 后端」两个范围。跨模块任务拆成两轮，各自验收 |
| 默认最小授权 | 不确定时，从更严的档位开始（如先 改动 而非 完整 ）。授权是与任务绑定的，不是与项目绑定的 |
| 口头同意不算 | 任何 B 类动作必须体现为 明确的书面授权 （对话里明确写出即可），不接受「你看着办」这类模糊表述 |

### 15.1 三层边界模型

每个模块的边界都拆成三层。「不能做什么」在这三层里含义不同：

| 层 | 名称 | 含义 | 越界后能否恢复 | 判定方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 改动范围 | 哪些文件 / 目录可以写 | 能（版本控制可还原） | 看 diff 的文件清单 |
| L2 | 行为约束 | 不改动文件但违反设计契约的行为（解耦、边界、契约稳定性） | 能，但 返工成本高且会连带污染其他模块 | 看 diff 的代码内容与专项核查 |
| L3 | 运行约束 | 影响真实数据、凭据、外部系统的动作 | 可能不可恢复 （已发请求、已删数据、已泄露密钥） | 看审计记录、看是否发生了外部副作用 |

L3 与 L1/L2 的本质区别：L1/L2 越界可以回滚重来，L3 越界可能已经造成外部影响。因此 L3 的默认档位是全面禁止，且需要独立白名单授权，不能靠「最小授权」类推。

为什么 L2 要单独存在：最常见的失败不是「改了不该改的文件」，而是「改对了文件、但破坏了模块间的解耦契约」——例如在 UI 模块里直接写了一个 fetch、在对话框模块里直接调了 fs API。这类改动在单个模块内看是合理的，但会让后续重构成本陡增。L2 就是为拦这类问题而设。

### 15.2 档位定义

每个模块提供一个基准档位；基准档是「不额外说明时」的默认授权，不是上限。

| 档位 | L1 可写范围 | L2 约束 | L3 权限 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 只读 | 无（禁止一切写入） | 不适用 | 全禁 | 方案设计、代码审查、问题定位 |
| 局部 | 指定的单个文件或子目录 | 完全遵守 L2 | 全禁（除 读项目 ） | 修一个 bug 、改一个函数、调一处样式 |
| 改动 | 模块内 | 完全遵守 L2 | 全禁（除 读项目 ） | 模块内功能开发与重构 |
| 完整 | 模块内 + 授权清单内的跨模块改动 | 完全遵守 L2 | 需逐条授权 | 涉及模块接口变更的联调改造 |

跨档不在档位里表达——跨模块改动一律走 15.6 的独立授权清单，不通过提升档位来实现。这样「越界」永远是一个显式动作，不会被档位本身吞掉。

### 15.3 指令语法表

给智能体的指令一律用这个句式，模块号与 _src/*.md 的编号一致：

在 {模块范围} 内，授权档位 = {1..4 档位}，遵守 04 文档第十五章边界。

可用的 6 条指令（直接复制改范围即可）：

| 指令 | 含义 |
| --- | --- |
| 在 01 UI 范围内，授权档位 = 改动，遵守 04 文档第十五章边界。 | 允许在 UI 模块内自由改动 |
| 在 02 前端（桌面端原生 UI）范围内，授权档位 = 改动，遵守 04 文档第十五章边界。 | 允许在前端主进程 / 渲染层改动 |
| 在 03 后端（Work 模式服务端）范围内，授权档位 = 改动，遵守 04 文档第十五章边界。 | 允许在后端服务改动 |
| 在 04 Agent 范围内，授权档位 = 改动，遵守 04 文档第十五章边界。 | 允许在智能体层改动（ 注意 04 是地基，L2 最严 ） |
| 在 05 宣传范围内，授权档位 = 改动，遵守 04 文档第十五章边界。 | 允许在品牌资产 / 文案改动 |
| 在 06 订阅预付费范围内，授权档位 = 改动，遵守 04 文档第十五章边界。 | 允许在计费 / 权益 / 支付层改动 |

注意「04 文档」的双重含义：在本套文档体系里，「04」既指 04 模块（Agent 系统设计），也指 本章的宿主文档本身就是 04 号文档。建议指令里改写为更明确的说法，例如 遵守《墨台-04-Agent系统设计实现策划案》第十五章边界，避免歧义。

联动类任务（改动会牵动两个模块）必须显式声明，例如：

在 02 前端范围内做 X，需同步修改 03 后端接口 Y，
遵守 04 文档第十五章边界，跨模块授权见附录。

### 15.4 通用禁止项（L3 — 全模块适用，无例外）

以下动作任何模块、任何档位下均禁止，需要时必须在对话中逐条明确授权：

| # | 禁止项 | 避免什么 |
| --- | --- | --- |
| U1 | 删除或移动 项目根目录之外 的任何文件 | 误伤用户桌面 / 文档 / 下载目录 |
| U2 | 执行 破坏性命令 ： rm -rf 、 del /S /Q 、 format 、 shutil.rmtree 、批量通配符删除 | 不可逆的数据丢失 |
| U3 | 修改或导出 凭据类信息 ：登录态、 token 、密钥、证书、本机账户配置 | 凭据泄露、账号被登出 |
| U4 | 向外部服务发送请求 （未获授权时）：上传代码 / 数据、调用第三方 API 、提交表单 | 数据外流、被外部系统记录 |
| U5 | 修改 .git/ 内部、强推（ push --force ）、 reset --hard 、 clean -fdx | 丢失提交历史 |
| U6 | 修改 package.json 的 name / version / 依赖版本，或改动构建配置与产物布局 | 破坏构建链、锁文件失配 |
| U7 | 安装新的运行时依赖 （含 pip install / npm install <新包> ） | 依赖污染、体积膨胀、供应链风险 |
| U8 | 修改 04 模块已声明的隔离三件套 ： settingSources: [] 、 strictMcpConfig: true 、 tools 白名单 | 直接导致 SDK 继承本机全部配置，产生配置泄露（已实测） |
| U9 | 在 未授权时 修改权限档位、 canUseTool 、 disallowedTools | 绕过权限链、静默提权 |
| U10 | 修改 app/verify/验证报告.md 或任何验证记录、测试基线 | 掩盖失败，使验证失去意义 |
| U11 | 修改 _src/*.md 之外的生成物后又不改源（或反之） | 源与产物不一致，下次重跑全部回退 |
| U12 | 擅自把「待实现」项改写为「已实现」措辞 | 过度承诺，与能力边界声明冲突 |
| U13 | 一次性跨 3 个及以上模块改动 | 无法归因、无法分段回滚 |
| U14 | 在未说明失败风险的情况下执行 不可逆操作 （覆写大文件、迁移数据目录） | 静默数据损坏 |

U8 是本项目最特殊的一条。它不是通用安全常识，而是本项目实测出的具体陷阱：隔离三件套缺任一项，SDK 会继承本机 qoderclicn 的全部配置。任何智能体「顺手简化一下配置」的行为都必须被拦下。

### 15.5 模块专项边界

#### 15.5.1 01 UI（界面层）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 基准档 | 改动 |
| L1 范围 | UI 模块对应的样式表、图标资源、界面结构文件 |
| L2 约束 | ① 颜色与间距不得硬编码 —— 必须走设计令牌（已知 9 处待归位项，见第十三章 A 组），不得新增第 10 处 ② 不改既有主题令牌的 语义 （改值可以，改名 / 改含义会连带影响全部引用点） ③ 不得直接发起网络请求 —— 数据一律经前端层提供的能力入口 ④ 不得直接读写文件系统 —— 含笔记区 |
| L3 | 全禁 |
| 专项禁止 | 不得引入图表库、 UI 框架、字体 CDN 等外部依赖（ U7 的具体化）；不得改动第三方字体 / 图标文件的二进制内容 |
| 避免什么 | 样式失一致（同一含义两种颜色）、体积膨胀、把 UI 层变成事实上的逻辑层 |

L2 第 ① 项为什么是重点：本项目已识别出 9 处硬编码颜色待回落到令牌体系。若智能体在改 UI 时又写了新的硬编码，就是一边清理一边制造——这是本模块最高频的返工来源。

#### 15.5.2 02 前端（桌面端原生 UI）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 基准档 | 改动 |
| L1 范围 | 前端主进程与渲染层目录 |
| L2 约束 | ① 主进程与渲染层的职责边界不得模糊 —— 渲染层不得直接调用 Node API ② 不得绕过既有 IPC 通道另建通道 ③ 新增能力前先确认 是否已有等价通道 ，避免平行实现 ④ 涉及 破坏性改动的重构需先说明方案再动手 （本项目存在单文件超大脚本的技术债，局部改动容易引发连带回归，见 02 文档第十三章 A 组） |
| L3 | 全禁 |
| 专项禁止 | 不得改动应用签名、更新配置、安装包配置；不得引入打包工具链替换（如自建 bundle 配置）除非获得专项授权 |
| 避免什么 | 双通道并存导致状态不一致、回归面不可控、打包产物不可信 |

L2 第 ④ 项是本模块的特有要求。02 模块存在一个 30 万字符级的主线脚本，智能体在其中做「小改动」时极易顺手重构，而这类重构的回归面无法通过局部测试覆盖。

#### 15.5.3 03 后端（Work 模式服务端 + Chat 模式 API 调用）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 基准档 | 改动 |
| L1 范围 | 服务端目录 |
| L2 约束 | ① 不得在 Chat 模式路径引入智能体框架或子智能体机制 —— Chat 只做模型 API 调用（这是产品架构红线，不是偏好） ② Work 模式与 Chat 模式的代码路径不得互相引用 ③ 接口 新增可以，破坏性变更需先说明并列出受影响调用点 ④ 知识库 / 向量等新能力不得改变既有数据文件格式，需另建 |
| L3 | 全禁 |
| 专项禁止 | 不得在 真实用户数据 上执行迁移 / 删除（需专项授权）；不得修改支付回调的验签逻辑；不得改动数据库 / 数据文件的 schema 而不提供回退方案 |
| 避免什么 | 双模式架构被逐渐侵蚀（最容易发生）、接口契约破坏导致前端连锁失效、真实数据不可逆损失 |

L2 第 ① 项为什么是「架构红线」：这是用户明确强调的产品级约束——Chat 完全不碰智能体机制，只做 API 调用。智能体在「优化」后端时，最容易的做法就是给 Chat 也套上 Work 那套框架，这在功能上「看起来更统一」，但直接违背产品定义。

#### 15.5.4 04 Agent（智能体系统 — 地基模块）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 基准档 | 局部 （本模块默认收紧，其余模块为改动） |
| L1 范围 | 默认仅限 app/src/server/qoder.ts 、 shared/domain.ts 、 skills-plugin/ 及其测试 |
| L2 约束 | ① 隔离三件套零改动 （ U8 ，本模块第一位） ② 不得改变既有「已实现」行为，除非任务本身即修正该行为 ③ 新增智能体定义不得复用现有名称 ④ 技能 / 工具白名单的 可用性由清单声明驱动 ，不得散落硬编码 ⑤ 任何模型路由改动必须保留非法档位的回落逻辑 |
| L3 | 全禁 |
| 专项禁止 | 不得引入新的智能体运行时 / 框架；不得改动 runWorkTurn 的对外签名（含 SSE 事件结构）而不通知前端；不得删除或跳过既有验证用例 |
| 避免什么 | 配置泄露（实测风险） 、智能体注册表被污染、 SSE 契约变更导致前端静默失效、验证基线被削弱 |

为什么本模块基准档收紧到「局部」：04 是其余模块的地基，改动面天然外溢。而且它包含本项目唯一一个「一改就产生安全后果」的配置（隔离三件套）。地基模块的默认授权应当更保守。

#### 15.5.5 05 宣传（品牌与物料）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 基准档 | 改动 |
| L1 范围 | 品牌资产目录、文案文件 |
| L2 约束 | ① 产品名称不得自行选定 —— 本项目存在 四套品牌名冲突 （墨台 / ChatScience / 墨砺 InkForge / 海报 CHATSCIENCE ），统一决策属于 P0 未决项（见第十三章 A 组），智能体 不得在未决策时新增第五套用法 ② 物料中的能力宣称 必须能追溯到验证记录或已声明的能力边界 ③ 不得修改品牌提案原始资产文件的二进制内容 |
| L3 | 全禁 |
| 专项禁止 | 不得对外发布 / 上传任何物料（ U4 ）；不得在物料中写入具体的性能数字、未实现能力、竞品对标结论 |
| 避免什么 | 品牌名混用进一步扩散、宣传材料含未实现能力（合规风险）、原始资产被不可逆覆盖 |

L2 第 ① 项是本模块最实际的风险。四套命名并存的现状下，智能体若「顺手统一」成它自己认为对的那个，会造成新的不一致。命名必须由人决策，智能体只执行。

#### 15.5.6 06 订阅预付费（计费与权益）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 基准档 | 局部 （计费语义改动风险高，默认收紧） |
| L1 范围 | 计费 / 权益相关目录与配置 |
| L2 约束 | ① 权益与余额两类数据结构必须分离 （设计结论，见第十三章 F 组），不得合并 ② 新增档位必须走声明式配置，不得硬编码在业务逻辑里 ③ 计量口径改动需列出受影响的既有数据 ④ 免费档与付费档的能力差异必须显式声明，不得用隐式开关 |
| L3 | 全禁 |
| 专项禁止 | 不得执行任何真实支付、退款、订阅变更 （ U4 的强化版，需逐笔专项授权）；不得修改金额、币种、税率常量；不得改动额度上限而不提供用户侧说明方案； 不得伪造计量数据用于测试以外用途 |
| 避免什么 | 涉及金钱的不可逆错误、用户权益被静默改变、账目不可追溯 |

本模块的 L3 是六个模块里最硬的。其余模块的 L3 越界可以回滚数据，本模块的 L3 越界可能已经完成一笔真实交易。因此本模块即便获得「完整」档，也不自动获得任何 L3 权限。

### 15.6 越界授权模板

需要跨模块或触及 L3 时，从下面挑模板，替换 {} 内的内容，与任务指令一并发出。

模板 A — 跨模块改动（最常用）：

【跨模块授权】
源模块：{模块号与名称}
目标模块：{模块号与名称}
改动范围：{具体文件或目录清单}
接口影响：{受影响的方法/类型/事件，或写「无」}
回退方案：{如何撤销，或写「本次改动可整体丢弃」}
其他约束：仍适用第十五章通用禁止项 U1–U14，不得扩大范围。

模板 B — 单个 L3 动作授权：

【L3 动作授权】
动作：{具体要做什么}
对象：{精确的文件路径或数据范围}
风险说明：{执行后可能的不良后果}
可逆性：{可撤销 / 不可撤销}
执行前确认：需要 / 不需要
其他约束：仅授权本动作，不得执行清单外的其他 L3 动作。

模板 C — 破坏性重构授权（针对 02/04 模块）：

【重构授权】
模块：{模块号与名称}
重构内容：{要改什么，为什么必须重构}
验收标准：行为完全不变（除非任务本身要求变更行为）
不变量：{哪些外部可观测行为必须保持}
回归范围：{需要重新验证的既有功能清单}
回退方案：{如何撤销}
其他约束：仍适用第十五章边界，不得顺手扩大重构范围。

模板 C 的 不变量 字段是本项目最该填的一项。经验教训是「重构时顺势改进」几乎必然发生——把「什么必须不变」写清楚，是唯一能约束住它的手段。

### 15.7 冲突裁决顺序

当两条规则给出不同答案时，按下列顺序裁决（先出现者优先）：

| 序 | 规则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户本轮指令 | 但 不得覆盖 U1–U14 —— 通用禁止项需要显式授权语句，不能靠「帮我改一下 X 」这类泛指令推定 |
| 2 | L3 禁止项 （ 15.4 + 各模块专项） | 涉及不可逆或外部影响，优先级高于功能需求 |
| 3 | L2 设计契约 | 解耦、契约稳定性、语义一致性 |
| 4 | L1 范围 | 只影响「改哪个文件」，是最外层 |
| 5 | 既有代码风格与惯例 | 在没有明确规则时，跟随最近邻实现 |
| 6 | 智能体自身判断 | 仅在以上均无规定时使用 ，且须在回复中说明依据 |

两个常用推论：

「任务需要我改配置」不构成 U8/U6 的豁免理由。需要时应走模板 B。

若任务与某条 L2 约束冲突（例如「就是要在 UI 里直接请求接口」），正确做法是先回来确认，而不是自行判断哪条更重要。

### 15.8 执行前自检清单

智能体在动手前必须逐条自检；任一项答不上来就先提问，不要开工：

| # | 自检项 |
| --- | --- |
| 1 | 本次的范围是 哪一个模块 ？档位是哪个？ |
| 2 | 需要改动 哪些文件 ？其中有没有跨模块的？ |
| 3 | 这些改动 是否触及 L3 ？触及的话授权拿到了吗（模板 B ）？ |
| 4 | 是否违反 任何 L2 约束 ？在哪一条上需要确认？ |
| 5 | 若涉及 04 模块： 隔离三件套会被碰到吗？ （碰到即停） |
| 6 | 若涉及 02 模块：这是 局部修改还是重构 ？重构需模板 C |
| 7 | 若涉及 03 模块：会不会让 Chat 模式碰到智能体机制 ？（碰到即停） |
| 8 | 若涉及 06 模块：会不会触发 真实支付/退款 ？（会即停） |
| 9 | 回退方案 是什么？ |
| 10 | 验收方法 是什么？如何证明改对了？ |

执行后必须报告（缺一不可）：

| # | 报告项 |
| --- | --- |
| 1 | 实际改动的文件清单（与计划是否一致） |
| 2 | 是否发生任何越界；若发生，是主动还是误判 |
| 3 | 验证结果（跑了哪些用例、结果如何） |
| 4 | 未完成项与已知风险 |
| 5 | 是否有「已实现」措辞需要回写到策划案 （见 15.9 ） |

### 15.9 与能力边界声明的联动

本项目有一条不可违背的文档纪律（贯穿第九章与第十三章）：「已实现」的判定以源码与验证报告为唯一依据，不得凭文档或意图宣称。

因此智能体完成任务后：

| 情形 | 要求 |
| --- | --- |
| 任务把某个「待实现」项真正做完并验证通过 | 应 同步更新 04 文档中的状态标记与速查总表； 并说明改了哪几处 |
| 任务完成了部分 | 保持「部分实现」标记 ，不得因为「主体已完成」就改标为「已实现」 |
| 任务只是重构，「行为不变」 | 不得改任何状态标记 |
| 任务新增了官方文档提及但项目未验证的能力 | 不得据此宣称已实现 （ 14.20 纪律三） |

这一步为什么必须由人工复核：状态标记直接决定对外承诺。智能体（和写文档的人）都有一种自然的乐观偏差——把「跑通了」当成「已实现」、「已实现」当成「稳定」。本章要求智能体主动报告「有哪些措辞需要回写」，但最终是否回写由人决定。

### 15.10 边界速查卡

贴在每次发指令的地方。上半部分是「永远不能」，下半部分是「各模块最容易踩的那一条」。

| 永远不能（ U1–U14 摘要） |  |
| --- | --- |
| 不删根目录外的文件 | 不执行破坏性删除命令 |
| 不碰凭据与密钥 | 不擅自向外部发请求 |
| 不动 .git 内部与强推 | 不改依赖版本与构建配置 |
| 不装新依赖 | 不动隔离三件套（04） |
| 不绕过权限链 | 不改验证记录与基线 |
| 不搞源产物双轨 | 不把待实现写成已实现 |
| 不一次跨 3 个以上模块 | 不做未说明的不可逆操作 |

| 模块 | 最该防的那一条 |
| --- | --- |
| 01 UI | 不要新增硬编码颜色 —— 有 9 处正在清理 |
| 02 前端 | 小改动里不要顺手重构 —— 主线脚本技术债大，回归面不可控 |
| 03 后端 | 不要让 Chat 模式碰到智能体机制 —— 产品架构红线 |
| 04 Agent | 不要动隔离三件套 —— 一改就配置泄露 |
| 05 宣传 | 不要自行决定品牌名 —— 四套并存，命名由人决策 |
| 06 订阅 | 不要触发真实支付 —— 不可逆，且档位不自动含此权限 |