PRODUCT IMPLEMENTATION PLAN · 05

# 墨台 · 宣传板块实现策划案

品牌统一、Slogan 体系、渠道矩阵、内容选题与合规红线

| 文档主题 | 品牌与宣传推广 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 墨台（ ChatScience ） |
| 基准原则 | 已实现内容优先于策划案原文 |
| 编制依据 | D:\ChatScience 项目源码实测 |
| 编制时间 | 2026 年 9 月 |
| 文档版本 | v1.0 |

本策划案全部「已实现」结论均以项目源码行号为证据，冲突项一律以已实现内容为准。

目录

一、板块定位与现状说明

二、品牌体系统一方案【待实现】

三、品牌主张与 Slogan

四、目标人群与核心卖点

五、渠道矩阵与内容选题

六、上线节奏与转化路径

七、宣传合规与风险规避

八、物料产出清单【待实现】

九、实施优先级与任务拆解

十、已实现 / 待实现速查总表

十一、修改方向与补充内容（落地清单）

# 墨台 · 宣传板块实现策划案

## 一、板块定位与现状说明

### 1.1 板块范围

本板块覆盖墨台的品牌体系与宣传推广：品牌命名统一、视觉资产现状与整改、品牌主张与 Slogan、目标人群与卖点、渠道矩阵与内容选题、上线节奏与转化路径、宣传合规与风险规避。

### 1.2 现状：宣传资产盘点【已实现】

与其余五个板块不同，本板块的物料基础相当扎实——项目内已存在三类可用的品牌与宣传资产，但也存在严重的品牌不一致问题，必须先解决。

#### 资产一：InkForge（墨砺）完整品牌提案 — 11 张

位于 inkforge-brand_assets/，由 AI 图像生成工具产出，是一套完整度很高的品牌视觉提案，分为六个概念稿 + 定稿 + VI 手册 + 三张场景图：

| 编号 | 名称 | 视觉描述 |
| --- | --- | --- |
| c1 | 墨砾之痕 | 米白宣纸底；深墨绿双圈同心环 + 中心浅青几何节点网络（分子 / 神经网络隐喻） + 一点朱红圆心；下方宋体「墨砺」 + 英文 InkForge 。冷色调、学术感 |
| c2 | 新墨 | 米白底；朱红包浆 方形印章 内含白色「墨」字，印章底缘有电路节点横线；下方黑体「墨砺」 + 朱红 InkForge 。传统 × 科技 |
| c3 | 岩钛星形 | 深蓝黑底； 金色六边形/立方体 主体，内含青色双瓣叶形（似瞳孔 / 墨滴），右侧伸出金线连接两个青点；金色「墨砺」 + InkForge 。高端暗金风 |
| c4 | 粒子成墨 | 米白底；大字母 M 由深蓝到灰蓝 粒子/点云渐散 构成，左密右疏化作网络连线，右下一点朱红；下方黑体「墨砺」 + InkForge 。数据流动性 |
| c5 | 历史同心 | 米白底； 毛笔笔刷弧形 三圈（内圈虚线化墨点），中心一枚黑色墨滴，右上笔锋收尾带朱红；黑色「墨砺」 + InkForge 。书法笔意 |
| c6 | 飞弓盾 | 白底； 盾牌 轮廓内为深蓝几何网格节点图，中心青蓝星芒 + 右上朱红点；黑体「墨砺」 + InkForge 。安全 / 防护隐喻 |
| — | logo-final（定稿） | c1 图形但配色升级为 深墨黑 + 宝蓝双圈 + 中心青色节点环 + 朱红圆心；下方墨黑宋体「墨砺」 + 宝蓝 InkForge 。竖版 Logo |
| — | vi-manual（VI 手册） | 整版 VI ：主 Logo 、墨底反白 / 朱红反白变体、制图网格、 四色色卡 、字体规范（中英文 Aa Bb Cc 0123 ）、四个辅助图形、三张应用场景。信息量最大 |
| — | show-paper | Logo 实物 Mockup ：米色 手工纸 浮雕印刷效果，呈凹凸压印，右下角朱红小方印 |
| — | show-dome | Logo 场景图：球形 玻璃穹顶 / 水晶体，青蓝冷光，背景粒子网络， Logo 悬浮其上 |
| — | show-fluid | Logo 场景图： 黑色流体/墨浪 水面激荡，蓝白 Logo 泛冷光悬浮，四散青色粒子。最具科技感 |

VI 手册提取的关键规范：

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 品牌名 | 墨砺 / InkForge |
| 四色色卡 | 玄黑 #16161D 、 石青 #2E6E8E 、 丹朱 #CE4928 、宣白（米白系） |
| 主张语 | 「格物砺知」 |
| 辅助图形 | 同心墨痕、分子网络、粒子散点、方形朱印 |

工程文件说明：inkforge-brand.miora 是 WorkBuddy miora 工具的画布工程文件，仅记录 11 张图与候选 ID / 中文候选名的映射（c1-molizhihen → c2-xinmo → … → logo-final / vi-manual / show-fluid / show-paper / show-dome），不含配色数值或提示词（色值仅以像素形式存在于 VI 手册图中）。

#### 资产二：ChatScience 宣传海报 — 1 张【已实现】

科研Agent宣传海报.png（竖版，约 720×1080），是目前唯一既有的宣传成品：

| 区块 | 内容 |
| --- | --- |
| 版式 | 顶部左侧品牌区 + 右上点阵装饰；中部大标题；下部分左右（文案 + 3D 科学元素）；底部白色信息条 |
| 品牌行 | CHATSCIENCE + 分隔线 + 科研智能体 · AI for Science |
| 主标题 | 「让 AI 成为 / 你的科研伙伴」 （超大粗体，深蓝） |
| 副标题 | 文献调研 · 实验设计 · 数据分析 · 论文写作 |
| 三条卖点（圆点列表） | ① 自主检索并精读海量文献 ② 沙箱内执行代码 · 分析实验数据 ③ 全流程轨迹可追溯、可复现 |
| 主张语 | 「把重复劳动交给 AI / 把思考留给研究者」 |
| 底部双卡片 | 覆盖范围 → 从文献到论文 、 核心特性 → 可追溯 · 可复现 |
| 配色 | 白色 / 浅灰渐变底 + 宝蓝主色 （标题与图标） + 浅蓝紫色流光弧线 |
| 视觉元素 | 右侧 3D 渲染 分子/球体网络模型 （玻璃质感球体 + 蓝色小球 + 连线），背景飘散几何碎片 |

评价：文案完整、风格成熟、版式专业，可直接作为宣传章节的基线与素材复用基础。

#### 资产三：应用图标 — 3 个文件【已实现，但严重不匹配】

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| app/logo.jpeg | 粉蓝双气泡 圆角方形对话气泡（左蓝右粉） + 白色椭圆轨道，米白底。 粉色渐变 SaaS 风 |
| app/tray.png | 同图形的模糊小尺寸版（ 32×32 托盘） |
| app/icons/app.ico | 七尺寸 ICO （ 256/128/64/48/32/24/16 ），沿用同套气泡视觉 |

### 1.3 【关键风险】四套品牌名称并存

项目内同时存在四个互不一致的品牌标识：

| 来源 | 品牌名 | 视觉风格 | 接入状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品策划案 | 墨台 （ Work 模式智能体系统： 墨道 ） | 东方水墨美学 | 文本规划 |
| 已接入应用图标 | ChatScience （粉蓝气泡） | 粉色渐变 SaaS | 已接入产品 （窗口 / 托盘 /exe 图标） |
| InkForge 品牌提案 | 墨砺 / InkForge | 玄黑 + 石青 + 丹朱（水墨 × 科技） | 未接入 |
| 既有宣传海报 | CHATSCIENCE | 宝蓝科学风 | 宣传物料 |

这是宣传板块的最高优先级问题——在品牌名与视觉未统一前，任何投放都会造成认知混乱与资产浪费。

裁定建议：

| 项 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 品牌名 | 以「墨台 / 墨道」为唯一产品名 | 策划案为最新且最完整的产品规划； " 墨台 / 墨道 " 与已实现的墨色 UI 基调、与 " 墨 " 的产品基因完全自洽 |
| 英文名 | 保留 ChatScience 作为英文名/工程代号 | 代码、包名（ chatscience-desktop ）、目录、技能命名（ chatscience-skills ）已全面使用，改名成本高且无必要；可对外表述为 " 墨台 ChatScience" |
| InkForge 提案的处置 | 作为视觉基因库（配色/辅助图形）采纳，但放弃其命名 | 其色卡（玄黑 / 石青 / 丹朱）与已实现 UI 的中性墨色体系 天然契合 ；但 " 墨砺 " 作为产品名与 " 墨台 " 直接冲突 |
| 应用图标 | 重做 | 粉蓝气泡与墨色 UI 、水墨品牌完全脱节 |

## 二、品牌体系统一方案【待实现】

### 2.1 品牌架构建议

主品牌：墨台（MoTai）
  ├─ 英文名/工程代号：ChatScience
  ├─ 核心智能体系统：墨道（对应 Work 模式）
  └─ 轻量模式：Chat（无独立命名）

品牌定位：桌面端科研 AI 工作台（Chat 轻对话 + Work 墨道多智能体双模式）
视觉基因：水墨美学 × 现代效率工具（中性墨色 + 克制强调色）

### 2.2 视觉识别体系（VI）

基于已实现 UI 令牌与 InkForge 色卡融合，形成统一 VI：

| 角色 | 色值 | 来源 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主色（墨） | #0F172A | 已实现 --primary-bg | 主按钮、品牌主图形 |
| 主色深阶 | #16161D （玄黑） | InkForge VI | 品牌重色场合、印刷品 |
| 辅色（石青） | #2E6E8E | InkForge VI | 品牌强调、图形辅助色、图表主色 |
| 点缀色（丹朱） | #CE4928 | InkForge VI | 印章感点缀、关键标识（ 极少量使用 ） |
| 底色（宣白） | #F6F7F9 / 米白 #F7F5EE | 已实现 --bg | 品牌物料底色 |
| 链接蓝 | #2563EB | 已实现 --link | 界面内链接（不用于品牌物料） |

字体规范：

中文：宋体（InkForge VI 已规范，体现水墨学术气质）；界面内保持无衬线（Instrument Sans + 中文无衬线）

英文：与界面一致的无衬线体（InkForge VI 的英文标注为无衬线）

印记字：品牌名可用宋体加粗，营造印章感

辅助图形（4 个，来自 InkForge VI）：

- 同心墨痕 — 同心双圈，用于分隔与装饰

- 分子网络 — 节点连线，用于科研主题视觉

- 粒子散点 — 由密到疏的点云，用于"数据流动"意象

- 方形朱印 — 朱红小方印，用于品类标注与签章

Logo 方案建议：

采纳 InkForge logo-final 的构图（双圈同心 + 中心节点环 + 圆心点睛），将中心指向色调整为已实现 UI 的墨色主色，形成"墨台"版 Logo

备选：c4 粒子成墨 的字母 M 构图（若需英文名主导的版本）

输出 7 尺寸 ICO（256/128/64/48/32/24/16）+ 托盘 2 尺寸（16/32）+ 各主题下的变体（浅底/深底/单色）

主题一致性【重要】：Logo 需在已实现的 light / dark 双主题及待实现的六套主题下均清晰可辨，因此必须提供：

深色版（用于浅底）

浅色版（用于深底）

单色版（用于单色印刷与 favicon 场景）

### 2.3 品牌整改任务清单【待实现】

| # | 任务 | 涉及文件 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌名决策：确立 " 墨台 /ChatScience" 为唯一产品名 | 全产品文案 | P0 |
| 2 | 重绘应用图标（墨台版 Logo ） | app/logo.jpeg 、 icons/app.ico 、 tray.png 、 tray@2x.png | P0 |
| 3 | 生成 7 尺寸 ICO + 2 尺寸托盘图 | make-icons.ts 重跑 | P0 |
| 4 | rcedit 重写 exe 图标 + 补充版本信息 | pack.ts | P1 |
| 5 | 统一品牌物料的配色（换成 VI 色卡） | 海报、落地页 | P1 |
| 6 | 输出品牌资产包（ VI 手册定稿 + Logo 多版本 + 辅助图形 SVG + 色卡） | 新建 brand/ 目录 | P1 |
| 7 | 应用内品牌呈现核查（左栏 logo 、设置页、关于页） | 前端 | P1 |

## 三、品牌主张与 Slogan

### 3.1 三套现有表述对比【已实现】

| 来源 | 表述 |
| --- | --- |
| 策划案（理念层） | 「让科研从重复劳动中解放，把精力还给思考」 |
| 宣传海报（传播层） | 「把重复劳动交给 AI，把思考留给研究者」 |
| InkForge VI （品性层） | 「格物砺知」 （四字，文言，凝练） |

### 3.2 Slogan 体系建议【待实现】

策划案规划了三组场景化 Slogan，本身质量较高，建议保留，仅在措辞上与已实现能力对齐：

| 场景 | Slogan | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主传播语（推荐） | 「轻对话用 Chat，深科研交给墨道」 | 差异对比型，与已实现的 " 双模式分离 " 核心架构完全对应，最好记、最能表达独特价值 |
| 主品牌主张（长句） | 「让科研从重复劳动中解放，把精力还给思考」 | 适合落地页首屏、品牌片旁白 |
| 传播短句 | 「把重复劳动交给 AI ，把思考留给研究者」 | 海报主视觉（已在用，沿用） |
| 价值主张型 | 「墨台： Chat 无限畅聊，墨道多智能体跑通科研全流程」 | 详细介绍场景 |
| 团队协作型 | 「个人知识库加团队协作，一站式科研 AI 工作台」 | 团队版推广（ 注意：团队能力尚未实现，需在团队版上线后启用 ） |
| 品牌品性（四字） | 「格物砺知」 | 可与 " 墨台 " 组合使用（如 " 墨台 · 格物砺知 " ），用于品牌调性表达 |

主 Slogan 选择建议：「轻对话用 Chat，深科研交给墨道」。理由：

- 直接命中双模式分离这一唯一性架构差异；

- 已实现（Chat 链路与 Work 链路均已完整可用）；

- 对仗工整，适合做视觉主标。

### 3.3 品牌主张的合规约束【重要】

策划案明确要求"坚持科研辅助工具定位，不承诺自动产出论文或保证实验结论，避免'替代科研人员'等夸大表述"。

基于项目实测的表述纪律（结合 Agent 板块的能力边界）：

| 禁止表述 | 原因 | 建议表述 |
| --- | --- | --- |
| " 自动写论文 " / " 一键出论文 " | 能力边界： Agent 单次运行至 maxTurns 结束，无迭代循环 | " 辅助论文撰写与审校 " |
| " 完全隔离的沙箱 " | 能力边界： canUseTool 拦截可被绕过 | " 沙箱内执行代码，危险操作静态拦截 + 独立进程隔离 " |
| " 保证结论正确 " | 能力边界：无评审智能体校验 | " 全流程轨迹可追溯，结果可复现 " |
| " 断网运行绝对安全 " | 能力边界：声明式断网不可强制 | " 可声明断网运行 " |
| " 全部无限 " | 计费口径： Chat 基础模型无限、高阶耗 Token 、 Work 耗积分 | 明确区分三类额度（见订阅板块） |
| " 替代科研人员 " | 定位错误 | " 把重复劳动交给 AI ，把思考留给研究者 " |
| " 智能体自主调度七类子智能体 " | 七类子智能体为待实现 | " 内置科研技能与工具，覆盖文献到论文全流程 " |

核心纪律：宣传口径必须与《Agent 系统设计》板块第九章的能力边界表严格一致，不得宣称待实现能力。

## 四、目标人群与核心卖点

### 4.1 目标人群映射【已实现】

策划案给出的用户与需求映射（原样保留，与已实现能力核对）：

| 用户类型 | 典型角色 | 核心痛点 | 墨台对应能力（ 已实现部分 ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人用户 | 硕博生、青年教师、独立研究者 | 文献读不完、仿真与数据分析繁琐、写作耗时长、资料散落 | 已实现 ： Chat 即时问答、 Work 多智能体工作台、个人知识库、沙箱代码执行、研究笔记、运行轨迹 <br> 待实现 ：独立模型选择（部分）、个人数据库（仅索引） |
| 团队用户 | 课题组、实验室、项目组 | 资料不共享、进度难同步、成员算力难分配、过程难审计 | 待实现 （团队服务零实现）：团队知识库、成员与权限管理、项目共享、操作审计、用量看板 |

重要提示：团队侧能力完全为零实现。团队版卖点与 Slogan不得在任何投放中启用，直至团队服务上线。

### 4.2 典型场景（已实现的可验证版本）

策划案列出的典型场景，按已实现能力重新校准表述：

| 场景 | 策划案表述 | 已实现可支撑的表述 |
| --- | --- | --- |
| 文献调研 | 围绕课题快速完成文献调研与研究空白挖掘 | ✅ 已实现（ arXiv 检索 + 精读技能 + 知识库检索） |
| 实验设计 | 设计对照实验并提交仿真计算 | ⚠️ 部分（消融实验设计技能已实现；仿真提交待实现） |
| 数据处理 | 对实验或仿真数据做清洗、统计与可视化 | ✅ 已实现（ data-analysis + figure-plot + loss-curve + 沙箱执行） |
| 论文写作 | 在评审智能体的多轮审辨下迭代出论文初稿 | ⚠️ 部分（撰写与审校技能已实现； 审辨迭代循环待实现 ） |
| 汇报 PPT | 把科研结果交给主智能体快速生成汇报 PPT | ❌ 待实现 |
| 团队协作 | 课题组共享模板、知识库并追溯操作记录 | ❌ 待实现 |

### 4.3 差异化卖点（五点的实现状态核对）

策划案提出五点差异化卖点，逐项核对实现状态：

| # | 卖点 | 实现状态 | 可否用于宣传 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chat 与 Work 双引擎分离 | ✅ 已实现 | 可 （核心卖点） |
| 2 | 可视化工作台编排多智能体 | ⚠️ 部分（工作台 + 智能体选择 + 轨迹可视化已实现； " 编排 " 需迭代循环与模板） | 调整表述为 " 可视化智能体工作台，运行轨迹逐步可追溯 " |
| 3 | 每个智能体可独立选模型且上下文隔离 | ⚠️ 部分（ 5 档模型档位已实现； " 独立选模型 " 非指定具体模型； " 隔离 " 指与宿主环境隔离） | 调整表述为 " 智能体可独立设定模型档位，运行环境严格隔离 " |
| 4 | 可插拔的科研 MCP 生态 | ✅ 已实现（ 6 工具 + 12 技能 + 外部 MCP 接入） | 可 |
| 5 | 算力与功能解耦，免费用户有积分即可体验 Work | ❌ 待实现（计费体系零实现） | 待订阅体系上线后启用 |

可用于首轮投放的卖点（严格筛选）：

- Chat 与 Work 双引擎分离（唯一性最强）

- 科研全流程技能覆盖：12 个科研技能（文献精读、消融设计、数据分析、学术绘图、论文审校、MindSpore 复现等）

- 沙箱内真实执行代码：真实 python/numpy/matplotlib 执行，超时强杀，产物回传

- 全流程轨迹可追溯：逐步工具调用轨迹 + 耗时 + 展开查看输入响应

- 本地优先：数据默认留在本机，Key 仅存后端

## 五、渠道矩阵与内容选题

### 5.1 渠道矩阵【待实现】

策划案的渠道矩阵设计合理，建议保留，并按"内容可产出的证据量"排序优先级：

| 渠道 | 目标人群 | 内容选题方向 | 优先级 | 内容素材来源（项目内可复用） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 站 | 学生、技术向用户 | 深度测评、 Work 工作台实操、 MCP 配置演示、仿真与代码全流程录屏 | P0 | 已有真实运行轨迹（时间线、工具调用、产物），录屏证据最充分 |
| 小红书 | 硕博生、年轻科研人 | 科研神器种草、多智能体跑文献与数据、档位怎么选、上手教程 | P0 | 界面截图（中性墨色 UI 视觉质感好，符合小红书审美）、单点场景 |
| 知乎 | 青年教师、研究者 | 多智能体科研落地架构、个人知识库与项目管理、方法论长文 | P1 | 可复用本套实现策划案的方法论与架构章节（合规脱敏后） |
| 学术公众号 | 高校与研究机构 | 工具深度解读、个人版与团队版权益对比、课题组协作方案 | P2 | 需等团队版上线 （团队能力未实现） |
| 学术社区/高校 | 实验室、课题组 | 线上讲座、实验室试用、团队版共创与案例沉淀 | P2 | 需等团队版；可先做个人版试用 |

### 5.2 内容选题库【待实现】

基于已实现能力，可立即产出的高可信度选题：

#### B 站（深度实操向）

| 选题 | 可展示的真实证据 |
| --- | --- |
| 《我用 AI 跑通了注意力机制的实验：从读论文到出结果》 | run_code 真实执行（ scaled dot-product attention ， seed=0 ， 2×4×8 ，均值 -0.1572 ） + 笔记落盘 + 第二回合 resume 精确回忆 |
| 《 AI 科研工作台的运行轨迹长什么样？》 | 时间线轨迹（ 1px 导轨 + 节点状态 + 等宽工具名 + 耗时 + 展开面板） + 步骤汇总条 |
| 《从零配置一个科研技能： SKILL.md 怎么写》 | 12 个内建技能的 SKILL.md 结构 + scripts/references/assets 组织 + 自定义技能 CRUD + 启用白名单 |
| 《我给 AI 配了一个沙箱：超时强杀、路径守卫、危险拦截》 | 沙箱验证 18/18 ：真实 python 、超时 3s 强杀无残留、路径守卫、声明式断网、并发信号量 |
| 《 17 万字的论文塞进上下文会怎样？》 | Chat 链路实测： DeepSeek-V4 全文（ 58 页 / 172,746 字符）注入， TTFT 16.2s ， 10/10 关键词校验通过 |
| 《 AI 阅读模式：左栏藏起来，论文和对话各占 70:30 》 | 阅读模式 70:30 布局、 PDF 47 页渲染、划词提问、上下文芯片 |
| 《 Jupyter 式研究笔记：让 AI 帮你写实验记录》 | 笔记本单元格模型 + Agent note_write 双向联动（ Agent 写的笔记立即可见可编辑） |

#### 小红书（种草向，图文）

| 选题 | 视觉素材 |
| --- | --- |
| 「科研人的桌面 AI 工作台，界面竟然这么干净」 | 中性墨色 UI 三栏截图（暗 / 亮双主题对比） |
| 「读文献不用来回切软件了」 | 阅读模式截图 + 知识库导入流程 + 层级化文件选择弹窗（含拖拽框选） |
| 「 AI 帮我做数据分析，代码在沙箱里跑」 | 沙箱执行结果 + matplotlib 产物回传 + 数据分析技能 |
| 「我的研究笔记自动生成」 | Jupyter 化笔记本 + Agent 写入的笔记 |
| 「 AI 的执行过程我全程看得见」 | 时间线轨迹截图（步骤 N · M 次工具调用 · T ） |

#### 知乎（方法论向）

| 选题 | 可复用内容 |
| --- | --- |
| 《如何用 Agent SDK 搭一个科研领域智能体：架构与取舍》 | 隔离三件套、不自研 Agent 循环的决策、动态 import 踩坑（ ERR_REQUIRE_ESM + Function 间接层） |
| 《科研 Agent 的沙箱边界该怎么画：防误操作 vs 真隔离》 | 纵深防御体系 + 诚实的能力边界声明 （这本身就是最好的专业背书） |
| 《为什么我给 Markdown 渲染做了 6px 滚动条和 hover 才显示》 | 去 AI 味设计理念（中性色 + 墨色主按钮 + 克制蓝链接） + 性能红线（ Blob URL 、签名守卫） |
| 《 Agent 工具权限的三层设计：白名单、静态扫描与人工确认》 | canUseTool + 16 类危险模式 + 权限五档 + 覆盖链 |
| 《本地优先的桌面 AI 应用架构：为什么我不用 SQLite 》 | 双文件分区持久化 + 原子写 + 180ms 差量检测 + 串行化 store ；以及何时该上 SQLite |

### 5.3 内容纪律【重要】

| 纪律 | 说明 |
| --- | --- |
| 证据可复现 | 所有效果展示标注真实任务与耗时；不使用无法复现的对比（策划案明确要求） |
| 不宣称待实现能力 | 团队版、审辨迭代、七类子智能体、计费体系上线前不得宣传 |
| 能力边界透明 | 沙箱的 " 防误操作 " 定位、 BM25 词法检索、断网声明式 —— 主动说明反而是专业背书 |
| 真实截图优先 | 使用真实界面截图而非概念图（本项目拥有大量可截图的真实功能） |
| Key 与隐私脱敏 | 截图前清理 server/qoder.json 路径、 API Key 、 PAT 、真实文献标题等敏感信息 |
| 不夸大对比 | 不与具体竞品做无法验证的量化对比 |

## 六、上线节奏与转化路径

### 6.1 四阶段节奏【待实现】

策划案的阶段划分合理，建议保留并按依赖关系调整（关键约束：计费体系与团队能力未实现）：

| 阶段 | 策划案目标 | 实际可执行性 | 调整建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预热期 | 释放产品理念与架构解读，建立预约名单并招募种子用户 | ✅ 可执行（架构与方法论内容已具备，见 5.2 知乎选题） | 立即启动。 以"技术方法论"切入而非产品推销 ，用架构深度建立专业信任 |
| 内测期 | 面向个人与课题组开放限量试用，收集真实科研场景反馈，打磨 MCP 稳定性 | ⚠️ 部分（个人侧可执行；课题组需团队能力） | 只开放个人版内测 ；以 " 真实科研场景试用 + 反馈换免费额度 " 招募种子用户 |
| 公测期 | 以 " 注册送积分、每日签到领积分 " 降低体验门槛，通过教程内容引导从 Chat 到 Work | ❌ 依赖计费体系 | 必须等订阅体系上线 ；当前可用 " 内测名额 " 替代积分机制 |
| 正式期 | 上线完整付费体系与团队版，以落地页承接转化 | ❌ 依赖计费 + 团队 | 分两步：先个人版付费，后团队版 |

### 6.2 调整后的执行节奏建议

| 阶段 | 前置条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| P1 · 品牌统一 | 品牌名决策 + Logo 重绘 | 完成 2.3 整改清单；输出品牌资产包 |
| P2 · 内容预热 | 品牌资产就绪 | 知乎方法论长文 + B 站实操视频；招募 " 真实科研场景试用者 " |
| P3 · 个人版内测 | 品牌 + 内容 | 限量试用（以真实场景换反馈）；建立种子用户社群 |
| P4 · 个人版公测 | 订阅体系上线 （积分 + 签到） | 注册送积分、每日签到；教程内容引导 Chat → Work |
| P5 · 个人版正式 | 付费体系 + 落地页 | 四档个人会员上线；落地页承接转化 |
| P6 · 团队版 | 团队服务实现 | 团队三档 + 渠道扩展到学术公众号 / 高校 |

### 6.3 转化路径

策划案设计的路径（原样保留，逻辑清晰）：

内容触达
  → 下载客户端
  → Chat 即时获得价值          ← 已实现，零门槛，是天然的"第一好感"
  → 引导在 Work 跑通第一个工作流  ← 已实现，是价值的"分水岭"
  → 积分与功能墙提示升级         ← 待实现
  → 个人订阅或团队开通           ← 待实现

关键设计洞察：Chat 模式的即时价值（零配置、直接可用）是最优的获客入口；Work 模式跑通第一个工作流（如"检索并精读一篇 arXiv 论文"，这是已实现的黄金路径）是转化的关键拐点。因此内容投放应重点演示"从 Chat 一句话到 Work 全流程"的平滑过渡。

### 6.4 落地页核心话术【待实现】

策划案要求"首屏同时讲清双模式、墨道多智能体与'有积分就能跑、会员解锁高级能力'的计费逻辑"。

待计费体系上线后的落地页首屏结构建议：

| 区块 | 内容 |
| --- | --- |
| 主标题 | 轻对话用 Chat ，深科研交给墨道 |
| 副标题 | 桌面端科研 AI 工作台 · 一个软件覆盖即时问答与体系化科研 |
| 双引擎对照 | Chart 式两列对照： Chat （轻量问答 / 报告 /PPT/ 通用编程）｜ Work 墨道（文献 / 实验 / 数据 / 写作 / 评审 / 归档） |
| 能力证据条 | 12 个科研技能 · 6 个科研工具 · 沙箱真实执行 · 全流程轨迹可追溯 |
| 计费说明 | 三段清晰对照： Chat 基础模型无限 / Chat 高阶模型耗 Token / Work 运行耗积分 + " 有积分就能跑，会员解锁高级能力 " |
| 安全说明 | 本地优先 · 数据留在本机 · 敏感操作需授权 · 运行轨迹可审计 |
| CTA | 下载客户端（免费可用） |

## 七、宣传合规与风险规避

### 7.1 合规红线【已实现，来自策划案 + 项目实测】

| # | 红线 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科研辅助工具定位 | 不承诺自动产出论文，不保证实验结论，避免 " 替代科研人员 " 等夸大表述 |
| 2 | 额度表述精确 | 明确区分： Chat 基础模型会员无限 / Chat 高阶模型耗 Token / Work 运行耗积分。 避免用户误解为"全部无限" |
| 3 | 数据安全如实说明 | 说明数据本地优先、敏感操作需授权；同时 不得宣称"绝对隔离" （沙箱拦截可被绕过是已声明的边界） |
| 4 | 效果标注真实 | 所有效果展示标注真实任务与耗时， 不使用无法复现的对比 |
| 5 | 待实现能力不宣传 | 团队版、审辨迭代循环、七类子智能体、自动生成 PPT 、计费体系 —— 上线前不得出现在任何宣传物料中 |
| 6 | 密钥与隐私 | 物料中不得出现 API Key 、 PAT 、真实用户文献 / 数据；截图需清理敏感信息 |
| 7 | 学术诚信 | 不得暗示可用于代写论文、规避查重等学术不端用途；宣传中应明确 " 辅助 " 与 " 需研究者把关 " 的边界 |

### 7.2 品牌风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 四套品牌名并存 | 认知混乱、资产浪费、用户困惑 | 立即执行 2.3 整改清单， 品牌统一是所有投放的前置条件 |
| 应用图标与品牌脱节 | 第一印象不专业（粉蓝气泡 vs 水墨 UI ） | 重绘图标（ P0 ） |
| InkForge 提案可能引发版权 / 归属疑问 | 若为外部产出需确认可用性 | 确认素材来源与可用范围；如为自家 AI 生成则无虞，但仍建议 重绘而非直接沿用 （避免与 " 墨砺 " 命名混淆） |
| 待实现能力被 " 顺手 " 宣传 | 用户预期落空、口碑反噬 | 建立 宣传物料的能力核对清单 （以本套策划案的能力边界表为准） |

### 7.3 竞品对比纪律

| 纪律 | 说明 |
| --- | --- |
| 只做能力维度对比，不做效果量化对比 | 避免 " 比 X 快 N 倍 " 这类无法验证且易被质疑的表述 |
| 对比结论须可复现 | 若做对比实验，公开方法、模型、任务与数据 |
| 不贬损竞品 | 聚焦自身架构差异（双模式分离、本地优先、可追溯） |
| 不宣称"超越通用大模型" | 通用大模型是基础设施（本产品自身即调用大模型 API ），定位是 " 工作流层 " 而非 " 模型层 " 的差异化 |

## 八、物料产出清单【待实现】

### 8.1 品牌资产包（P0）

| 物料 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Logo 主版（深色 / 浅色 / 单色） | SVG + PNG （透明底） | 全场景 |
| 应用图标 | .ico 七尺寸 + PNG 多尺寸 | 窗口 /exe/ 托盘 |
| 托盘图 | 16px / 32px PNG | 系统托盘 |
| 色卡 | 色值表 + 令牌映射 | 设计与开发 |
| 辅助图形 | 4 个（同心墨痕 / 分子网络 / 粒子散点 / 方形朱印） SVG | 物料与空状态插画 |
| 字体规范 | 中文宋体 + 英文无衬线 + 字号层级 | 印刷物料 |
| VI 手册 | PDF （在 InkForge 手册基础上改名为 " 墨台 " 、对齐已实现令牌） | 内部与外包使用 |

### 8.2 宣传物料（P1）

| 物料 | 规格 | 参考基线 |
| --- | --- | --- |
| 主视觉海报（竖版） | 1080×1440 或 720×1080 | 改造现有 科研Agent宣传海报.png ：换品牌名、换 VI 配色（宝蓝 → 石青 / 墨） |
| 主视觉海报（横版） | 1920×1080 | 用于 B 站封面、落地页横幅 |
| 功能界面长图 | 竖版长图 | 小红书（真实 UI 截图 + 标注） |
| 功能拆解图 | 分模块 6—8 张 | 小红书 / 公众号 |
| 架构讲解图 | 双模式架构图 / 四层分层图 | 知乎长文（可直接基于本套策划案架构章节绘制） |
| 演示视频（ 3—5 分钟） | MP4 | B 站（ Chat → Work 全流程） |
| 落地页 | HTML | 正式期转化承接 |
| 使用说明 / 快速上手 | 图文 | 客户端内 + 官网 |

### 8.3 内容资产（P1）

| 资产 | 用途 |
| --- | --- |
| 选题库（见 5.2 ） | 内容排期基础 |
| 真实案例集 | 每个案例含：任务、耗时、轨迹截图、产物（可复现） |
| 能力边界说明页 | 对外透明说明（专业背书 + 合规保障） |
| 常见问题（ FAQ ） | 双模式区别、模型体系、沙箱安全性、数据存储位置 |

## 九、实施优先级与任务拆解

### 阶段一（品牌统一，P0 — 一切投放的前置条件）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌名决策 | 确立 " 墨台 / ChatScience" 为唯一产品名；确认 InkForge 提案的可用范围 |
| 2 | 重绘应用图标（含三版本：深 / 浅 / 单色） | 见 2.2 |
| 3 | 生成 ICO 七尺寸 + 托盘 2 尺寸 + 接入 | 见 2.3 |
| 4 | 输出品牌资产包 | 见 8.1 |
| 5 | 改造既有海报（换名 + 换 VI 配色） | 见 8.2 |
| 6 | 建立宣传物料能力核对清单 | 见 7.2 ，防止误宣待实现能力 |
| 7 | 清理物料敏感信息（ Key/PAT/ 真实数据） | 见 7.1 |

### 阶段二（内容预热，P1）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 知乎方法论长文 2—3 篇 | 见 5.2 （架构与取舍、沙箱边界、 Agent 权限设计） |
| 9 | B 站实操视频 2—3 支 | 见 5.2 （读论文到出结果、运行轨迹、沙箱安全） |
| 10 | 小红书图文 5—8 篇 | 见 5.2 （界面质感、阅读模式、笔记、轨迹） |
| 11 | 真实案例集整理 | 基于已验证的黄金路径（ arxiv 检索、 attention 实验、笔记联动、 17 万字上下文） |
| 12 | 能力边界说明页 | 见 7.1 |
| 13 | 落地页（不含计费区块） | 见 6.4 |
| 14 | 种子用户招募（以真实场景换反馈） | 见 6.2 P2 |

### 阶段三（公测与正式，依赖订阅体系）

| # | 任务 | 前置 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 落地页补计费区块 | 订阅体系上线 |
| 16 | 公测：注册送积分 + 每日签到 | 订阅体系上线 |
| 17 | 个人四档会员推广内容 | 订阅体系上线 |
| 18 | 团队版内容与渠道扩展 | 团队服务实现 |
| 19 | 学术公众号 / 高校渠道 | 团队服务实现 |
| 20 | 转化漏斗监测与优化 | 落地页上线 |

## 十、已实现 / 待实现速查总表

| 模块 | 已实现 | 部分实现 | 待实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌命名 | 四个名称并存（墨台 / ChatScience / 墨砺 InkForge / 海报 CHATSCIENCE ） | — | 统一决策 （ P0 ） |
| 品牌视觉资产 | InkForge 完整提案（ 6 概念稿 + 定稿 + VI 手册 + 3 场景图）；四色色卡（玄黑 #16161D / 石青 #2E6E8E / 丹朱 #CE4928 / 宣白）；四辅助图形；主张语「格物砺知」 | — | 墨台版 Logo 重绘、资产包输出、 VI 手册改名对齐 |
| 应用图标 | 粉蓝双气泡已接入（ 7 尺寸 ICO + 托盘 2 尺寸 + rcedit ） | — | 重绘并与品牌统一 |
| 宣传海报 | 1 张竖版成品（文案完整：主标题 / 副标题 / 三卖点 / 主张语 / 双卡片 / 宝蓝科学风 + 3D 分子模型） | — | 换名换色改造、横版、功能长图、演示视频 |
| 品牌主张 | 三套表述齐备（理念层 / 传播层 / 品性层） | — | 主 Slogan 确立与统一 |
| 目标人群 | 个人 + 团队映射已规划 | 个人侧已实现可支撑 | 团队侧零实现 （不得宣传） |
| 差异化卖点 | 五点已规划 | 2 点完全可用、 2 点需调整表述 | 1 点（算力 / 功能解耦）依赖计费 |
| 渠道矩阵 | 5 渠道已规划（ B 站 / 小红书 / 知乎 / 学术公众号 / 学术社区） | — | 按优先级启动；后两者需团队版 |
| 内容选题 | — | — | 选题库（本策划案已给出 16+ 个基于真实证据的选题） |
| 上线节奏 | 四阶段已规划（预热 / 内测 / 公测 / 正式） | 预热与内测个人版可执行 | 公测与正式依赖计费；团队依赖团队服务 |
| 转化路径 | 六步路径已规划 | Chat 即时价值 + Work 首个工作流已验证 | 积分功能墙、订阅、团队开通 |
| 合规纪律 | 七条红线已明确 | — | 物料能力核对清单、敏感信息清理 |
| 物料产出 | — | — | 品牌资产包、宣传物料、内容资产、落地页 |

## 十一、修改方向与补充内容（落地清单）

本章把前文的「待实现 / 部分实现」项收拢为可施工清单。本板块的第一步不是产出物料，而是做品牌决策——在四套品牌名并存的现状下，任何物料生产都可能白做。

### 11.1 修改方向总览

| 组 | 主题 | 优先级 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 品牌统一决策 | P0（阻塞全部） | 无 |
| B | 品牌资产重制 | P1 | A 组完成 |
| C | 宣传物料产出 | P1 | B 组完成 |
| D | 渠道与内容启动 | P1 | A 组完成（个人版可先行） |
| E | 合规与物料核对 | P1 | 与 C 组同步 |
| F | 上线节奏与转化 | P2 | 依赖计费与团队服务 |

### 11.2 A 组：品牌统一决策（P0 — 阻塞项）

问题：四套品牌名并存，互不相干。

| 素材 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 策划案 | 墨台 （ Work 模式系统 墨道 ） | 策划案文本 |
| app/logo.jpeg + app.ico | 粉蓝双气泡 （ SaaS 风格，与中性墨色 UI 严重冲突） | 已接入产品，正在使用 |
| inkforge-brand_assets/ （ 11 张） | 墨砺 InkForge 完整提案（ 6 概念稿 + 定稿 + VI 手册 + 3 场景图） | 未接入 |
| 科研Agent宣传海报.png | ChatScience 宝蓝科学风 | 宣传物料 |

修改方向（需产品决策，不可由执行层自定）：

| # | 决策项 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 产品命名 | 以 「墨台 / 墨道」 为唯一命名（策划案为准）； InkForge 降为 视觉基因库 而非命名来源 |
| A2 | 英文名 / 工程代号 | 保留 ChatScience 作工程代号（代码内不改），但 对外物料一律用「墨台」 |
| A3 | VI 色系采纳 | 采纳 InkForge 四色（玄黑 #16161D / 石青 #2E6E8E / 丹朱 #CE4928 / 宣白），因其与 " 墨 " 的定位及已实现的中性墨色 UI 天然契合 |
| A4 | 与已实现 UI 的对齐 | 玄黑对应 --primary-bg （ #0F172A ，同族微调即可）；石青与 --link （ #2563EB ）调和后保留蓝链接；丹朱仅作点缀（印章 / 关键标识） |
| A5 | 主主张语确立 | 三套候选： InkForge 「格物砺知」 / 海报「把重复劳动交给 AI ，把思考留给研究者」 / 策划案「让科研从重复劳动中解放，把精力还给思考」 —— 择一定为唯一主主张 ，建议选策划案表述（最完整且与产品定位一致） |
| A6 | 决策留痕 | 决策结果写入项目文档，避免后续反复 |

验收方法：产出一页《品牌统一决策纪要》，明确命名、色系、主主张、图标方向，并由产品负责人签署。

### 11.3 B 组：品牌资产重制（P1）

| # | 待补项 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 墨台版 Logo 重绘 | 以 InkForge 定稿（深墨黑 + 宝蓝双圈 + 中心青色节点环 + 朱红圆心）或 " 粒子成墨 M" 概念为基础重绘 |
| B2 | 应用图标替换 | 替换现有粉蓝气泡； 必须同步更新 app.ico 七尺寸 （ 256/128/64/48/32/24/16 ） + 托盘 2 尺寸（ 16/32 ） + rcedit PE 资源 |
| B3 | VI 手册改名对齐 | 把 InkForge VI 手册中的名称统一替换为墨台，色卡与辅助图形保留 |
| B4 | 辅助图形落地 | 同心墨痕、分子网络、粒子散点、方形朱印 —— 作为品牌物料与 空状态插画 的图形语言（与 01 板块 9.4 联动） |
| B5 | 品牌资产包输出 | 整理为标准资产包（ Logo 多格式 / 多尺寸、色卡、字体、辅助图形、使用规范），供后续物料复用 |

验收方法：从打包后 exe 提取图标渲染核对（沿用已实现图标的验证方法）；资产包可被第三方直接取用无需索要源文件。

### 11.4 C 组：宣传物料产出（P1）

| # | 待产出 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 既有海报换名换色改造 | 现有竖版海报文案完整（主标题 / 副标题 / 三卖点 / 主张语 / 双卡片），仅需换名 + 由宝蓝改墨台色系 |
| C2 | 横版海报 | 适配公众号头图、 B 站封面等横版场景 |
| C3 | 功能长图 | 以真实截图为主， 严禁出现未实现能力 （见 E 组） |
| C4 | 演示视频 | 用真实操作录制，优先展示已验证的黄金路径（ Chat 即时价值 + Work 首个工作流） |
| C5 | 落地页 | 承载六步转化路径； CTA 明确指向可用功能（个人版先行，计费后接订阅） |
| C6 | 产品截图规范 | 统一截图尺寸、主题（建议浅色主题）、脱敏（清理路径与个人信息） |

### 11.5 D 组：渠道与内容启动（P1）

| # | 渠道 | 启动建议 |
| --- | --- | --- |
| D1 | B 站 | 优先启动。适合演示视频与操作实录，与技术受众匹配 |
| D2 | 小红书 | 优先启动。适合功能长图与场景化内容 |
| D3 | 知乎 | 适合方法论与技术深度内容（ " 科研工作流 " 类） |
| D4 | 学术公众号 | 需团队版 —— 在团队能力落地前不启动 |
| D5 | 学术社区 | 需团队版 —— 同上 |

内容选题：本策划案已给出 16+ 个基于真实证据的选题，建议按"证据强度"排序生产——先用已有验证记录支撑的选题（Chat 性能指标、Work 沙箱验证 18/18 等），避免需要未实现能力支撑的选题。

### 11.6 E 组：合规与物料核对（P1）

| # | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 物料能力核对清单 | 建立 " 物料中每一条功能宣称 → 对应验证记录 " 的对照表， 无验证记录则不得出现在物料中 |
| E2 | 明文禁止清单 | 团队版、审辨迭代循环、七类子智能体、计费体系（积分 / 订阅 / 充值）、 PPT 生成 —— 一律不得出现 |
| E3 | 敏感信息清理 | 截图与视频中的本机路径、文件名、个人信息须脱敏 |
| E4 | 七条红线复核 | 按前文合规纪律逐条复核每份物料 |
| E5 | 表述准确性复核 | " 领先 / 独家 / 最强 " 类绝对化表述需有依据，否则删除 |

验收方法：每份物料发布前走一遍 E1 清单，逐条打勾；建议设"合规复核"为发布流程的强制门禁。

### 11.7 F 组：上线节奏与转化（P2）

| # | 待补项 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 预热阶段执行 | 无依赖，个人版可先行（配合 A/B/C 组产出） |
| F2 | 内测阶段执行 | 无依赖，个人版可先行 |
| F3 | 公测阶段 | 依赖计费体系 （见 06 板块） |
| F4 | 正式上线 | 依赖计费 + 团队服务 |
| F5 | 积分功能墙 | 依赖 06 板块功能门禁实现 |
| F6 | 团队开通链路 | 依赖账号体系（架构级缺失） |
| F7 | 转化漏斗埋点 | 与 03 板块用量统计联动，度量六步转化路径各步流失 |

实施建议：个人版预热与内测不必等计费——这是当前唯一可立即执行的宣传动作，建议尽早启动以积累种子用户与内容资产；公测及以后等计费与团队能力就绪再推进。

### 11.8 施工顺序建议

A 组（品牌决策，阻塞项）→ B 组（资产重制）→ C 组（物料产出）→ E 组（合规核对）→ 发布
                                    ↘ D 组（渠道内容，个人版可并行启动）
                                                                          ↘ F 组（公测后）

关键纪律：

- A 组不做完不生产任何物料 —— 否则可能全部返工。

- 物料宣称必须能追溯到验证记录 —— 这是本项目最需要警惕的红线，因为产品存在大量"策划案说了但代码没做"的能力。

- 个人版预热不必等计费 —— 不要因为后端能力未就绪而推迟全部宣传工作。

本策划案基于项目内 inkforge-brand_assets/（11 张品牌提案，含 VI 手册色卡与辅助图形）、科研Agent宣传海报.png（既有海报，文案完整）、app/logo.jpeg 与 app/icons/app.ico（已接入图标）的实测盘点，以及《墨台产品整体策划案（完整版）》第 7 章编制。四套品牌名称并存是当前最高优先级风险；全部"待实现能力"（团队版、审辨迭代、七类子智能体、计费体系、PPT 生成）不得出现在任何宣传物料中。编制日期：2026 年 9 月。