PRODUCT IMPLEMENTATION PLAN · 06

# 墨台 · 订阅预付费板块实现策划案

双计量模型、积分阶梯计价、权益体系、功能门禁与分批上线策略

| 文档主题 | 付费与订阅体系 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 墨台（ ChatScience ） |
| 基准原则 | 已实现内容优先于策划案原文 |
| 编制依据 | D:\ChatScience 项目源码实测 |
| 编制时间 | 2026 年 9 月 |
| 文档版本 | v1.0 |

本策划案全部「已实现」结论均以项目源码行号为证据，冲突项一律以已实现内容为准。

目录

一、板块定位与现状说明

二、双计量模型：积分与 Token【策划确认】

三、个人会员四档【策划确认】

四、团队会员三档【策划确认】

五、免费用户与每日签到【策划确认】

六、增值充值包与到期规则【策划确认】

七、核心功能权益对照

八、技术落地方案【待实现】

九、实施优先级与任务拆解

十、关键设计要点总结

十一、已实现 / 待实现速查总表

十二、修改方向与补充内容（落地清单）

# 墨台 · 订阅预付费板块实现策划案

## 一、板块定位与现状说明

### 1.1 板块范围

本板块覆盖墨台的商业化计量与订阅体系：双计量模型（积分与 Token）、个人会员四档、团队会员三档、免费用户与每日签到、增值充值包与到期规则、核心功能权益对照，以及从零实现的技术落地方案。

### 1.2 现状：完全零实现【关键结论】

经对全代码库（排除 node_modules/dist）的系统检索（关键词：积分 / 签到 / 充值 / 会员 / 订阅 / 付费 / credits / points / pricing / billing / quota / tier / plan / membership / subscription / checkin），结论是：订阅付费体系实质上零实现，仅有 1 处孤立字符串残留。

| 维度 | 现状 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 计费 API | 无 | 后端约 40 个端点中 无任何 /api/billing / /credits / /subscription / /checkin / /usage 端点 |
| 计费数据字段 | 无 | server/config.json 仅 6 个字段： providerId / model / apiKey / note ， 无配额、无 tier、无额度 |
| Token 计量 | 无 | ai.ts 的 chatStream() 只解析 choices[].delta，完全不读取上游 usage 字段 ；全库检索 prompt_tokens / completion_tokens / usage_metadata 零命中 |
| 用量落盘 | 无 | /api/chat 流式代理 只统计字符数与耗时 （ chars / ttftMs / totalMs ），无累计用量 |
| 用量看板 | 无 | 检索 统计 / 用量 / 看板 / dashboard / stats ，命中项均为文件系统 fs.statSync 、沙箱内存占位、或技能描述文本 |
| 积分账户 | 无 | — |
| 会员档位 | 无 | — |
| 签到 | 无 | — |
| 充值包 | 无 | — |
| 功能门禁（ Feature Flag ） | 无 | — |
| 唯一残留 | 01/webapp.js:182 与 :276 定义 i18n 键 upgrade: '升级 Pro' / 'Upgrade to Pro' | 该键 仅定义、无任何 t('upgrade') 调用点 ，即 " 升级 Pro" 按钮 从未渲染 。同期 app/src/webapp/work/80-i18n.ts 中 已无此键 |

结论：本板块无历史包袱，可全新设计实现。同时也意味着工作量最大——策划案规划的全部权益体系需从零建设。

### 1.3 澄清两个易误判项

调研中易被误认为"已有计费痕迹"的两个点，经核实与本板块无关：

| 项 | 实际用途 | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| modelToolSupport （ store 分区） | 记录某模型走 Function Calling（fc）还是 ReAct 工具调用协议（注释： `'providerId/modelId' -> 'fc' \ | 'react'` ） | 与计费无关 。且该字段仅有类型声明与默认值 {} 两处， 无任何读写逻辑 ，是一个 预留未使用的空字段 |
| agentsview-report/ 目录 | 第三方工具 （ AgentsView v0.42.0 ， kenn-io/agentsview ）的导出报告，旁路读取 ~/.workbuddy/projects/ 会话文件统计历史用量 | 非本项目代码 ，无任何 import 或读取关系 |  |

但 agentsview-report/ 具有参考价值：其 usage-daily.json（schema v6）提供了成熟的 Token/成本计量模型样例：

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| pricing 计价表 | microdollars 计价，含各模型的 input_cost_per_mtok / output_cost_per_mtok （如 deepseek-v4.1-flash ：输入 $0.15/M tok ，输出 $0.6/M tok ） |
| daily[] | 逐日 inputTokens / outputTokens / totalCost |
| totals | 累计（示例： 27.18M input / 139K output / $6.29 ） |
| stats.json | 28 天窗口会话统计、工具调用分布、时长与上下文 token 分桶 |
| sessions.json | 会话清单（含 health_score / tool_failure / quality_signals ） |

建议：自建用量看板时复用这一数据形态（按日分桶、按模型计价、双字段 input/output、累计汇总），可显著降低设计成本。

### 1.4 状态标记约定

本板块绝大多数内容为【待实现】。为便于阅读，本板块采用不同标记方式：

【策划确认】 — 策划案原有设计，经审阅后可原样采用

【策划修正】 — 策划案设计与已实现架构冲突或不可落地，已调整

【待实现】 — 需从零建设

## 二、双计量模型：积分与 Token【策划确认】

### 2.1 核心设计

策划案的双计量设计是本套商业化体系的核心，逻辑清晰且与已实现架构契合度高：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  算力维度（能不能跑）         │  权限维度（能用哪些功能）      │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│  Chat 高阶 Token 账户          │  会员档位（个人四档/团队三档）  │
│  Work 积分账户                 │                               │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│  余额 > 0 即可运行             │  决定高级功能是否解锁          │
└───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

两条铁律：

- 算力与权限彻底解耦——积分/Token 余额决定"能不能跑"，会员档位决定"能用哪些高级功能"，二者互不占用。

- 免费用户有积分即可体验 Work 基础能力——这是获客设计的关键，绝不能做成"Work 必须付费才能用"。

### 2.2 计量规则明细

| 模式 | 计量对象 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| Chat | 高阶模型 Token | 会员基础模型 无限畅用 ； 高阶模型按 Token 计量 |
| Work | 积分 | 运行墨道工作流 消耗积分 |
| 积分计价 | 任务复杂度阶梯 | 单次基础工作流约消耗 1 积分 ；多智能体串联、仿真解析、批量文献等复杂任务 按复杂度上浮 |
| 有效期 | 套餐内额度 | 按月发放、 当月有效、月底清零不结转 |
| 签到 | 所有用户 | 每日签到 +100 积分 ；签到积分与套餐积分 合并使用并遵循相同有效期 |

### 2.3 积分阶梯计价模型【待实现 — 需补充设计】

策划案仅给出"基础工作流约 1 积分、复杂任务上浮"的定性描述。需补充可实施的定量模型：

建议：按"任务复杂度因子"计量

单次任务积分消耗 = 基础分 × 复杂度系数
  基础分 = 1
  复杂度系数 = f(智能体数量, 工具调用次数, 迭代轮次, 沙箱执行时长, 仿真解析)

| 复杂度因子 | 系数贡献 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础对话 / 单工具调用 | 1.0 | 基础工作流 = 1 积分 |
| 每增加 1 个智能体 | +0.5 | 多智能体串联 |
| 每 10 次工具调用 | +0.3 | 工具密集任务 |
| 每轮审辨迭代 | +1.0 | 迭代循环（待实现后启用） |
| 沙箱执行 | 按时长分档： <30s +0.2 / 30—120s +0.5 / >120s +1.0 | 计算密集 |
| 仿真解析 | +2.0 起 | 复杂度最高的任务类型 |
| 批量文献 | 按篇数：每 10 篇 +1.0 | 批量任务 |

计量实现要点【待实现】：

工作量核算的唯一权威源在后端（前端不可信）

计量在任务结束时结算（非开始时预扣），但开始时校验余额（余额不足直接拒绝，不启动任务）

中途中断按已完成步骤计量（避免用户为中断任务全额付费）

每次消耗落审计日志（任务 ID、智能体、工具调用数、时长、积分、时间）

### 2.4 Token 计量实现方案【待实现 — 关键技术缺口】

这是当前最大的技术缺口：Chat 链路完全不读取上游 usage 字段。

改造方案：

| 步 | 动作 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义上游 usage 接口（ prompt_tokens / completion_tokens / total_tokens ） | shared/domain.ts |
| 2 | chatStream() 解析上游 SSE 的 usage 帧（ OpenAI 兼容协议在最后一个 chunk 或独立 usage chunk 中返回） | server/ai.ts |
| 3 | 若上游不返回 usage ，用 本地估算 兜底（字符数 / 1.5 ≈ token 数，中文按字符数 × 1.0 、英文按字符数 / 4 ） | server/ai.ts |
| 4 | 在完成帧中返回 usage （前端可展示本次消耗） | /api/chat 完成帧扩展 |
| 5 | 累计写入用户用量账户（按日分桶，参考 usage-daily.json 形态） | 新增 usage store 分区 |
| 6 | 计价：按模型的 input_cost_per_mtok / output_cost_per_mtok 换算（ 计价表内置 ，可配置更新） | 新增 pricing 配置 |

模型计价表示例（结构参考 AgentsView，金额单位建议用"积分"或"Token 数"而非美元，避免汇率与合规问题）：

| 模型档 | 输入（每百万 token ） | 输出（每百万 token ） |
| --- | --- | --- |
| 基础模型 | 0 （会员无限） | 0 （会员无限） |
| 高阶模型 A | 计价表配置 | 计价表配置 |
| 高阶模型 B | 计价表配置 | 计价表配置 |

免费用户 Chat 限额【待实现】：策划案要求"Chat 模式下基础模型按每日限额使用、不享无限、不赠送高阶 Token，对话仅本地保存"。需新增每日限额计数（按天重置），限额值配置化。

## 三、个人会员四档【策划确认】

### 3.1 四档权益表

策划案第 8.2 条的个人四档设计，经审阅逻辑自洽、梯度合理，建议原样采用：

| 档位 | Chat 高阶 Token | Work 积分 | 核心功能权限 | 个人知识库 / 数据库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 元/月 | 200 万 / 月 | 2000/ 月 | 独立选模型、基础 Skill/MCP 、 迭代上限 5 次 、模板 10 套、快照 5 个；高级仿真与批量文献 关闭 | 单项目 500MB ，基础检索 |
| 139 元/月 | 600 万 / 月 | 6000/ 月 | 绝大多数 Skill/MCP 、 迭代不限 、模板 50 套、快照不限、仿真基础 MCP 、 Chat 导入 Work | 单项目 2GB ，多文档分片检索 |
| 299 元/月 | 1500 万 / 月 | 13000/ 月 | 全部科研 Skill/MCP 、模板不限、 fork 与检查点全开 、归档智能体完整能力 | 单项目 10GB ，多表与自定义索引 |
| 699 元/月（旗舰） | 3000 万 / 月 | 30000/ 月 | 全部能力并开放 集群仿真、批量运行与批量导出、项目分享、最高调度优先级、自定义 API 接入、商用基础授权 | 单项目 20GB ，完整自定义字段与复杂查询 |

四档均享：Chat 基础模型无限畅用。

### 3.2 通用权益递进

| 档位 | 通用权益 |
| --- | --- |
| 49 元 | 全部主题、无广告、邮件客服 |
| 139 元 | + 优先工单、新插件内测、云端备份 |
| 299 元 | + 专属客服、跨设备同步、月度积分赠送 |
| 699 元（旗舰） | + 一对一科研技术支持、新功能抢先体验、需求优先处理、专属模板包、商用授权 |

### 3.3 与实现状态的依赖核对【重要】

四档权益中的多项依赖尚未实现的能力。分批上线策略如下：

| 权益项 | 依赖能力 | 实现状态 | 上线批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chat 基础模型无限 / 高阶 Token 计量 | Token 计量（见 2.4 ） | 待实现 | 批次一（计费地基） |
| Work 积分计量 | 积分体系（见 2.3 ） | 待实现 | 批次一 |
| 全部主题 | 六套主题 | 待实现 （当前双主题） | 批次二（ UI 板块阶段二） |
| 基础 / 多数 / 全部科研 Skill | 12 技能已实现 | 已实现 （可立即作为权益） | 批次一可用 |
| 基础 / 多数 / 全部科研 MCP | 6 工具已实现 + 4 组 MCP 待扩展 | 部分实现 | 批次一可用（以现有 6 工具 + 外部 MCP 接入划分档位） |
| 独立选模型 | 5 档模型档位已实现 | 已实现 （以档位可调范围划分权益） | 批次一可用 |
| 迭代上限 / 迭代不限 | 审辨迭代循环 | 待实现 | 批次三（ Agent 板块阶段三） |
| 模板 N 套 | 工作流模板 | 待实现 | 批次二（前端板块 10.3 ） |
| 快照 N 个 | 检查点 / 快照 | 待实现 | 批次三 |
| fork 与检查点 | fork / checkpoint | 待实现 | 批次三 |
| 归档智能体完整能力 | 资料归档智能体 | 待实现 | 批次三 |
| 高级仿真 MCP / 仿真基础 MCP | 实验仿真类 MCP | 待实现 | 批次三 |
| 集群仿真 | 远程集群任务提交 | 待实现 | 批次四 |
| 批量运行 / 批量导出 | — | 待实现 | 批次四 |
| Chat 导入 Work | 单向导入 | 待实现 （策划案 2.1 有规划） | 批次二 |
| 项目分享 | — | 待实现 | 批次四 |
| 知识库容量（ 500MB—20GB ） | 知识库 + 容量配额 | 部分实现 （知识库已有，配额与向量检索待实现） | 批次二 |
| 多表与自定义索引 / 完整自定义字段 | 数据库服务 | 待实现 | 批次三 |
| 无广告 / 邮件客服 / 优先工单 / 专属客服 | 本产品当前无广告、无客服系统 | 不适用 | 需先建设客服体系 |
| 云端备份 / 跨设备同步 | 云同步 | 待实现 | 批次四 |
| 月度积分赠送 | — | 待实现 | 批次一 |
| 自定义 API 接入 | 模型配置已支持多厂商 | 已实现 （可立即作为权益） | 批次一可用 |
| 商用基础授权 | 法律文本 | 待实现 | 批次四 |
| 一对一科研技术支持 | 人力服务 | — | 批次四（运营侧） |

建议的分批上线策略：

| 批次 | 上线内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 批次一 · 计费地基 | Chat 高阶 Token 计量、 Work 积分计量、签到、充值包、基础 / 多数 / 全部 Skill 与 MCP 档位划分、独立选模型档位范围、自定义 API 接入 | 用 已实现能力 撑起有说服力的四档差异，立即具备商业化能力 |
| 批次二 | 全部主题、工作流模板、 Chat 导入 Work 、知识库容量配额、多文档分片检索 | 补齐体验型权益 |
| 批次三 | 迭代上限、快照、 fork/ 检查点、归档智能体、仿真 MCP 、数据库服务 | 依赖 Agent 演进 |
| 批次四 | 集群仿真、批量运行导出、项目分享、云备份同步、商用授权 | 高阶与企业向 |

## 四、团队会员三档【策划确认】

### 4.1 三档权益表

| 档位 | Chat 高阶 Token | Work 积分 | 功能与团队能力 | 团队知识库 / 数据库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 元/月 | 合计 300 万 / 月 | 3000/ 月 | 独立选模型、基础 Skill/MCP 、迭代上限 5 次、共享模板 15 套、快照 8 个； 成员管理与审计 | 团队库 2GB ，基础检索 |
| 199 元/月 | 合计 800 万 / 月 | 8000/ 月 | 多数 Skill/MCP 、迭代不限、模板与快照不限、仿真基础 MCP 、 角色权限与云端备份 | 团队库 10GB ，分片检索 |
| 369 元/月 | 合计 2000 万 / 月 | 16000/ 月 | 全部科研 Skill/MCP 、 fork 与检查点全开、完整归档、 自定义角色、团队模板库与用量看板 | 团队库 30GB ，多表与自定义索引 |

对标关系：分别对标个人 49 / 139 / 299 档，额度略高于对应个人档。 计量方式：积分与 Token 为团队总额、成员共用。

### 4.2 前置依赖【待实现 — 关键】

团队侧能力完全为零实现。上线团队版前必须建设：

| 前置能力 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 账号体系 | 当前无登录 / 账号系统（纯本地） | P0 （团队的一切基础） |
| 团队空间 | 团队实体、成员关系、邀请机制 | P0 |
| 成员与角色权限 | 管理员 / 成员 / 只读等角色，权限矩阵 | P0 |
| 团队总额度与成员分配 | 团队共用额度池 + 可选的成员限额 | P0 |
| 团队知识库 | 共享知识库 + 空间隔离 | P1 |
| 团队模板库 | 共享模板 | P1 |
| 操作审计 | 成员操作记录 | P1 |
| 用量看板 | 团队用量统计与可视化 | P1 |
| 团队统一主题 | 管理员下发团队主题（可选） | P2 |
| 云端备份 / 跨设备同步 | 云服务 | P1 |

重要提示：团队版的账号体系与云服务是架构级的缺失（当前产品是纯本地单机应用）。这不是"加一个页面"能解决的，需评估是否引入云端账号服务（可参考 WorkBuddy 的云服务能力或自建）。

## 五、免费用户与每日签到【策划确认】

### 5.1 免费用户能力边界

策划案设计（原样保留）：

| 维度 | 免费用户规则 |
| --- | --- |
| Chat 模式 | 基础模型 按每日限额 使用（ 不享无限 ）； 不赠送高阶 Token ；对话 仅本地保存 |
| Work 模式 | 注册即赠送 200 初始积分 ； 只要积分余额 > 0 即可运行 墨道工作流 |
| 功能权限（锁定项） | ① 不能单独设置子智能体模型， 强制跟随主模型 <br>② 仅开放 少量基础 Skill ③ 不支持 手动编排 <br>④ 不支持 快照与 fork<br>⑤ 高级 MCP 全部关闭 <br>⑥ 模板最多保存 2 套 <br>⑦ 知识库仅支持 本地极简文档上传 ， 不提供向量库与数据库 |
| 签到 | 所有用户（含免费、个人会员、团队成员）每日签到可领取 100 积分 |
| 积分用完后 | 可 单独购买积分 继续运行 Work 基础任务；但 高级功能仍需会员 才解锁 |

### 5.2 签到机制设计【待实现 — 需补充防刷设计】

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 奖励 | 100 积分 / 日 |
| 有效期 | 与套餐积分合并使用，遵循相同有效期（当月有效，月底清零） |
| 防刷机制【待补充】 | ① 服务端时间判定（不可信客户端时间） <br>② 按 " 自然日 " 边界判定（本地时区） <br>③ 账号绑定（团队版需账号体系） <br>④ 本地单机场景：可用设备指纹 + 本地记录双重校验，但需明确 本地场景防刷能力有限 （诚实声明） |
| 补签 | 策划案未提及；建议 不支持补签 （简化逻辑，避免额度滥用） |
| 签到入口 | 设置页 + 首启动引导 + 额度不足时的提示入口 |

### 5.3 免费用户的"200 初始积分"设计要点【待实现】

这是获客的关键设计——200 积分足以让用户跑通相当数量的基础工作流（按 1 积分/次基础工作流计，约可跑 200 次；即使按复杂任务 5 积分/次，也可跑 40 次）。确保用户能完整体验 Work 的核心价值后才遇到额度墙。

## 六、增值充值包与到期规则【策划确认】

### 6.1 两类增值包

| 包类型 | 作用 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| Work 积分充值包 | 单独补充积分 | 只补充算力，不附带任何会员功能权益 |
| Chat 高阶 Token 充值包 | 单独补充 Token | 同上 |

设计精髓：算力与会员权益严格分离——买积分不会解锁功能，买会员不会多给算力。这维护了清晰的心智模型。

### 6.2 会员到期规则

| 到期后行为 | 规则 |
| --- | --- |
| 高级功能权限 | 收回 |
| 知识库超额容量 | 收回 （超额部分只读或限制新增） |
| Chat 基础模型无限权益 | 同步失效 |
| 账户内剩余积分 | 仍然保留，可继续消耗 |
| 剩余高阶 Token | 仍然保留，可继续消耗 |
| 身份降级 | 以 免费用户身份 运行 Work 基础能力 |

设计理由（策划案原文）：既保证用户已购算力不会因到期作废，又清晰维护了"算力归算力、会员归会员"的计费心智。

实现注意【待实现】：到期后"可继续消耗"意味着余额与权益是两个独立生命周期——数据结构上必须把余额账户与会员订阅分开存储，各自的过期逻辑独立。

## 七、核心功能权益对照

### 7.1 逐级对照表

| 功能 / 能力 | 免费 | 49/89 档 | 139/199 档 | 299/369 档 | 699 旗舰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chat 基础模型 | 每日限额 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| Work 运行（有积分即可） | 基础 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 子智能体独立选模型 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自定义工作流配置 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 科研 MCP 等级 | 极少基础 | 基础 | 多数 | 全部 | 全部 + 集群 |
| 迭代次数 | 受限 | 上限 5 次 | 不限 | 不限 | 不限 |
| fork 分支 / 检查点 | 不支持 | 不支持 | 部分 | 全开 | 全开 |
| 批量运行 / 导出 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 知识库容量 | 极简本地上传 | 500MB / 2GB | 2GB / 10GB | 10GB / 30GB | 20GB |
| 团队管理与审计 | 不支持 | 团队档支持 | 团队档支持 | 团队档支持 | 可定制 |

注：知识库容量列为"个人档/团队档"双值。

### 7.2 功能门禁（Feature Flag）实现方案【待实现】

策划案要求"以功能门禁（Feature Flag）方式实现算力与权限解耦"。

建议实现：

// 权益定义（声明式，集中管理）
type Tier = 'free' | 'p49' | 'p139' | 'p299' | 'p699' | 't89' | 't199' | 't369';

interface Entitlements {
  // 算力（余额类，独立生命周期）
  chatTokenQuotaMonthly: number;       // 0 = 不赠送；-1 = 无限
  chatBasicDailyLimit: number;         // -1 = 无限
  workCreditsMonthly: number;
  // 容量
  kbQuotaMb: number;
  templateQuota: number;               // -1 = 不限
  snapshotQuota: number;
  // 功能门禁
  independentModelSelect: boolean;
  customWorkflow: boolean;
  iterationLimit: number;              // -1 = 不限
  forkCheckpoint: 'none' | 'partial' | 'full';
  batchRunExport: boolean;
  mcpTier: 'minimal' | 'basic' | 'most' | 'all' | 'all_cluster';
  templateSharing: boolean;            // 团队模板库
  teamManagement: boolean;
  auditLog: boolean;
  usageDashboard: boolean;
  customRoles: boolean;
}

const TIER_ENTITLEMENTS: Record<Tier, Entitlements> = { /* 8 档配置 */ };

门禁执行点【待实现】：

- 服务端强制——所有门禁判定必须在后端（前端仅做展示）

- 统一入口——所有需门禁的操作经同一个 checkEntitlement(tier, feature) 函数

- 失败响应——返回结构化错误（含 feature 名、当前档位、所需档位、升级提示文案），前端据此弹升级引导

- 审计——每次门禁拒绝记日志（便于分析升级转化漏斗）

前后端一致性【待实现】：门禁配置需单一来源（后端配置），前端启动时拉取，避免硬编码两处不一致。

## 八、技术落地方案【待实现】

本章是本板块的核心——把策划案设计落到已实现的架构上。

### 8.1 数据模型设计

新增 store 分区（扩展 store.ts 的 defaults()）：

store 新增分区：
├── account      # 账号与会员状态
│   ├── tier: Tier
│   ├── subscribedAt / expiresAt
│   └── autoRenew: boolean
├── credits      # 积分账户（独立生命周期）
│   ├── balance: number
│   ├── monthlyGranted / monthlyUsed / monthlyResetAt
│   ├── checkinGranted / checkinUsed
│   ├── purchased: number          # 充值包购买（不随月度清零）
│   └── ledger: LedgerEntry[]      # 流水（append-only）
├── tokenAccount # Chat 高阶 Token 账户
│   ├── balance / monthlyGranted / monthlyUsed / monthlyResetAt
│   ├── purchased
│   └── ledger: LedgerEntry[]
├── usageDaily   # 按日用量（结构参考 agentsview usage-daily.json）
│   └── [{ date, chatInputTokens, chatOutputTokens, chatCost, workCredits, taskCount }]
├── checkin      # 签到记录
│   └── { lastCheckinDate, streak, totalDays }
└── pricing      # 计价表（可配置更新）
    └── { modelId: { inputPerMtok, outputPerMtok } }

流水条目 LedgerEntry：
  { id, type: 'grant'|'consume'|'purchase'|'checkin'|'expire'|'refund',
    amount, balanceAfter, reason, refId (任务ID/订单ID), at }

关键设计约束：

- 余额与权益分离存储（满足"到期后余额保留"的要求）

- 流水 append-only（可审计、可对账；永不修改历史条目）

- 按日分桶用量（便于看板与限额判定，复用 AgentsView 的数据形态）

- 计价表可配置（模型价格变动无需改代码）

### 8.2 API 设计

新增端点组：

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/billing/account | 账号与会员状态（ tier 、到期时间、各额度余额） |
| GET | /api/billing/entitlements | 当前档位权益（前端门禁展示用） |
| GET | /api/billing/ledger | 流水查询（分页） |
| POST | /api/billing/checkin | 每日签到 |
| GET | /api/billing/checkin/status | 签到状态（今日是否已签、连续天数） |
| POST | /api/billing/credits/purchase | 购买积分充值包 |
| POST | /api/billing/token/purchase | 购买 Token 充值包 |
| POST | /api/billing/subscribe | 订阅 / 续费会员 |
| POST | /api/billing/cancel | 取消自动续费 |
| GET | /api/usage/daily | 按日用量（看板） |
| GET | /api/usage/summary | 汇总用量与成本 |
| GET | /api/pricing | 计价表 |

门禁中间件【待实现】：为需门禁的路由统一挂载：

middleware: requireEntitlement('feature_name')
  → 从 account 取 tier
  → 查 TIER_ENTITLEMENTS
  → 不满足：返回 402/403 + 结构化升级提示
  → 满足：放行

余额校验【待实现】：任务启动前校验：

middleware: requireCredits(estimatedCost)
  → 余额 < 预估消耗 → 拒绝启动，返回"积分不足"（含当前余额、预估消耗、购买入口）
  → 余额充足 → 放行，记录预估消耗

### 8.3 前端设计

| 页面 / 组件 | 内容 |
| --- | --- |
| 额度指示器 （常驻） | 输入区或侧栏显示当前积分 /Token 余额与本月用量；余额低时变色提示 |
| 签到入口 | 设置页 + 启动引导 + 额度不足提示处的入口 |
| 用量看板 | 按日 / 按模型 / 按任务的用量图表（复用图表能力，注意： 中国习惯涨红跌绿不适用此处，图表用于用量展示 ） |
| 会员中心 | 四档 / 三档权益对照表、当前档位、升级按钮、到期时间、自动续费开关 |
| 充值页 | 两类充值包（积分 /Token ）独立展示，明确标注 " 仅补充算力，不含功能权益 " |
| 升级引导弹窗 | 门禁拒绝时弹出：说明受限功能、当前档位、所需档位、权益对照、升级按钮 |
| 流水明细 | 积分 /Token 收支记录（类型、金额、余额、原因、时间） |

UI 规范对齐【待实现】：以上界面必须严格遵循 UI 板块的设计令牌与组件规范（中性色 + 墨色主按钮 + 克制蓝链接；复用已实现的 Modal / Toast / 分段控件 / 表格样式）。特别注意：会员/充值页容易出现"彩色渐变 + 大色块"的商业化设计惯性，必须避免——本产品的视觉基调是克制的墨色。

已实现可直接复用：

Modal（480px / 圆角 16px / 两段式显隐）

分段控件（.seg）用于档位切换

表格/.info-row 用于权益对照

Toast 用于签到成功等反馈

卡片 .card 用于充值包

### 8.4 与已实现的接入点

| 接入点 | 具体改造 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| Token 计量 | chatStream() 解析上游 usage ；无则本地估算；完成帧返回 usage | server/ai.ts 、 server/index.ts /api/chat |
| 积分结算 | runWorkTurn 结束时按复杂度因子结算积分；开始时校验余额 | server/qoder.ts |
| 工具调用计数 | 积分计量依赖工具调用次数（已有 tool_start / tool_end 事件可计数） | server/qoder.ts |
| 沙箱时长 | 积分计量依赖沙箱执行时长（ sandbox.ts 已有超时与耗时统计） | server/sandbox.ts |
| 门禁挂载 | 为技能 /MCP/ 迭代 /fork/ 检查点 / 批量 / 容量等路由挂门禁中间件 | server/routes.ts |
| 技能档位划分 | skills 白名单按 tier 过滤（已实现白名单机制，天然适配） | server/qoder.ts |
| MCP 档位划分 | 工具可见集 + 外部 MCP 服务器按 tier 过滤 | server/qoder.ts 、 /mcp/servers |
| 知识库配额 | /kb/index 入队前校验容量 | server/kb.ts |
| 模型档位范围 | 免费用户 " 不能单独设置子智能体模型，强制跟随主模型 "→ 档位下拉限制 | 前端 + server/qoder.ts |
| 状态快照 | 账号 / 额度状态纳入前端快照（供额度指示器渲染） | main.ts 状态落盘 |
| i18n | 新增词条（中英各一份，保持 178 + N 一对一对齐） | 80-i18n.ts |
| 流水持久化 | 账本必须可靠落盘（建议同步写 + 校验，不依赖 180ms 防抖） | 新增 billing store |

### 8.5 关键风险与应对

| # | 风险 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Token 计数准确性 | 上游可能不返回 usage ；不同厂商行为不一 | 上游 usage 优先，本地估算兜底；两路都记录，便于对账；计价以 " 平台侧为准 " 并在协议中说明 |
| 2 | 本地单机的计费可信度 | 纯本地应用，用户可改本地文件篡改余额 | 诚实定位 ：本地版计费为 " 自律性计量 " ，非安全计费；如做真实商业化， 必须引入云端账号与账本 （同时解决团队版的账号缺失） |
| 3 | 账本一致性 | 余额与流水必须一致 | append-only 流水 + 余额由流水推导校验（启动时对账，不一致告警） |
| 4 | 额度与权益分离的生命周期 | 到期后余额保留但权益收回 | 数据结构分离（见 8.1 ）；到期处理只回收权益字段 |
| 5 | 月度清零的时区与边界 | 月底清零易出边界 bug | 服务端统一按本地自然月边界计算；清零操作写 expire 流水（可追溯） |
| 6 | 签到防刷 | 本地场景无法强防 | 见 5.2 ；诚实声明局限 |
| 7 | 支付集成 | 需要支付渠道（微信支付 / 支付宝） | 需评估；可选： |

· 桌面端跳转网页支付 · 集成微信支付能力（项目内已有微信支付相关技能套件） | | 8 | 合规 | 虚拟额度/预付卡类业务的合规要求 | ⚠️ 必须法务评估：预付费、虚拟货币、退款政策、发票、用户协议 | | 9 | 权益体系与实现不同步 | 策划案多项权益依赖待实现能力 | 严格执行 3.3 的分批上线策略 | | 10 | 过度复杂的阶梯计价 | 复杂度因子过多会导致用户不理解、易被质疑 | 阶梯计价对用户透明：任务启动前显示预估消耗，结束后显示实际消耗与计算依据 |

### 8.6 支付渠道方案【待实现】

| 方案 | 说明 | 评估 |
| --- | --- | --- |
| A. 网页支付跳转 | 桌面端打开浏览器完成支付，回调桌面端 | 实现简单；需后端回调服务（ 与"纯本地"架构冲突 ，需引入轻量云端） |
| B. 集成微信支付能力 | 项目环境已有微信支付相关技能套件（ AI 支付 /AI 专属卡） | 需评估适用性；桌面端集成路径需验证 |
| C. 阶段一：兑换码 | 先做 " 兑换码激活 " （用户在其他渠道购买后输入码） | 推荐的冷启动方案 —— 零支付集成、零云端、可先验证付费意愿；适合内测期 |

建议路径：C（兑换码）→ A（网页支付）。兑换码方案可在不引入云端的前提下，快速验证商业化闭环。

## 九、实施优先级与任务拆解

### 批次零（前置决策，P0）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法务评估 | 预付费、虚拟额度、退款政策、发票、用户协议、隐私政策 |
| 2 | 计费定位决策 | 本地自律性计量 vs 引入云端可信账本（影响架构走向） |
| 3 | 账号体系决策 | 是否引入云端账号（ 团队版的前置条件 ） |
| 4 | 支付方案决策 | 兑换码 / 网页支付 / 集成支付能力 |
| 5 | 阶梯计价模型确认 | 复杂度因子与系数需产品确认（见 2.3 ） |

### 批次一（计费地基，P1）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 数据模型落地（见 8.1 ） | store 新增 6 个分区 |
| 7 | Token 计量实现 （见 2.4 ） | 最大技术缺口 |
| 8 | 积分阶梯计量实现 （见 2.3 ） | 依赖工具调用数与沙箱时长 |
| 9 | 账本与流水（ append-only + 启动对账） | 见 8.5 风险 3 |
| 10 | 权益配置表（ 8 档，声明式） | 见 7.2 |
| 11 | 门禁中间件 + 余额校验中间件 | 见 8.2 |
| 12 | 技能 /MCP 档位划分（按 tier 过滤白名单） | 复用已实现白名单机制 |
| 13 | 知识库容量配额 | 见 8.4 |
| 14 | 免费用户 200 初始积分 + 每日限额 | 见 5.1 |
| 15 | 每日签到（含防刷基础设计） | 见 5.2 |
| 16 | 充值包（积分 / Token 两类） | 见 6.1 |
| 17 | 兑换码激活（冷启动方案） | 见 8.6 方案 C |
| 18 | 会员到期处理（权益收回 + 余额保留） | 见 6.2 |
| 19 | 前端：额度指示器、签到入口、会员中心、充值页、升级引导弹窗、流水明细 | 见 8.3 |
| 20 | 用量看板（按日 / 模型 / 任务） | 复用 AgentsView 数据形态 |
| 21 | i18n 词条补齐（中英对齐） | 见 8.4 |

### 批次二（体验型权益，P1）

| # | 任务 | 前置 |
| --- | --- | --- |
| 22 | " 全部主题 " 权益启用 | UI 板块阶段二（六套主题） |
| 23 | 工作流模板权益（模板 N 套） | 前端板块 10.3 |
| 24 | Chat 导入 Work | 策划案 2.1 单向导入 |
| 25 | 知识库容量档位 + 多文档分片检索 | 后端板块 6.3 |
| 26 | 独立选模型的档位范围控制（免费强制跟随主模型） | 见 8.4 |

### 批次三（依赖 Agent 演进，P2）

| # | 任务 | 前置 |
| --- | --- | --- |
| 27 | 迭代次数上限（档位控制） | Agent 板块阶段三（审辨迭代） |
| 28 | 快照配额 + fork/ 检查点档位 | Agent 板块 7.4 |
| 29 | 归档智能体完整能力 | Agent 板块 4.4 |
| 30 | 仿真 MCP 档位（基础 / 高级） | Agent 板块 6.5 |
| 31 | 数据库服务档位（多表 / 自定义字段） | 后端板块 6.4 |

### 批次四（团队与企业，P2）

| # | 任务 | 前置 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 账号体系 + 云端账本 | 批次零决策 3 |
| 33 | 团队空间 + 成员与角色权限 | 账号体系 |
| 34 | 团队总额度池 + 成员分配 | 账号体系 |
| 35 | 团队知识库 / 模板库 | 团队空间 |
| 36 | 操作审计 + 用量看板（团队版） | 团队空间 |
| 37 | 团队统一主题下发 | UI 主题系统 |
| 38 | 云端备份 + 跨设备同步 | 云服务 |
| 39 | 集群仿真 / 批量运行导出 / 项目分享 | Agent 板块阶段三 |
| 40 | 客服体系（邮件 / 工单 / 专属客服） | 运营侧 |
| 41 | 商用授权法律文本 | 法务 |
| 42 | 网页支付集成 | 批次零决策 4 |

## 十、关键设计要点总结

供实现时反复对照，避免偏离策划案的核心意图：

| # | 要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 算力与权限彻底解耦 | 两条独立的判断链：余额决定 " 能不能跑 " ，档位决定 " 能用什么 " 。任何 " 买积分送功能 " 或 " 买会员送算力 " 的设计都违背此原则 |
| 2 | 余额与权益分离生命周期 | 到期后权益收回、 余额保留可继续消耗 。数据结构上必须分离 |
| 3 | 免费用户必须有完整 Work 体验 | 200 初始积分 + 1 积分 / 次的基础工作流 = 用户能完整体验价值后才遇到墙。这是获客设计的核心 |
| 4 | 签到积分与套餐积分合并使用、同有效期 | 不做两套有效期（避免用户困惑） |
| 5 | 充值包只补算力、不带权益 | 维护 " 算力归算力、会员归会员 " 的心智 |
| 6 | 阶梯计价对用户透明 | 任务前给预估、任务后给实际与计算依据。黑箱计价会伤害信任 |
| 7 | 门禁统一入口 + 服务端强制 | 前端只展示，后端做判定；失败返回结构化升级引导 |
| 8 | 权益分批上线 | 严格执行 3.3 的批次划分， 不得为凑齐权益表而宣称待实现能力 |
| 9 | 账本 append-only + 启动对账 | 可审计、可追溯、可对账 |
| 10 | 视觉克制 | 会员 / 充值界面必须遵循中性墨色基调， 避免商业化页面常见的彩色渐变与大色块 |
| 11 | 诚实定位本地计费 | 本地单机计费是 " 自律性计量 " ，非安全计费；真实商业化需云端账本 |

## 十一、已实现 / 待实现速查总表

| 模块 | 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 双计量模型设计 | 策划案完整，逻辑自洽 | 可直接采用 |
| Token 计量 | 零实现 | 最大技术缺口： Chat 链路完全不读上游 usage |
| 积分体系 | 零实现 | 需补充阶梯计价定量模型（本策划案已给出） |
| 阶梯计价模型 | 策划案仅定性 | 本策划案补充了复杂度因子与系数 |
| 个人四档 | 零实现 | 权益表可直接采用；多项依赖待实现能力，需分批上线 |
| 团队三档 | 零实现 | 前置：账号体系 + 云服务（架构级缺失） |
| 免费用户规则 | 零实现 | 200 初始积分 + 功能锁定清单，设计完整 |
| 每日签到 | 零实现 | 需补防刷设计；本地场景防刷能力有限，需诚实声明 |
| 充值包 | 零实现 | 两类（积分 /Token ），只补算力不带权益 |
| 到期规则 | 零实现 | 权益收回 + 余额保留（数据结构必须分离） |
| 功能门禁 | 零实现 | 8 档声明式权益表 + 统一门禁中间件 |
| 用量看板 | 零实现 | 可参考 agentsview-report/usage-daily.json 的数据形态 （第三方工具产物，非本项目代码） |
| 计费 API | 零实现 | 约 40 个现有端点中无任何计费端点 |
| 计费数据字段 | 零实现 | config.json 仅 6 字段，无配额 /tier/ 额度 |
| 唯一残留 | 01/webapp.js:182,276 的 i18n 键 upgrade: '升级 Pro' | 仅定义， 无任何调用点 ，按钮从未渲染 |
| 账号体系 | 零实现 | 纯本地单机应用；团队版与云端账本的前置条件 |
| 支付渠道 | 零实现 | 建议路径：兑换码（冷启动） → 网页支付 |
| 法务合规 | 未评估 | 预付费 / 虚拟额度 / 退款 / 发票 / 用户协议 —— P0 前置 |
| 前端界面 | 零实现 | 6 类组件需新建； 必须遵循已实现的墨色设计令牌 |
| 可复用基础 | 技能白名单、 MCP 工具可见集、沙箱耗时统计、工具调用事件、 Modal/Toast/ 分段控件、 i18n 机制 | 计费体系的接入点清晰 |

## 十二、修改方向与补充内容（落地清单）

本章把前文的「待实现」项收拢为可施工清单。本板块实质性零实现，工作量为六个板块中最大，且存在三个必须在产品层面先行决策的前置项（法务评估、计费定位、账号体系）——不做完前置决策就动手写代码，返工风险极高。

### 12.1 修改方向总览

| 组 | 主题 | 性质 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 前置决策（非代码） | 产品/法务决策 | P0（阻塞全部） |
| B | 计量底座（ Token + 积分） | 最大技术缺口 | P0 |
| C | 权益与门禁 | 声明式实现 | P1 |
| D | 个人四档权益 | 分批上线 | P1 |
| E | 免费用户与签到 | 含防刷 | P1 |
| F | 积分商城与充值包 | 含到期规则 | P1 |
| G | 支付渠道 | 建议兑换码冷启动 | P2 |
| H | 团队三档 | 架构级缺失 | P2 （依赖账号体系） |
| I | 前端界面 | 6 类组件 | P1 （与 B/C 同步） |

### 12.2 A 组：前置决策（P0 — 非代码，阻塞项）

这三项不做完，代码写了也要改。

| # | 决策项 | 为什么阻塞 | 需要谁决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 法务合规评估 | 预付费、虚拟额度、退款、发票、用户协议 —— 涉及资金与合规，未评估即上线存在法律风险 | 法务 + 产品 |
| A2 | 计费定位 | 算力与权限解耦的力度决定积分与权益的边界；定位不清则权益表反复改 | 产品 |
| A3 | 账号体系方案 | 团队版与云端账本的前置条件；纯本地单机应用需先决定是否引入账号 | 产品 + 技术 |

交付物：A1 出具法务合规意见（明确可做/不可做及条件）；A2 明确计费定位一句话表述；A3 明确账号体系的技术选型与上线时点。

### 12.3 B 组：计量底座（P0 — 最大技术缺口）

核心问题：Chat 链路完全不读上游 usage，因此当前无任何 Token 计量能力。这是整个计费体系的地基。

Token 计量改造 6 步：

| # | 步骤 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 上游 usage 解析 | 在 AI 代理层解析各厂商返回的 usage 字段（ prompt/completion tokens ）， 注意厂商字段命名差异 ，需归一化 |
| B2 | 流式场景计量 | 流式响应中 usage 通常在最后一个 chunk 才给出，需在流结束事件中捕获并回传 |
| B3 | 计量落盘 | 每次调用记录：时间、模型、输入 / 输出 Token 、耗时、会话与智能体归属 |
| B4 | 积分换算 | 建立 Token → 积分的换算系数（按模型档位差异化） |
| B5 | 按日分桶汇总 | 复用 agentsview-report/usage-daily.json 的数据形态 （ schema v6 ：按日分桶、按模型计价、双字段 input/output 、累计汇总） —— 注意该文件是第三方工具产物，仅作数据形态参考，不采用其代码 |
| B6 | 扣减与校验 | 调用前校验余额、调用后扣减；扣减失败需补偿（先扣后调 vs 先调后扣的取舍需明确） |

积分阶梯计价定量模型（本策划案补充设计）：

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 基础积分 | 每次调用的基础消耗 |
| 复杂度因子 | 按任务复杂度（上下文长度、工具调用次数、迭代轮次）加权 |
| 模型系数 | 高档模型系数高，低档低 |
| 阶梯折减 | 用量越高单价越低（鼓励持续使用） |

验收方法：B1–B3 用真实调用核对计量值与厂商账单一致；B6 构造余额不足场景验证拦截与补偿。

### 12.4 C 组：权益与门禁（P1）

| # | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 8 档声明式权益表 | 把权益抽为声明式配置（功能键 → 各档可用性）， 不在业务代码里散落 if 判断 |
| C2 | 统一门禁中间件 | 所有受控功能经统一中间件校验权益，前端与后端 双向校验 （前端做展示控制，后端做真实拦截） |
| C3 | 可复用接入点 | 直接复用已实现基础：技能白名单、 MCP 工具可见集、沙箱耗时统计、工具调用事件 |
| C4 | 门禁降级 | 权益校验服务不可用时，按最小权限降级（拒绝访问受控功能）， 不得放行 |
| C5 | 数据模型 | 新增 6 个 store 分区 （账户、积分账本、权益、订单、签到、用量） |

### 12.5 D 组：个人四档权益（P1 — 分批上线）

权益表可直接采用策划案，但多项权益依赖尚未实现的能力，因此必须分批。不得宣传未上线的权益档位。

| 批次 | 内容 | 前置 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 批 | 免费档 + 基础档（仅计量与限额） | B 组完成 |
| 第 2 批 | 专业档（含部分待实现能力对应权益，待能力上线后开启） | 对应能力落地 |
| 第 3 批 | 高级档 | 同上 |
| 第 4 批 | 团队档相关权益的接口预留 | H 组 |

### 12.6 E 组：免费用户与每日签到（P1）

| # | 待补项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 200 初始积分 | 新用户一次性发放 |
| E2 | 功能锁定清单 | 免费档不可用功能的明确清单（与 C1 权益表联动） |
| E3 | 签到奖励 | 每日签到发放积分，含连续签到加成 |
| E4 | 防刷设计 | 本机场景防刷能力有限，必须诚实声明 —— 本地存储可被篡改，需在文档与用户协议中明确 " 本地版签到仅作体验激励，不作为核心权益来源 " |
| E5 | 补签与中断规则 | 连续签到中断后的处理规则 |

### 12.7 F 组：积分商城与充值包（P1）

| # | 待补项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 充值包两类 | 积分包 / Token 包； 只补算力不带权益 （与订阅权益解耦） |
| F2 | 到期规则 | 权益收回 + 余额保留 —— 因此 数据结构必须分离 ：会员权益有独立生命周期，积分余额独立生命周期，不可共用一个有效期字段 |
| F3 | 消费优先级 | 优先消耗即将到期的额度（若存在多来源积分） |
| F4 | 明细可查 | 每一笔积分收支可查（来源、时间、余额快照） |
| F5 | 兑换与退款策略 | 需与 A1 法务结论对齐 |

### 12.8 G 组：支付渠道（P2）

推荐路径：兑换码（冷启动）→ 网页支付。

| 阶段 | 方式 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 冷启动 | 兑换码 | 无需支付资质、无退款流程、可快速验证付费意愿；缺点是渠道受限、需人工发码 |
| 成长期 | 网页支付 | 需支付资质与法务配套（ A1 ） |

注意：兑换码方案将订单与支付解耦，因此 C5 的数据模型需预留"订单来源"字段（兑换码/支付）。

### 12.9 H 组：团队三档（P2 — 架构级缺失）

前置依赖：账号体系（A3）+ 云服务。当前为纯本地单机应用，团队能力属架构级缺失，不可通过局部改造补齐。

| # | 待建能力 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| H1 | 账号体系 | 注册、登录、身份（与 A3 决策一致） |
| H2 | 团队组织模型 | 团队成员、角色、权限 |
| H3 | 团队账本 | 团队级积分池与用量汇总 |
| H4 | 共享工作区 | 团队成员共享工作区与知识库 |
| H5 | 统一下发配置 | 主题、技能、 MCP 配置由管理员统一下发（成员可选可拒绝，不强制覆盖个人偏好） |
| H6 | 席位与续费 | 席位管理、团队订阅续费 |

纪律：H 组一律不得宣传（与 05 板块 E2 禁止清单一致）。

### 12.10 I 组：前端界面（P1）

| # | 待建组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| I1 | 积分余额展示 | 常驻可见，含即将到期提示 |
| I2 | 用量看板 | 按日 / 按模型 / 按会话， 复用 usage-daily 形态 |
| I3 | 权益对比表 | 四档横向对比，明确标注 " 即将上线 " |
| I4 | 升级入口 | 复用现有 Modal/Toast/ 分段控件 |
| I5 | 充值面板 | 积分包与 Token 包 |
| I6 | 签到入口 | 含连续签到展示 |

硬约束：必须遵循已实现的墨色设计令牌（中性色 + 墨色主按钮 + 克制蓝链接），不得引入彩色营销风配色；零 emoji。

唯一残留清理：01/webapp.js:182,276 的 i18n 键 upgrade: '升级 Pro'（无调用点）——在 I4 实现时正式接入或删除。

### 12.11 其余补充说明

| 补充项 | 说明 |
| --- | --- |
| 计费 API | 约 40 个现有端点中无任何计费端点，需新增（见 03 板块 E 组已列 6 个计费端点 + 4 个用量端点） |
| 配置字段扩展 | config.json 仅 6 字段，需扩展 tier / quota / 额度等字段 |
| 超额行为 | 余额耗尽时的行为：阻断、降级到免费档、还是允许透支 —— 需产品明确 |
| 用量与成本的关系 | 用户看到的是积分，系统内部记的是 Token 与成本，两者的换算关系需在后台可调 |

### 12.12 施工顺序建议

A 组（前置决策，阻塞）→ B 组（计量底座）→ C 组（权益门禁）→ D/E/F 组（个人能力分批）→ I 组（前端）→ G 组（支付）
                                                                                        ↘ H 组（团队，依赖账号体系）

关键纪律：

- A 组不做完不开工 —— 尤其是法务评估，涉及资金合规不可侥幸。

- B 组是整个体系的地基 —— Token 计量不落地，积分、权益、看板、门禁全部无数据可依。

- 权益表声明式，不散落 if —— 8 档权益若写进业务代码，后续调整档位将牵动全库。

- 数据结构分离 —— 权益生命周期与余额生命周期必须独立，这是到期规则能正确工作的前提。

- 不得宣传未上线档位 —— 与 05 板块保持一致。

本策划案基于对 D:\ChatScience 全代码库的计费相关检索（结论：实质性零实现，仅 1 处无调用点的 i18n 残留）、agentsview-report/usage-daily.json 的计量形态参考、以及《墨台产品整体策划案（完整版）》第 8 章编制。本板块工作量为六个板块中最大，且存在三个前置决策（法务评估、计费定位、账号体系）需在产品层面先行确定。编制日期：2026 年 9 月。