PRODUCT IMPLEMENTATION PLAN · 02

# 墨台 · 前端板块实现策划案

架构全景、模块化设计、双通道通信、SSE 协议与工程化验证体系

| 文档主题 | 前端架构与工程实现 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 墨台（ ChatScience ） |
| 基准原则 | 已实现内容优先于策划案原文 |
| 编制依据 | D:\ChatScience 项目源码实测 |
| 编制时间 | 2026 年 9 月 |
| 文档版本 | v1.0 |

本策划案全部「已实现」结论均以项目源码行号为证据，冲突项一律以已实现内容为准。

目录

一、板块定位与冲突处理原则

二、已实现架构总览

三、模块划分与职责

四、构建链路

五、状态管理与前后端通信

六、模块化与 TypeScript 化（二期）【待实现】

七、国际化【已实现】

八、性能优化

九、工程化与测试

十、双模式前端的实现映射

十一、实施优先级与任务拆解

十二、已实现 / 待实现速查总表

十三、修改方向与补充内容（落地清单）

# 墨台 · 前端板块实现策划案

## 一、板块定位与冲突处理原则

### 1.1 板块范围

本板块覆盖墨台桌面客户端的前端工程层：技术栈与架构、模块划分、构建链路、状态管理、前后端通信、事件驱动、i18n、性能优化、工程化与测试。

与 UI 板块的分界：UI 板块定义"长什么样"，本板块定义"怎么搭、怎么跑、怎么扩"。

### 1.2 冲突处理原则

凡策划案（第 4 章 前端设计规划）与已实现内容冲突，一律以已实现为准。据此裁定的主要冲突如下：

| 冲突项 | 策划案原始表述 | 已实现实际（以此为基准） | 裁定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | React + TypeScript ，构建工具 Vite | 原生 JavaScript 单文件前端 ，无框架、无构建器（除自研拼接脚本） | 以原生实现为准， React 迁移列为长期演进项 |
| 桌面外壳 | 推荐 Tauri 为长期方向，首期可用 Electron | Electron 33 （已完整落地，含打包链路） | 以 Electron 为准， Tauri 迁出本期范围 |
| 状态管理 | Zustand 或 Redux Toolkit | 自研状态区 + 快照持久化 + localStorage 回灌 | 以自研方案为准 |
| 前端模块化 | 组件按模式与功能域分模块懒加载 | 13 个模块构建期拼接为单一 IIFE ，共享同一闭包作用域；主脚本 38 万字符内联于 HTML | 以拼接模型为准， ESM 化列为二期 |
| 运行期事件通信 | SSE 或 WebSocket | SSE （已实现，未使用 WebSocket ） | 以 SSE 为准 |
| 交互确认模式 | " 确认模式 " | 权限模式下拉（五档，实际名称为 " 默认确认 " 等） | 以已实现名称为准 |
| 虚拟滚动 | 长消息与日志用虚拟列表与分页 | 未实现 （消息全量渲染；列表用签名守卫优化而非虚拟化） | 虚拟滚动列为待实现 |

### 1.3 状态标记约定

【已实现】 — 已落地并有验证记录

【部分实现】 — 骨架已有，存在缺口或已知缺陷

【待实现】 — 尚无代码痕迹

## 二、已实现架构总览

### 2.1 架构全景【已实现】

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Electron 主进程（main.ts）                                  │
│  窗口/托盘/全局快捷键/单实例锁/IPC 白名单/180ms 状态落盘      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  preload.ts — contextBridge 安全桥（CS_BACKEND / IPC 通道）   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  渲染层 renderer/index.html（构建产物，单文件 536KB）         │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │ ① 主脚本（webapp.js ← webapp.ts，30 万字符）           │  │
│  │    Chat 模式 + 通用 UI + 设置/模型配置/知识库          │  │
│  ├───────────────────────────────────────────────────────┤  │
│  │ ② Work bundle（13 模块 → 单一 IIFE，17.7 万字符）      │  │
│  │    00-core 10-api 20-store 30-agents 35-skills        │  │
│  │    40-mcp 45-sandbox 50-notebook 55-run 60-trace      │  │
│  │    70-agent-chat 80-i18n 90-boot                      │  │
│  ├───────────────────────────────────────────────────────┤  │
│  │ ③ 桌面桥接脚本（CS_BACKEND 注入 + 状态回灌 + 差量同步）│  │
│  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Node/Express 后端（server/，127.0.0.1 + Bearer token）       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 关键设计决策（已实现，需在文档中固化）

| 决策 | 理由（源码 / 报告记载） |
| --- | --- |
| 不迁移 React/Vue | 现有单文件前端是 " 经多轮验收打磨的成熟 UI 资产，重写风险远大于收益 " 。 Electron 直接承载该前端 + Node/Express 后端即满足 " 独立前端界面与后端服务 " 的核心目标 |
| 无前端构建器（除自研拼接） | 作为纯本地桌面应用，前端资源不从网络分发，构建期拼接到单文件反而消除了资源加载与路径解析的复杂度 |
| 测试脚本用 JS 而非 TS | 验证脚本本身就是行为安全网，同步改写会削弱验证能力 |
| 状态同步 180ms 防抖 + 原子写 | 交互类操作走 IPC 即时（ <10ms ）；持久化用 180ms 差量检测 + tmp+rename 原子写，兼顾实时性与磁盘写入成本 |

## 三、模块划分与职责

### 3.1 Work bundle 13 模块清单【已实现】

模块按文件名数字前缀字典序 = 执行顺序（构建脚本强制断言）：

| 序 | 模块 | 体量 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00-core.ts (20.5KB) | 基础层 | 工具函数、 DOM 助手、 UI 工厂（ icon() / pillBtn() / smallBtn() / card() / dashedCard() ）、 ICONS 图标库（ 30+ ）、 tt() i18n 取值器、 Toast |
| 10 | 10-api.ts (5.1KB) | 通信层 | 后端 API 封装（ fetch 封装 + token/CS_BACKEND 探测 + 错误归一） |
| 20 | 20-store.ts (3.5KB) | 状态层 | WorkState 管理模式页状态（ agents / skills / mcpServers / sandboxPolicy / runHistory 等分区） |
| 30 | 30-agents.ts (14.6KB) | 智能体页 | 智能体卡片列表、创建 / 编辑 / 复制 / 删除、角色与模型档位配置 |
| 35 | 35-skills.ts (7.7KB) | 技能页 | 技能卡片、 builtin/custom 标记、自定义 SKILL.md 落盘与编辑、启用白名单开关 |
| 40 | 40-mcp.ts (12.5KB) | 连接器页 | 外部 MCP 服务器单行列表（状态点 + 名称 + 类型 + 目标 + 开关 + 操作） |
| 45 | 45-sandbox.ts (13.2KB) | 沙箱页 | 策略配置（超时 / 输出上限 / 并发 / 文件大小 / 网络 /GC ）、运行时探测、能力边界展示、文件浏览 |
| 50 | 50-notebook.ts (14.0KB) | 笔记本 | Jupyter 化单元格（ markdown/code ）、单元格工具、分组列表、保存 |
| 55 | 55-run.ts (6.1KB) | 运行页 | 运行历史列表、当前 / 历史任务记录、积分 / 工具调用统计展示 |
| 60 | 60-trace.ts (13.1KB) | 轨迹渲染 | Agent 时间线（ 1px 导轨 + 节点圆点 + 等宽工具名 + 耗时 + 展开面板 + 步骤汇总） |
| 70 | 70-agent-chat.ts (9.3KB) | Work 对话 | Work 会话的消息发送、 SSE 事件消费、运行态渲染、中断 / 暂停 |
| 80 | 80-i18n.ts (23.1KB) | 国际化 | WORK_I18N.zh / .en 双语言词条（各 178 条） |
| 90 | 90-boot.ts (5.8KB) | 启动 | Object.assign(i18n.zh/en, WORK_I18N.zh/en) 合并、 Work 模块初始化、 bootstrap 触发 |

关键架构约束【已实现】：13 个模块共享同一闭包作用域（拼接进单个 IIFE），模块间通过顶层 const 互相引用，不污染全局。这是"构建期拼接"模型的核心机制，也是 ESM 化的主要障碍。

### 3.2 主脚本（webapp）职责【已实现】

webapp.ts 单文件 30 万字符 / 5,717 行，承担：

| 域 | 内容 |
| --- | --- |
| Chat 模式 | 会话列表、消息流渲染（ Markdown + LaTeX + 代码高亮）、 SSE 消费、附件、模型配置 |
| 通用 UI | 三栏骨架、模式切换、自绘标题栏、设置弹窗、 Toast 、 Modal |
| 知识库 | 文件导入、层级化文件选择弹窗、上下文芯片 |
| 阅读模式 | 独立读聊线程（ readThreads ）、 PDF 渲染、目录、标注 |
| 右栏 | 上下文 / 文件树渲染（带签名守卫） |
| 消息导航 | msgNav 构建与激活逻辑 |
| 状态 | 快照构建、与桥接脚本配合的持久化 |
| i18n | 主脚本侧词条 + data-i18n 属性绑定 |

【部分实现 — 技术债】：主脚本规模已到维护临界点（30 万字符单文件），且 13 个 work 模块全部首行 // @ts-nocheck（关闭 TypeScript 逐行检查）。这是二期模块化改造的核心动因。

## 四、构建链路

### 4.1 三脚本拼接模型【已实现】

构建脚本 build.ts 按严格顺序执行三个内联步骤（顺序不可调换）：

| 步 | 脚本 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| ① | 主脚本（ webapp.ts 编译产物 webapp.js ） | 注入 Chat 模式 + 通用 UI |
| ② | Work bundle （ 13 个 work/*.js ） | 拼接为单一 IIFE 注入 |
| ③ | 桌面桥接脚本 | CS_BACKEND 注入 + 状态回灌 + 差量同步 |

### 4.2 拼接实现细节【已实现】

| 机制 | 实现 |
| --- | --- |
| 文件收集 | listWorkFiles() 按正则 /^\d\d-[A-Za-z0-9_-]+\.js$/ 过滤后 .sort() 字典序 （不依赖文件系统返回顺序） |
| 顺序断言 | 断言首个必须 00-core.js、末个必须 90-boot.js ，违反即抛错 |
| 语法门禁 | 逐文件起 node --check 子进程校验语法，任一失败立即中止构建 |
| IIFE 包裹 | 全部模块拼进 (function(){\n'use strict';\n + parts.join + \n})(); |
| 注入标记 | <!--CS_MAIN_SCRIPT--> 、 <!--CS_WORK_MODULES--> （含其后注释）、 <!--CS_DESKTOP_BRIDGE--> |
| 函数式替换（关键） | 注入必须用 函数式 replace ，否则源中 KaTeX 的 $$ 定界符会被当作特殊替换模式改写（ $& / $1 语义） |

### 4.3 产物断言【已实现】

构建完成后执行 5 项断言，任一失败 process.exit(1) 阻止启动：

- 产物中无残留 CS_WORK_MODULES / CS_MAIN_SCRIPT 字面量

- 恰含 1 个 CS_DESKTOP_BRIDGE

- 主脚本体量 < 桥接

- work bundle 体量 < 桥接，且 > 主脚本（以 id="modeSwitcher" 定位）

- <title>ChatScience</title> 未被改动

实测产物一致性：新旧 build.js 产物 SHA256 完全一致（510,972 bytes）——迁移未改变任何渲染层行为。

### 4.4 bridge 脚本职责【已实现】

| 职责 | 实现 |
| --- | --- |
| 后端桥接注入 | 暴露 CS_BACKEND （ IPC 模式 / HTTP 模式双通道） |
| 状态恢复 | 启动时回灌 localStorage （双实例共享持久化状态） |
| 默认模型 | bailian / qwen3.8-flash |
| 差量快照同步 | 180ms 防抖； SNAP_TRIM_BYTES = 6MB ；剥离 data / argsRaw 大字段； result / reasoning 截断 2048 字符 |
| 桌面模式降级 | 纯浏览器模式自动隐藏标题栏与占位、回退本地演示模式 |

## 五、状态管理与前后端通信

### 5.1 状态分区【部分实现】

策划案要求前端全局状态分为UI 状态区、会话状态区、运行态状态区，以避免运行态事件高频更新影响输入与对话流畅度。

| 分区 | 现状 |
| --- | --- |
| UI 状态区 | 部分实现 （分散于主脚本与 Work 模块的局部状态，未显式分区） |
| 会话状态区 | 已实现 （ conversations / projects / models ，随快照落盘） |
| 运行态状态区 | 部分实现 （ _calls 轨迹数组、 WorkState 管理页状态；未与 UI 状态隔离为独立区） |

待实现方案：显式三区划分，运行态事件只写入运行态区并仅重绘受影响的消息卡片（已有 traceRefresh 的 rAF 节流实践为基础）。

### 5.2 通信双通道【已实现】

| 通道 | 用途 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| IPC | 桌面交互类操作（通知、置顶、窗口控制、选工作区对话框） | 即时响应（ <10ms ）， preload 暴露白名单方法： winMinimize / winMaximizeToggle / winClose / onMaxChanged 等 |
| 本地 HTTP | 数据类操（状态快照、聊天、全部 /api/work/* ） | 127.0.0.1 + 随机 24 字节 token Bearer 鉴权；端口候选回退 |

鉴权与安全【已实现】：

仅绑定回环地址（127.0.0.1）

无 token 请求返回 401

contextIsolation 开启 + sandbox + IPC 白名单

环回不启用 TLS（决策理由：环回 TLS 无实际威胁模型支撑，属过度设计；以纵深防御替代）

### 5.3 持久化机制【已实现】

| 机制 | 实现 |
| --- | --- |
| 状态快照 | data/state.json （前端快照，含剥离规则） |
| 工作数据 | data/work.json （智能体 / 技能开关 /MCP/ 沙箱策略 / 运行历史） —— 分区存储 ，与 state.json 物理分离 |
| 防抖落盘 | 180ms 差量检测 （ main.ts ），交互操作立即触发保存 |
| 原子写 | tmp + rename （杜绝半写状态） |
| 运行时信息 | runtime.json （实际端口、 token ） |
| 会话存储 | Chat 与 Work 会话数据相互独立（双模式分离的落地保障） |

### 5.4 SSE 事件协议【已实现】

聊天与 Agent 运行均走 SSE。/api/chat 的完成帧：

data: {"done": true, "ttftMs": ..., "totalMs": ..., "chars": ...}

Work Agent 运行（runWorkTurn）事件序列：

| 事件 | 负载 | 前端处理 |
| --- | --- | --- |
| run_start | 运行元信息 | 初始化轨迹容器与状态行 |
| notice | 提示信息 | 状态行提示 |
| delta | 文本增量 | 逐 delta 渲染正文（ 33ms 节流 ） |
| reasoning | 思考增量 | 思考折叠块（ 12px 小字， max-height: 240px ） |
| tool_start | 工具名 + 参数 | 追加时间线条目（ running 呼吸态） |
| tool_end | 结果 + 耗时 | 条目转 ok / error ，右对齐耗时 |
| run_end | 汇总（步骤数 / 工具次数 / 总耗时） | 汇总条「步骤 N · M 次工具调用 · T 」 |
| aborted | 中断原因 | 渲染为「已中断」（ _pausedByUser 标记） |

客户端断开即触发中断【已实现】：SSE 连接关闭会中止后端运行。

### 5.5 事件幂等与阻塞等待【部分实现】

| 策划案要求 | 现状 |
| --- | --- |
| 每事件幂等处理（避免重复渲染） | 已实现 （ traceRefresh 带重入保护、签名守卫） |
| 工具授权请求 阻塞等待 用户允许 / 拒绝 / 本次始终允许 | 待实现 （当前高危拦截由后端 canUseTool 直接拒绝并把原因回给模型，前端无授权弹窗交互） |

【待实现】授权弹窗方案：

触发：后端 canUseTool 遇需人工决策的操作（非硬拦截项）
前端：阻塞式弹窗，展示
  · 来源（哪个智能体 / 哪个步骤）
  · 对象（命令全文 / 文件绝对路径）
  · 风险（命中的危险模式说明）
选项：允许一次 / 本次始终允许 / 拒绝
超时：无操作则按「拒绝」处理（安全默认）
记录：并入运行轨迹（可追溯）

## 六、模块化与 TypeScript 化（二期）【待实现】

### 6.1 现状问题

| 问题 | 证据 |
| --- | --- |
| 前端未模块化 | 13 个 work 模块共享同一闭包作用域，主脚本 38 万字符内联于 HTML |
| 逐行类型检查关闭 | 13 个 .js 模块首行均为 // @ts-nocheck |
| 单文件规模失控 | 主脚本（ webapp ） 30 万字符 / 5,717 行 |
| 无编译期 i18n 校验 | 现由 build.js 运行时做键集合 diff ，非编译期 |

官方记载的结论：转 TS 需要先把前端模块化（ESM + 打包器），"硬转只会引入行为风险"，已明确列为后续迭代。

### 6.2 模块化改造方案

目标：把 01/work/*.js 拆为真正的 ESM 模块，主脚本抽取为 TS 源，经打包器产出 bundle，替换现有"字符串内联"模型。

改造步骤：

| 步 | 动作 | 风险控制 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立打包器（ esbuild ，零配置、极快、无运行时依赖） | 与原 build.js 产物做 SHA256 对比，确保逐字节一致后再切换 |
| 2 | 把 13 个模块改为显式 import / export ，消除跨模块的隐式闭包依赖 | 逐个模块改造，每改一个跑一次回归 |
| 3 | 主脚本切分为多文件（按域： chat / layout / settings / kb / reader / msgNav / state / i18n ） | 以现有函数边界为切分线，不改逻辑 |
| 4 | 移除全部 // @ts-nocheck ，改为真类型（复用 shared/domain.ts 类型面） | 按域渐进，允许局部 any 收口 |
| 5 | i18n 词条改 TS 常量，获得 编译期键校验 （替代运行时 diff ） | 中英键一一对应约束由类型强制 |
| 6 | 保留双通道构建： ESM 开发模式（便于调试） + bundle 生产模式（保持单文件分发） | — |

收益：编译期类型与 i18n 校验、可控的文件规模、可测试性、可 tree-shaking、支持懒加载。

### 6.3 组件懒加载【待实现】

策划案要求"组件按模式与功能域分模块懒加载，首屏只加载当前模式所需代码"。

方案：以域为切分单元（Chat 域 / Work 管理域 / 阅读器域 / 笔记本域 / 沙箱域），非当前模式与非常用页面用动态 import() 按需加载。

注意：桌面应用资源本地读取，懒加载的收益主要在启动解析时间与内存占用，需实测确认（当前 bundle 536KB，解析成本可控）。建议优先级低于模块化本身。

## 七、国际化【已实现】

### 7.1 规模与机制

| 项 | 实现 |
| --- | --- |
| 词条量 | 80-i18n.js 394 行 / 20,147 字符 ； WORK_I18N.zh 与 .en 各 178 条，一一对应 （键序刻意对齐便于 diff ） |
| 合并机制 | 浏览器侧由 90-boot.js 以 Object.assign(i18n.zh/en, WORK_I18N.zh/en) 并入主脚本 i18n |
| 构建期校验 | Node 侧 build.js 以 CommonJS require 做 键集合 diff ：缺英文 / 缺中文 / 中英类型不一致均告警 |
| 取值器 | tt(key, ...args) ；缺词条返回 [missing:key] 并 console.warn 一次， 不抛错 （保证界面不崩） |
| 词条使用密度 | 45-sandbox 58 处、 30-agents 47 处、 50-notebook 31 处、 40-mcp 29 处、 35-skills 27 处 |
| DOM 属性绑定 | 主页面含 33 处 data-i18n / data-i18n-ph 属性 |

### 7.2 待补【待实现】

| 项 | 方案 |
| --- | --- |
| 编译期校验 | 随 6.2 步骤 5 落地（ TS 常量 + 类型约束） |
| 语言切换入口 | 现词条齐备，需确认设置页有明确的语言切换 UI |
| 词条覆盖审计 | 排查硬编码中文（如部分表格列名、错误文案） |
| 第三方语言扩展 | 词条结构已具备多语言能力，可预留 ja / de 等 |

## 八、性能优化

### 8.1 已实现优化【已实现】

| 问题 | 根因 | 修复 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消息渲染慢 | 每条用户消息行都给 img.src 赋 base64 头像 → 每次 80ms 同步解码 | 改 Blob URL 共享 | 540ms → 50ms |
| 右栏切换闪动 / 慢 | renderRightPanel 无守卫反复重建 | 签名守卫 （作用域 + 文件 + 选中态 + 搜索 + 折叠 + 扫描时间戳） | 280ms → 0ms （常驻） |
| 列表切换闪动 | 侧栏列表反复重建 | convList / projectList 签名守卫 —— 内容未变零重建，激活变化仅原位切换类 | firstChild 节点身份不变 |
| 流式渲染卡顿 | delta 到达即渲染 | 33ms 节流 | 平滑 |
| 轨迹渲染 | 首帧节点缺失导致后续事件丢弃 | traceRefresh 在节点缺失时经 rAF 节流 触发整行重建（带重入保护） | 轨迹完整 |
| 切会话动画干扰 | 切会话播放脉冲动画 | 移除 切会话脉冲与强制展开项目；记录点击零动画；动画仅在 " 左栏收起按钮 / Ctrl+Alt+L / 阅读模式进出 " 时启用 | 页面稳定 |

### 8.2 性能红线【已实现，必须遵守】

- 严禁对图片元素重复赋 base64 数据源（必须用 Blob URL 共享）

- 任何列表渲染必须带签名守卫（内容未变零重建）

- 内容更新绝不触发容器动画（.anim 类门控）

- 流式输出必须节流（33ms 档）

- 退出阅读模式先恢复左栏再重渲染（避免闪烁）

### 8.3 待实现优化【待实现】

| 项 | 方案 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 长消息虚拟滚动 | 超长消息按段落分片虚拟化；超长日志分页 | P1 |
| 长列表虚拟滚动 | 项目树 / 对话列表 > 200 项时启用 | P2 |
| 离屏消息增量渲染 | 仅渲染视口附近消息，滚动时增量补渲染 | P1 |
| 草稿自动保存 | 会话每数秒自动存草稿，异常退出后可恢复 | P1 |
| 首屏加载优化 | 见 6.3 懒加载 | P2 |

### 8.4 已知环境限制（非缺陷）【已实现】

窗口被遮挡时 Electron 冻结 rAF/IO（页面 visibility=hidden），表现为动画/渲染"卡住"，转前台即恢复。这是浏览器对不可见页面的标准优化，非产品缺陷，但需在用户可见的文档中说明。

## 九、工程化与测试

### 9.1 类型检查门禁【已实现】

| 脚本 | 作用 |
| --- | --- |
| npm run typecheck | tsc --noEmit + tsc -p tsconfig.webapp.json --noEmit + tsc -p tsconfig.verify.json --noEmit 三配置并行检查 |
| npm run build:ts | 三配置分别编译 |
| npm start | build:ts + electron . |
| start.bat | 启动前跑 tsc ， 编译失败即中止，不启动 Electron |

tsconfig 关键项【已实现】：

strict: true 全量严格模式

noEmitOnError: true — 类型不过不出产物（保证编译失败绝不覆盖可用代码）

rootDir: "src" + outDir: "." — 产物落回迁移前 exact 路径，下游零改动

必须显式 exclude: ["node_modules", "dist"] — 否则默认 exclude 会把 outDir（整个 app 目录）排除，导致 TS18003

### 9.2 验证脚本体系【已实现】

verify/ 目录下的自动化验证脚本，覆盖前端与全链路：

| 脚本 | 覆盖 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| ts-migration-smoke.js | TS 迁移行为冒烟（ 21 项） | ALL PASS |
| chat-verify.js | Chat 链路（ 10 轮对话） | 10/10 通过 |
| agent-verify.js | 端到端科研任务 | 7/7 通过 |
| workspace-verify.js | 真实工作区 | 5/5 通过 |
| sandbox-verify.js | 沙箱引擎（ 18 项） | 18/18 通过 |
| sdk-verify.js | Qoder SDK 链路（ 12 项） | 12/12 通过 |
| skills-verify.js | 技能系统（ 10 项） | 10/10 通过 |
| kb-verify.js | 知识库检索（ 7 项） | 7/7 通过 |
| stream-verify.js | 流式协议 | 通过 |
| exe-verify.js | 打包产物 | 通过 |
| noweb-test.js | 断网行为 | 通过 |
| sdk-smoke.js | SDK 单测 | 通过 |

UI 层验证【已实现】：采用浏览器自动化 7/7 通过 + 真实打包窗口（computer-use 真实鼠标点击 + CDP 主世界断言）双通道验证。

关键验证方法论【已实现，值得固化】：

DOM 断言（display: block、children 数量）证明不了视觉可见。必须用 elementFromPoint + 计算样式在真实窗口验证。此前"下拉点击无响应"问题的真正根因（菜单 opacity: 0 + pointer-events: none）就是靠这一方法才抓到的。

### 9.3 待实现工程化【待实现】

| 项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 工具函数、状态管理、 i18n 取值器 | P1 |
| 组件测试 | UI 工厂（ card / btn / chip ） | P2 |
| 关键链路 E2E | Chat 发送 → 流式 → 落盘； Work 任务 → 轨迹 → 笔记联动 | P1 |
| CI 门禁 | 类型检查 + 验证脚本纳入 CI （当前为脚本级验证，无 CI ） | P1 |
| 前端 lint | 当前无 ESLint / Prettier 配置 | P2 |

### 9.4 调试工具链【已实现】

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| --remote-debugging-port=9222 | 打包版开启 CDP 调试通道 |
| app/_cdp_eval.js | 在主世界求值 JS （依赖 ws ） |
| CDP 自测三件套 | /targets 看标签、 /eval?target=ID 读写 DOM 、 /screenshot 截图落盘 |
| data/app.log | 主进程日志（含 workspace picked: <路径> 等排查线索） |
| server.log | 后端日志（ chat ok model=... ttft=... ） |
| 构建时间戳 | 标题栏带 build 时间戳，便于确认运行的产物版本（注： document.title 已按要求改为纯「 ChatScience 」） |

## 十、双模式前端的实现映射

### 10.1 模式差异对比（已实现 vs 策划案）

| 维度 | 策划案要求 | 已实现 |
| --- | --- | --- |
| 骨架 | 两模式共享同一两栏骨架 + 主区五段式 | 已实现 （共享三栏骨架） |
| 左栏功能菜单 | Chat 三项 / Work 九项， 由后端扫描外挂包动态返回，不硬编码 | 已实现菜单项 （ Chat 3 项、 Work 9 项：新建任务 / 创建项目 / 知识和数据库 / 智能体 / 技能与插件 / 连接器 / 沙箱 / 笔记本 / 运行）； 动态返回为待实现 （当前为静态渲染） |
| 欢迎区内容 | 按模式动态加载图标与文案 | 待实现 |
| 快捷按钮组 | Chat 四项 / Work 三项 | 待实现 （功能已在，未聚合为胶囊组） |
| 输入区附加项 | Chat ：加号 + 深度思考 <br>Work ：加号 + 选择工作区 + 权限下拉 + 智能体下拉 | 已实现 |
| 输入区右侧 | 模型下拉 + 语音输入 + 发送 | 已实现 |
| 运行菜单 | 查看执行轨迹、工具调用与日志 | 已实现 （ 55-run + 60-trace ） |

### 10.2 模式严格跟随记录【已实现】

重要实现细节：渲染消息时同步切换模式（renderMessages 顶部先同步 sidebarMode，早于输入框状态更新），保证打开历史记录时界面与记录模式一致。

| 场景 | 行为 |
| --- | --- |
| 打开 Work 记录 | 思考钮隐藏 / Agent + 工作区 + 权限显示 / 滑块右移 |
| 打开 Chat 记录 | 反向 |
| 启动 | 即跟随最近记录模式 |
| Work 无工作区 | 无带文件夹的 Work 项目时点 Work 滑块 → 静默回落 Chat （无气泡打扰） |
| Work 会话无工作区发消息 | 会话 静默转 Chat 且消息照发（ sendMessage 转换分支） |

### 10.3 工作流配置 JSON【部分实现】

策划案要求：工作流配置以 JSON 持久化，字段包括工作区、确认模式、执行智能体、模型选择、授权 Skill 与 MCP、迭代阈值等，该 JSON 既是可复用模板，也是后端实例化智能体的配置来源。

| 字段 | 现状 |
| --- | --- |
| 工作区 | 已实现 （ conv.workspace / 项目 folder ，经 " 选择工作区 " 按钮或创建项目表单设置） |
| 权限模式 | 已实现 （ conv.permissionMode ，按会话持久化，请求体带 permissionMode ） |
| 执行智能体 | 已实现 （ conv.agentId ，顶部切换 pill + 输入区下拉） |
| 模型选择 | 已实现 （ Chat 链路厂商模型； Work 走 MODEL_TIERS 五档） |
| 授权 Skill 与 MCP | 部分实现 （技能白名单 store.states + MCP 服务器开关已落盘，但未聚合进会话级配置） |
| 迭代阈值 | 待实现 （无迭代循环，见 Agent 板块） |
| 模板化复用 | 待实现 （配置分散在 conv 字段中，未抽象为可复用 JSON 模板） |

待实现方案：把上述分散字段聚合为 WorkflowConfig JSON，随会话持久化；提供"另存为模板 / 从模板新建"入口；后端 runWorkTurn 直接消费该 JSON。

## 十一、实施优先级与任务拆解

### 阶段一（关键补齐，P0）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 欢迎态五段式（含按模式动态内容） | 见 UI 板块 7.4 |
| 2 | 工具授权阻塞式弹窗 | 见 5.5 ，安全关键 |
| 3 | 工作流配置 JSON 聚合 + 模板化 | 见 10.3 |
| 4 | 左栏功能菜单改由后端能力清单驱动 | 见 10.1 ，为外挂生态预留 |
| 5 | 无活动会话点发送补 toast 反馈 | 已识别缺陷 |
| 6 | 草稿自动保存 | 见 8.3 |

### 阶段二（模块化，P1）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | esbuild 打包器引入 + 产物一致性验证 | 见 6.2 步骤 1 |
| 8 | 13 模块 ESM 化 | 逐个改造 + 回归 |
| 9 | 主脚本按域切分 | 见 6.2 步骤 3 |
| 10 | 移除 @ts-nocheck ，补真类型 | 复用 shared/domain.ts |
| 11 | i18n 编译期校验 | 见 7.2 |
| 12 | 虚拟滚动（长消息 + 长日志） | 见 8.3 |
| 13 | 离屏消息增量渲染 | 见 8.3 |
| 14 | 单元测试 + 关键链路 E2E | 见 9.3 |
| 15 | CI 门禁（类型检查 + 验证脚本） | 见 9.3 |

### 阶段三（优化，P2）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 组件懒加载 | 见 6.3 （需实测收益） |
| 17 | 长列表虚拟滚动 | > 200 项启用 |
| 18 | ESLint / Prettier | — |
| 19 | 完整快捷键体系 | 见 UI 板块 11.2 |
| 20 | 可访问性补齐（ ARIA / 焦点） | 见 UI 板块 11.3 |
| 21 | 词条覆盖审计（硬编码中文排查） | 见 7.2 |

## 十二、已实现 / 待实现速查总表

| 模块 | 已实现 | 部分实现 | 待实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术栈 | Electron 33 + 原生 JS 单文件前端 + Node/Express 后端 | — | React/Vite/Tauri 迁移（长期，非本期） |
| 架构 | 三脚本拼接模型（主脚本 + Work bundle + 桥接）、 IIFE 共享作用域 | 主脚本规模失控（ 30 万字符，技术债） | 模块化 / ESM / TS 化 |
| 模块划分 | 13 个 work 模块职责清晰 | 主脚本未切分 | 按域切分主脚本 |
| 构建链路 | 字典序拼接、顺序断言、语法门禁、 5 项产物断言、函数式替换 | — | esbuild 打包器 |
| 状态管理 | 快照 + localStorage 回灌 + 分区存储 + 180ms 防抖 + 原子写 | UI/ 会话 / 运行态三区未显式划分 | 三区划分 |
| 通信 | IPC （交互） + HTTP （数据）双通道；服务端 401 鉴权； token | — | WebSocket （策划案提及，评估是否必需） |
| 事件驱动 | SSE 全事件序列（ 8 类）、 33ms 节流、中断、幂等重入保护 | — | 工具授权阻塞弹窗 |
| 配置 | 工作区 / 权限 / 智能体 / 模型已按会话持久化 | Skill/MCP 未聚合进会话配置 | 工作流配置 JSON + 模板化 |
| i18n | 178×2 词条、中英对齐、构建期键集合 diff 、缺失不崩 | — | 编译期校验、硬编码审计 |
| 性能 | Blob URL 头像（ 540→50ms ）、签名守卫（ 280→0ms ）、 33ms 节流、 rAF 轨迹重建、动画门控 | — | 虚拟滚动、离屏渲染、草稿保存、懒加载 |
| 工程化 | 三配置 tsc 门禁、 noEmitOnError 、 12 个验证脚本、 CDP 调试链 | 无 CI 、无 lint | 单元测试、组件测试、 E2E 、 CI 、 ESLint |
| 双模式 | 骨架共享、菜单 3/9 项、输入区差异、运行页、模式严格跟随记录、静默回落 | 功能菜单静态渲染 | 动态能力清单、欢迎区、快捷按钮组 |
| 验证方法 | 双通道验证（浏览器自动化 + 真实窗口 CDP ）； DOM 断言 ≠ 视觉可见的方法论 | — | 纳入 CI 自动跑 |

## 十三、修改方向与补充内容（落地清单）

本章把前文的「待实现 / 部分实现」项收拢为可施工的清单：改哪个文件、改成什么、如何验收。按优先级分五组，P0 为阻塞项。

### 13.1 修改方向总览

| 组 | 主题 | 影响范围 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| A （ P0 ） | 主线脚本切分（最大技术债） | app/src/webapp/ 、 01/webapp.js | 无 |
| B （ P0 ） | 状态三区显式划分 | 状态管理模块 | 无 |
| C （ P1 ） | 构建体系升级（ esbuild ） | 构建脚本链 | A 组完成 |
| D （ P1 ） | 双模式动态能力清单 | 模式切换模块 | 无 |
| E （ P2 ） | 工程化与性能补强 | 全前端 + CI | C 组完成 |

### 13.2 A 组：主线脚本切分（P0 — 最大技术债）

问题定位：主脚本已达 30 万字符规模，虽功能正常但可维护性持续下降——单文件内修改任一处都需全量理解上下文，且无法做增量测试。

修改方向：参照已实现且已验证有效的 work 模块 13 分法（00-core / 10-api / 20-store / 30-agents / 35-skills / 40-mcp / 45-sandbox / 50-notebook / 55-run / 60-trace / 70-agent-chat / 80-i18n / 90-boot），把主脚本按同一套域边界切分。

| # | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 定义主脚本的域边界 | 建议：核心工具 / 会话存储 / 消息渲染 / 输入区 / 左栏 / 右栏 / 阅读器 / 文件选择 / 弹窗 / 模型配置 / 公告与设置 |
| A2 | 逐域抽离并验证 | 每次只抽一个域 ，抽完立即跑现有 12 个验证脚本，全绿再抽下一个；不可一次性大重构 |
| A3 | 保持拼接模型不变 | 沿用已实现的「字典序拼接 + 顺序断言」，先切分不换构建器，把变量隔离与构建变更解耦 |
| A4 | 补齐产物断言 | 切分后新增断言：函数总数、全局变量清单、各脚本字节数阈值，防止切分引入遗漏 |

验收方法：切分前后对同一操作序列录制行为，比对 DOM 快照与网络请求序列完全一致；12 个验证脚本全绿。

### 13.3 B 组：状态三区显式划分（P0）

问题定位：现状为「快照 + localStorage 回灌 + 分区存储 + 180ms 防抖 + 原子写」，机制完整但UI 态 / 会话态 / 运行态三者未在数据模型中显式区分，导致偶发的"重渲染覆盖运行中状态"类问题难以定位。

| # | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 定义三区边界 | UI 态 （面板开合、选中项、滚动位置，纯前端、可丢弃）／ 会话态 （消息、配置、笔记，需持久化）／ 运行态 （流式输出、工具执行、进度，生命周期短、不持久化） |
| B2 | 分区命名空间化 | 三区分别独立命名空间，禁止跨区写入；运行态不得进入 localStorage |
| B3 | 防抖策略分级 | 会话态沿用 180ms 防抖 + 原子写； UI 态同步写；运行态仅内存 |
| B4 | 回灌时区隔离 | 启动回灌只恢复会话态与部分 UI 态，运行态一律重置为初始值 |

验收方法：运行中刷新页面，确认流式输出被安全丢弃、会话内容完整保留、无脏状态残留。

### 13.4 C 组：构建体系升级（P1）

| # | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 引入 esbuild | 替换手写拼接，获得真正的模块解析与 tree-shaking ；保留现有拼接脚本作为 回退路径 ，双轨跑通后再切换 |
| C2 | 建立源码映射 | 开启 sourcemap ，使浏览器调试可直接定位到源文件（当前受拼接影响定位困难） |
| C3 | 构建产物断言迁移 | 把 5 项产物断言改写为 esbuild 插件形式，构建失败即中断 |
| C4 | 保持前端 JS 不变 | 注意： 前端因字符串内联模型而保持 JS ， tsc 仅覆盖服务端与共享层；不要顺手把前端迁 TS |

验收方法：新旧构建产物做行为等价比对（DOM 快照 + 请求序列），并核对产物体积无异常增长。

### 13.5 D 组：双模式动态能力清单（P1）

问题定位：Chat/Work 双模式的骨架共享、菜单 3/9 项、输入区差异、模式跟随记录均已实现且验证通过；但功能菜单为静态渲染，新增能力需改代码。

| # | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 能力清单数据化 | 把各模式的功能项抽为 JSON 清单（名称、图标、通道、可用性条件），渲染层读清单 |
| D2 | 可用性条件声明式 | 每项声明其依赖（如需 Work 模式、需已选工作区、需已配置模型），渲染层按条件自动禁用并给出原因提示 |
| D3 | 欢迎区与快捷按钮组接入 | 见 UI 板块 7.4 ：中央欢迎区按模式动态加载文案与图标；快捷按钮组由清单驱动生成 |
| D4 | 静默回落补提示 | 现状「模式严格跟随记录 + 静默回落」 —— 回落到默认模式时应给一次性提示，避免用户困惑 |

验收方法：新增一个功能项，仅改 JSON 不改代码即可在界面出现；切换模式后菜单项、欢迎文案、快捷按钮组同步正确。

### 13.6 E 组：工程化与性能补强（P2）

| # | 补充内容 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| E1 | ESLint + 格式化 | 当前 无 lint ，先引入 ESLint （含 no-undef / no-unused-vars ）冻结现状，再逐步收紧 |
| E2 | 单元测试 | 优先覆盖纯函数：字典序拼接断言、签名守卫、 i18n 词条 diff 、 SSE 事件解析 |
| E3 | 组件测试 + E2E | 关键路径：发送消息 → 流式渲染 → 工具时间线 → 中断 → 恢复 |
| E4 | CI 接入 | 把现有 12 个验证脚本 + tsc 门禁纳入 CI ，每次提交自动跑 |
| E5 | 虚拟滚动 | 长列表与长消息； 必须与签名守卫配合 ，不得破坏 " 内容未变零重建 " |
| E6 | 草稿保存 | 输入框内容按会话保存草稿，切会话 / 崩溃后可恢复 |
| E7 | 懒加载与离屏渲染 | 阅读器、笔记本、文件选择弹窗等重组件按需加载 |
| E8 | i18n 编译期校验 | 构建期检测缺失键与硬编码中文（现状为运行期不崩，需前移到构建期） |
| E9 | 工具授权阻塞弹窗 | SSE 全事件序列已实现 8 类，需补 " 工具请求授权 " 的阻塞式交互 |

### 13.7 其余补充说明

| 补充项 | 说明 |
| --- | --- |
| WebSocket 评估 | 策划案提及 WebSocket ，当前用 IPC + HTTP 双通道已满足。 建议评估是否必需 ：若仅为单向流式输出， SSE 已够；若需双向实时（如协作）再引入 |
| 工作流配置 JSON | 把 7 项关键设计决策中已固化的配置（工作区 / 权限 / 智能体 / 模型）扩展为完整工作流配置，支持模板化与导入导出 |
| Skill/MCP 聚合 | 现状 Skill/MCP 未聚合进会话配置，需补齐为会话级可配置项 |
| 三区划分的可视化调试 | 建议提供开发态状态查看面板，实时显示三区内容，便于排查 |

### 13.8 施工顺序建议

A 组（脚本切分）→ B 组（状态三区）→ C 组（构建升级）→ D 组（动态清单）→ E 组（工程化）
      ↓                                                                         ↓
  每抽一域即跑全量验证脚本                                            纳入 CI 后转为自动门禁

关键纪律：A、C 两组属纯重构，验收标准是「行为完全不变」——不得借重构之机顺手改功能，否则问题无法归因。

本策划案基于对 D:\ChatScience 项目源码与验证报告的实测调研编制，全部"已实现"结论均以源码/报告为准。编制日期：2026 年 9 月。