PRODUCT IMPLEMENTATION PLAN · 03

# 墨台 · 后端板块实现策划案

双进程模型、API 端点全景、SSE 协议、持久化、AI 链路与安全防护

| 文档主题 | 后端架构与服务实现 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 墨台（ ChatScience ） |
| 基准原则 | 已实现内容优先于策划案原文 |
| 编制依据 | D:\ChatScience 项目源码实测 |
| 编制时间 | 2026 年 9 月 |
| 文档版本 | v1.0 |

本策划案全部「已实现」结论均以项目源码行号为证据，冲突项一律以已实现内容为准。

目录

一、板块定位与冲突处理原则

二、进程与启动架构

三、HTTP API 面

四、数据持久化

五、AI 上游链路

六、知识库服务

七、安全与沙箱

八、打包与分发

九、验证体系

十、日志与可观测性

十一、实施优先级与任务拆解

十二、已实现 / 待实现速查总表

十三、修改方向与补充内容（落地清单）

# 墨台 · 后端板块实现策划案

## 一、板块定位与冲突处理原则

### 1.1 板块范围

本板块覆盖墨台的本地后端服务层：进程与启动架构、HTTP API 面、数据持久化、AI 上游链路、知识库检索、安全与沙箱、打包分发、验证体系、运维与日志。

### 1.2 冲突处理原则

凡策划案（第 5 章 后端设计规划）与已实现内容冲突，一律以已实现为准：

| 冲突项 | 策划案原始表述 | 已实现实际（以此为基准） | 裁定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端语言 / 运行时 | Node.js 承载 SDK ，或 Rust 外壳 + Node 运行时混合方案 | 纯 Node.js（TypeScript）+ Express ，随 Electron 内置 Node 20 运行 | 以 Node/TS 为准， Rust 混合方案不采纳 |
| 本地数据库 | SQLite 保存元数据与消息 ，文件系统保存文献 / 数据 / 快照 | JSON 文件 持久化（ state.json / work.json ）， 无 SQLite | 以 JSON 为准； SQLite 列为待实现演进项 |
| 服务模块划分 | 统一网关、 Chat 会话服务、 Work 运行时、会话与存储、 MCP/ 插件管理、知识库与数据库、计费与权限（ 7 模块 ） | 按域拆分的 Express 路由 + 服务模块 （ index/routes/qoder/sandbox/store/notes/kb/ai/research/policy/proc/sse ， 12 模块 ） | 以已实现模块拆分为准；策划案的 " 统一网关 " 由 Express 应用与鉴权中间件承担 |
| 知识库检索 | 向量化 + 检索 （文档解析、分块、向量化、检索） | BM25 词法检索 （中文 bigram 分词）， 无向量库 | 以 BM25 为准（已实现且已明确声明为能力边界）；向量检索列为待实现 |
| 计费与权限服务 | 独立模块（积分账户、 Token 账户、 Feature Flag 门禁） | 完全零实现 | 列为待实现（详见订阅预付费板块） |
| 团队服务 | 团队知识库、成员权限、审计、用量看板 | 零实现 （仅单人本地） | 列为待实现 |
| 云同步 | 云端承担可选同步、备份、团队协作 | 零实现 （本地优先，无云端） | 列为待实现 |
| 会话存储 | SQLite + external session-storage | JSON + 会话快照 | 以已实现为准 |

### 1.3 状态标记约定

【已实现】 / 【部分实现】 / 【待实现】 — 同前两个板块。

## 二、进程与启动架构

### 2.1 双进程模型【已实现】

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Electron 主进程（main.ts）                             │
│  · BrowserWindow（主窗 1320×880 / 子窗 1080×760）        │
│  · 托盘 + 全局快捷键 + 单实例锁                          │
│  · 状态快照落盘（180ms 防抖 + 原子写）                    │
│  · IPC 白名单                                            │
│  · fork 后端子进程（Electron 内置 Node 20）              │
└────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                     │ 127.0.0.1:PORT + Bearer token
┌────────────────────▼───────────────────────────────────┐
│  Node/Express 后端（server/index.ts）                    │
│  · 仅绑定 127.0.0.1                                     │
│  · 随机 24 字节 token 鉴权（无 token → 401）              │
│  · 端口候选回退（6 个）                                   │
│  · runtime.json 记录实际端口与 token                      │
└────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 启动链路【已实现】

| 环节 | 实现 |
| --- | --- |
| 后端进程 | 由 Electron 主进程 fork ，使用 Electron 内置 Node （非系统 Node ） |
| 端口候选 | PORT_CANDIDATES = [8642, 17462, 27511, 38123, 2917, 3218] |
| 端口回退 | tryListen 递归尝试； EADDRINUSE 自动试下一个（曾因 3218 触发 Windows EACCES 而改造为候选回退） |
| 鉴权 | 每次启动生成 crypto.randomBytes(24).toString('hex') 随机 token |
| 鉴权校验 | if (auth !== 'Bearer ' + token) → 401 |
| 绑定地址 | 仅 127.0.0.1 （不对局域网暴露） |
| 运行时信息 | 写入 runtime.json （实际端口 + token ），供验证脚本与调试工具读取 |
| 单实例锁 | requestSingleInstanceLock + second-instance 唤起已有窗口 |
| 窗口显示兜底 | ready-to-show 事件可能先于监听触发 → 3 秒兜底 win.show() |
| 启动冒烟 | 打包产物自检时拉起 exe ， 20 秒内必须写出 runtime.json ，随后 taskkill |

### 2.3 前后端职责切分【已实现】

| 层 | 职责 | 明确不做 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 渲染、配置与操作、日志与结果预览、用户干预指令（暂停 / 重跑 / 改参 / 终止）下发 | 不承载任何智能体推理逻辑 |
| 后端 | 全部执行与调度、沙箱、 SDK 运行时、存储、 AI 代理 | 不做窗口管理（由主进程负责） |

## 三、HTTP API 面

### 3.1 API 全景【已实现】

后端共暴露约 34—40 个端点，分为核心与 Work 两大命名空间。

#### 核心端点（6 个）

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 健康检查（验证脚本首调用） |
| GET | /api/state | 读取前端状态快照 |
| POST | /api/state | 写入状态快照（原子写 tmp+rename ） |
| POST | /api/chat | Chat 模式 SSE 流式代理（含 TTFT/ 总时延 / 字符数统计帧） |
| GET | /api/fs/list | 工作区目录扫描（深度 3 、跳过 node_modules / .git 、上限 400 ） |
| GET | /api/fs/raw | 工作区原始文件读取（ ≤64MB ，供阅读器实时读取） |

#### Work 命名空间（33 个）

| 分组 | 端点数 | 端点 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙箱 | 12 | /sandbox/exec | 执行代码（隔离进程） |
|  |  | /sandbox/install | 安装依赖 |
|  |  | /sandbox/runtimes | 运行时探测（ TTL 缓存） |
|  |  | /sandbox/files | 产物文件列表 |
|  |  | /sandbox/read | 读取产物 |
|  |  | /sandbox/write | 写入文件 |
|  |  | /sandbox/delete | 删除文件 |
|  |  | /sandbox/file | 单文件元信息 |
|  |  | /sandbox/reset | 重置沙箱 |
|  |  | /sandbox/policy GET / PUT | 读取 / 更新沙箱策略 |
|  |  | /sandbox/gc | 垃圾回收（按 autoGcDays ） |
| Agent | 1 | /agent/run | Work Agent 运行（ SSE ） |
| Qoder | 2 | /qoder/config | 读取 SDK 配置（含 hasToken ） |
|  |  | /qoder/ping | SDK 连通性自检 |
| 技能 | 5 | /skills | 技能清单（含 builtin 标记） |
|  |  | /skills/item | 单个技能详情（ SKILL.md 内容） |
|  |  | /skills/save | 保存自定义技能 |
|  |  | /skills/delete | 删除自定义技能 |
|  |  | /skills/states | 技能启停白名单状态 |
| MCP | 2 | /mcp/servers GET / PUT | 外部 MCP 服务器清单读取 / 更新 |
| 智能体 | 2 | /agents GET / PUT | 智能体定义清单读取 / 更新 |
| 知识库 | 3 | /kb/index | 推送文本建索引 |
|  |  | /kb/remove | 移除索引 |
|  |  | /kb/status | 索引状态 |
| 运行历史 | 2 | /run-history GET / PUT | 运行历史读取 / 写入 |
| 笔记 | 4 | /notes GET / POST | 笔记列表 / 新建 |
|  |  | /notes/delete | 删除笔记 |
|  |  | /notes/item | 单篇笔记读写 |

### 3.2 SSE 协议【已实现】

| 端点 | 事件序列 |
| --- | --- |
| /api/chat | delta （正文增量） → 若干 → 完成帧 {done, ttftMs, totalMs, chars} |
| /api/work/agent/run | run_start → notice / delta / reasoning / tool_start / tool_end → run_end / aborted |

特性【已实现】：

客户端断开即触发中断

心跳保帧（sse.ts）

事件负载类型在 shared/domain.ts 的 WorkRunEventMap 中集中定义（类型安全）

### 3.3 待补端点【待实现】

| 端点 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| /api/billing/* | 积分账户、 Token 账户、签到、充值 | P1 （订阅体系） |
| /api/usage/* | 用量统计、成本看板 | P1 |
| /api/kb/vector/* | 向量化索引、语义检索 | P1 （知识库升级） |
| /api/team/* | 团队空间、成员权限、审计 | P2 |
| /api/sync/* | 云同步、备份 | P2 |
| /api/checkpoint/* | 检查点创建 / 回滚 / 分支 | P1 （ Agent 迭代） |
| /api/workflow/templates | 工作流模板 CRUD | P1 |

## 四、数据持久化

### 4.1 双文件分区模型【已实现】

| 文件 | 内容 | 写入方 |
| --- | --- | --- |
| data/state.json | 前端快照 （会话、项目、模型、 UI 偏好，含轨迹剥离规则） | 主进程（ 180ms 防抖差量检测） |
| data/work.json | 工作数据 （智能体定义 / 技能开关 / MCP 服务器 / 沙箱策略 / 模型工具支持 / 运行历史 / 播种标志） | 后端（分区串行化 store ） |
| data/runtime.json | 运行时信息（实际端口、 token ） | 主进程 |
| data/app.log / server.log | 应用与后端日志 | 各自进程 |

设计要点【已实现】：两文件物理隔离，是"双模式分离、故障互不影响"原则在存储层的落地。

### 4.2 写入机制【已实现】

| 机制 | 实现 |
| --- | --- |
| 原子写 | tmp + rename （杜绝半写状态损坏） |
| 差量检测防抖 | 180ms 周期比对状态差异，无差异不写盘 |
| 分区串行化 store | store.ts 用 promise chain 保证读 - 改 - 写不交错；分区： agents / skills / mcpServers / sandboxPolicy / modelToolSupport / runHistory / seeded |
| 种子增量合并 | 内置智能体按 id 增量合并 （每次启动执行，无变化不写盘） —— 修复了 " 改名不生效 " 问题（原 seeded 标志会拦住种子逻辑） |
| 大字段剥离 | 快照同步剥离 data / argsRaw ； result / reasoning 截断 2048 字符； SNAP_TRIM_BYTES = 6MB |

### 4.3 遗留问题【部分实现】

| 问题 | 现象 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 状态落盘延迟 | 180ms 轮询差量， AI 流式输出完成瞬间的最终文本可能延迟一个周期落盘（切换对话会立即触发保存） | 极端情况下异常退出丢最后一帧 |
| 二进制文件不落盘 | file.data （附件二进制）仅存内存，不落盘（隐私与体积考量） | 重启后知识库文件需重新上传 |

待实现：把关键状态改为事件驱动立即落盘（保留防抖作为兜底），或引入 WAL 式增量日志。

### 4.4 沙箱目录布局【已实现】

data/sandbox/<scope>/
├── work/          ← Agent 可见写区（SDK cwd 与 run_code 进程 cwd 指向此处）
├── out/           ← 产物输出区（Agent 写在这里的产物被回传前端）
├── .hooks/        ← 断网等注入钩子
└── .meta.json     ← 沙箱元数据（scope、创建时间、策略快照等）

scope 语义【已实现】：

global — 全局共享沙箱

conv-<id> — 会话独立沙箱

工作区模式差异【已实现】：会话绑定本地工作区后，SDK 的 options.cwd 与 run_code 的进程 cwd 同步切换到该工作区；canUseTool 的写入守卫根同步切换；但 _run_*.py 等运行脚本仍写沙箱目录，不污染用户工作区。

### 4.5 数据库演进方案【待实现】

策划案要求 SQLite 保存元数据与消息。当前 JSON 方案在以下场景会碰到瓶颈：

| 瓶颈 | 触发条件 |
| --- | --- |
| 全文件读写 | 会话数 > 数千，或单会话消息 > 数万条 |
| 无索引查询 | 按时间 / 关键词检索历史消息 |
| 无事务 | 多分区并发写入 |

演进方案（渐进式，非推倒重来）：

| 步 | 动作 |
| --- | --- |
| 1 | 抽象存储接口（ Store 接口已存在，需扩展为泛型 KV + 集合接口） |
| 2 | 引入 SQLite （ better-sqlite3 ，同步 API 契合当前代码风格）存 消息与会话元数据 |
| 3 | 保留 JSON 存 配置类数据 （智能体定义、沙箱策略等低频小数据） —— 避免过度工程 |
| 4 | 提供一次性迁移脚本（读 JSON → 写 SQLite ），并在启动时校验 |
| 5 | 文件系统继续负责文献 / 数据 / 仿真文件 / 快照（不适合入库的大对象） |

## 五、AI 上游链路

### 5.1 多厂商模型代理【已实现】

| 能力 | 实现 |
| --- | --- |
| 协议 | OpenAI 兼容协议统一抽象（不同厂商请求、流式返回、错误码归一化） |
| 厂商数 | 8 家 ： DeepSeek / 智谱 / 阿里云百炼 / TokenPlan / 火山方舟 (ark) / OpenRouter / OpenCodeZen / OpenCodeGo |
| 别名映射 | { zen: 'opencodezen', go: 'opencodego' } |
| 流式透传 | pumpSse / chatStream 泵 |
| 思考开关 | applyThinking （三方各自适配） |
| 联网搜索 | applyWebSearch （三方各自适配） |
| Key 策略 | API Key 仅存后端 （ server/config.json ），前端不接触密钥 |
| 默认模型 | bailian / qwen3.8-flash |
| 模型配置 | 支持 UI 路径添加 / 编辑 / 删除模型，随 /api/state 持久化，桥接启动时回灌 localStorage |

### 5.2 实测指标【已实现】

| 指标 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 轮对话成功率 | 10/10（100%） | DeepSeek-V4 论文全文注入 |
| 关键词校验 | 10/10 | 含标题、参数量、上下文长度、多轮回指 |
| 平均首字延迟 TTFT | 16,216 ms | 注入 17.2 万字符上下文下的上游时延 ，非本地同步延迟 |
| 平均总时延 | 36,417 ms | 同上 |
| 平均输出长度 | 4,002 字符 | — |
| 数学公式（ $$ LaTeX ） | 通过 | 第 5 轮 |
| 代码块渲染 | 通过 | 第 6 轮 |
| 多轮连贯性（回指） | 通过 | 第 4 、 8 轮 |
| 中断恢复 | 正常 | SSE 连接正常关闭，无悬挂流 |

【重要说明】 TTFT 16.2s 是上游厂商在超长上下文下的真实时延，不是本地链路缺陷。本地同步延迟（交互类操作）为 <10ms 量级。

### 5.3 待实现【待实现】

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 上下文长度裁剪 | 策划案要求 " 上下文长度裁剪 " 。当前阅读模式将论文全文（ ≤50k 字符限制，实测注入 17.2 万字符）作为 system 上下文， 多轮持续生效但不裁剪 。需按模型窗口（ ctxTokens ）做滚动裁剪或摘要压缩 |
| 高阶模型 Token 计量 | 零实现 （详见订阅板块） |
| 限额拦截 | 零实现 |
| 本地模型接入 | 策划案要求统一模型池涵盖云端 API 与本地模型。当前仅有云端 API （ PROVIDER_URLS 8 家）。本地模型（ Ollama / vLLM 等）为 待实现 |
| 深度思考开关修复 | 已知缺陷 ： applyThinking 把思考参数写到 chatOpts ，但 chatStream 组装上游请求体时不读取这些字段 → 思考开关注入从未到达上游 。修复：在 chatStream 内把 opts.thinking / enable_thinking / reasoning 复制进 body （一行改动） |

## 六、知识库服务

### 6.1 已实现（BM25 词法检索）【已实现】

| 项 | 实现 |
| --- | --- |
| 算法 | 纯词法 BM25 （ K1 = 1.5 , B = 0.75 ）， 无向量语义 |
| 分词 | 中文 bigram 分词 |
| 分块 | CHUNK_CHARS = 600 ， CHUNK_OVERLAP = 80 ， MAX_TEXT = 900000 |
| 索引 | 前端推送文本 → 索引落盘 |
| 检索 | kb_search 工具（ in-process MCP ），返回带 score |
| Agent 集成 | Agent 会话内 kb_search 真实命中 （已验证） |
| 排序质量 | 验证通过：注意力文档排前、无关查询零误召回 |
| 无索引时 | 返回引导文案 |

### 6.2 能力边界（已声明）【已实现】

| 边界 | 说明 |
| --- | --- |
| 非语义检索 | 同义改述会漏召回；返回 score 供模型自行判断 |

### 6.3 向量检索升级方案【待实现】

策划案要求"文档解析、分块、向量化与检索"，支持文献/实验记录/表格/稿件多类型，按项目与个人/团队空间隔离，给出容量配额。

升级方案（混合检索架构）：

| 层 | 技术选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 分块 | 保留现有 600 字符 / 80 重叠， 增加语义分块 （按标题层级与段落边界切分） | 提升检索粒度合理性 |
| 词法检索 | 保留 BM25 | 精确术语、公式、专有名词命中可靠 |
| 向量检索 | 本地嵌入模型（如 bge-m3 / text-embedding-v3 ） → 向量存 SQLite （ sqlite-vec 扩展）或独立的轻量向量索引文件 | 本地优先原则，不依赖云端； bge-m3 中文与多语言表现好 |
| 混合排序 | RRF（Reciprocal Rank Fusion） 融合 BM25 与向量两路结果 | 无需调参，鲁棒 |
| 重排（可选） | 交叉编码器重排 top-K | 精度提升，成本可控 |
| 多类型解析 | 复用已实现： PDF （ pdf.js 前端 + 后端抽取）、 DOCX （ mammoth ）、 XLSX （ xlsx ）、 Markdown/HTML | 已有基础 |
| 空间隔离 | 索引文件按 scope （个人 / 项目 / 团队）分目录 | 与沙箱 scope 模型一致 |

容量配额【待实现】：配额检查在 /api/kb/index 入队前执行，超限返回明确的配额错误（含当前用量与上限）。

### 6.4 数据库服务【待实现】

策划案要求"个人数据库提供轻量结构化管理（文档索引、多表与自定义字段随档位开放）"。

| 能力 | 现状 |
| --- | --- |
| 文档索引 | 部分实现 （知识库可索引文档） |
| 多表 | 待实现 |
| 自定义字段 | 待实现 |
| 复杂查询 | 待实现 |

方案：以 SQLite 承载（每项目一库或统一库 + table_id 隔离），提供表结构定义（字段类型：文本/数字/日期/单选/多选/关联）、CRUD API、以及"从文献表格导入建表"的快捷路径。前端以表格视图呈现，并支持以数据库表作为 Agent 的数据源。

## 七、安全与沙箱

### 7.1 纵深防御体系【已实现】

产品采用多层防御 + 诚实的边界声明策略（而非宣称不可绕过的隔离）：

| 层 | 机制 | 强制力 |
| --- | --- | --- |
| 网络层 | 仅绑定 127.0.0.1 （不暴露局域网） | 强 |
| 鉴权层 | 每次启动随机 24 字节 token ， Bearer 校验，无 token → 401 | 强 |
| 进程隔离 | contextIsolation: true + sandbox + IPC 白名单 | 强 |
| 执行层 | shell: false + argv 数组（不经 shell 拼接） | 强（唯一不可绕过层） |
| 路径层 | assertInside + sanitizeRelPath ，防 junction/symlink 逃逸；写入守卫根随工作区切换 | 强 |
| 写入守卫 | canUseTool 对 Write/Edit 强制路径白名单 | 较强 |
| 命令拦截 | canUseTool + policy 静态扫描 16 类危险模式 | 弱（可绕过） |
| 资源限制 | 超时强杀、并发信号量、输出上限、文件大小上限 | 中 |
| 断网 | 代理黑洞 + socket monkeypatch + 可选静态导入拦截 | 弱（声明式，不可强制） |

### 7.2 策略默认值【已实现】

policy.ts 的默认沙箱策略：

| 参数 | 默认值 |
| --- | --- |
| timeoutMs | 120000 （ 120 秒） |
| maxOutputBytes | 262144 （ 256 KB ） |
| maxConcurrent | 2 |
| maxFileSizeMb | 20 |
| network | declared （声明式断网） |
| autoGcDays | 7 |

### 7.3 危险命令拦截【已实现】

16 类模式静态扫描（DANGER_PATTERNS），逐条匹配命令文本。代表性模式：

rm -rf / 类递归强制删除根目录

mkfs 类格式化文件系统

reg delete 类注册表删除

其他高危系统操作模式（共 16 类）

拒绝处理【已实现】：拒绝原因回给模型，模型可如实转述并调整策略（已验证：越界写入被拒后模型如实向用户说明）。

### 7.4 隔离执行引擎（run_code）【已实现】

| 能力 | 实现 |
| --- | --- |
| 超时强杀 | taskkill /T /F （杀进程树，含孙子进程，验证无残留） |
| 并发控制 | 信号量（默认 2 并发；实测 4 任务 2.7s 分两批） |
| 输出采集 | 环形采集：head 60% + tail 40% （解决进度条刷屏导致尾部结果丢失） |
| 中文输出 | PYTHONIOENCODING / PYTHONUTF8 环境变量（中文无乱码） |
| 绘图产物 | matplotlib Agg 后端 → dataUrl 可解码回传 |
| 路径守卫 | 工具级校验（ ../../server/ 拒绝、 CON 保留名拒绝、正常相对路径放行） |
| 文件大小 | 上限校验（ maxFileSizeMb ） |
| 产物 diff | 运行前后快照比对； 工作区模式限深 2 （避免全量扫描大目录） |
| GC | 按 autoGcDays 自动回收 |

### 7.5 声明式断网【部分实现】

| 机制 | 实现 |
| --- | --- |
| 代理黑洞 | 指向 127.0.0.1:9 （丢弃端口） |
| Python | sitecustomize monkeypatch socket/net |
| Node | --require netblock.js |
| 静态导入拦截 | 可选（如拦截 import requests ） |

已声明边界【已实现】：不可强制——ctypes 与原生扩展仍可联网。

### 7.6 能力边界（如实声明）【已实现 — 重要，建议在对外文档中保留】

项目已明确声明的边界，这是产品诚信与专业性的体现：

| 边界 | 说明 |
| --- | --- |
| canUseTool 对 Bash 的拦截 可被绕过 | 静态扫描命令文本， " 防误操作不防有意绕过 " ；需要硬隔离的执行走 run_code （独立进程沙箱） |
| 无进程级资源上限 | 无 Job Object （ Windows ）， usage.peakRssKb 恒为 null （字段留位但 不谎报 ）；只有超时 / 并发 / 输出 / 文件大小上限 |
| 声明式断网不可强制 | 见 7.5 |
| kb_search 是词法检索 | BM25 非语义，同义改述漏召回 |
| MCP 经元工具调用 | 本机 CLI 1.1.44 的 MCP 工具经 mcp_get / mcp_call 元工具间接调用（先发现后调用）；直接 mcp__server__tool 命名同时声明在工具清单中 |
| init.skills 是发现报告 | 含本机用户级技能（实测 54 项）， 仅发现不注入上下文 ；上下文与调用由 skills 数组白名单限制 |
| 简单算术可能不调工具 | 模型对平凡问题可能直接回答（预期行为，非缺陷） |
| webSearch 脆弱 | 依赖 DuckDuckGo HTML 抓取，其结构变动即失效 |

### 7.7 待实现【待实现】

| 项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Job Object 资源限制 | Windows 下真正的 CPU/ 内存配额（需原生模块或 PowerShell Job 包装） | P2 |
| 内存峰值统计 | usage.peakRssKb 实际采集（替换 null 占位） | P2 |
| 强制断网 | 网络命名空间 / 防火墙规则级隔离 | P2 |
| 沙箱策略分级 | 按会员档位开放的策略上限（如免费档更严的超时） | P2 |
| 审计日志服务 | 完整工具与 MCP 调用审计（调用方 / 对象 / 参数摘要 / 结果 / 时间） | P1 |

### 7.8 已知缺陷【部分实现】

| 缺陷 | 现象 | 修复 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/work/sandbox/runtimes?force=1 不生效 | detectRuntimes 包装函数忽略 force 参数（走 TTL 缓存）；源码有注释标记 | 把包装改为透传 force （一行改动） |  |  |  |  |
| 沙箱 " 运行时未安装 " 错误文案 缺右括号 | `+ join(...) |  | ' 无 ' + ' ） ' 因运算符优先级导致 |  | ` 分支永不生效且丢失闭合括号 | 修正表达式优先级（提示性文案，不影响功能） |
| SDK 暂停中途抛内部错误 | SDK worker 在工具调用中途被用户暂停时抛内部 state is not defined | 前端已按「已中断」呈现（ _pausedByUser 标记）；后续会话不受影响 |  |  |  |  |

## 八、打包与分发

### 8.1 便携版形态【已实现】

| 项 | 实现 |
| --- | --- |
| 形态 | 目录版绿色便携 （非单文件），约 362 MB |
| 产物路径 | dist/ChatScience-win32-x64/ |
| asar 关闭 | 源码明文位于 resources/app/ ，改完跑「重新构建 .bat 」（需本机 Node ）即生效 |
| 选目录版理由 | 要求 " 便于后期修改 " ；单文件 exe 解压到临时目录 无法修改 |
| Electron 运行时 | 不使用 electron-packager 下载 （其默认从 GitHub 下载 Electron zip ，本网络不可达会卡死） → 改为 直接复用本机 node_modules/electron/dist 运行时 （ electron.exe 改名 ChatScience.exe ），零下载、产物可自检 |
| 产物清单 | ChatScience.exe + Electron 运行时 + resources/app/ 全部源码 + 01/ 前端源文件 + 重新构建.bat + 使用说明.txt |
| 增量打包 | PACK_SKIP_HEAVY=1 跳过运行时与 node_modules 的大体积复制（依赖未变时秒级）； 应用源码总是重拷 （保证修复进产物）；全量重打包保留用户 resources/app/data/ |
| 图标写入 | pack.ts 第 2.5 步用 rcedit 写入 PE 图标资源（复用本地 node_modules/rcedit 预编译 exe ，零下载） |

### 8.2 打包流程【已实现】

node pack.js
  → 第 0 步：tsc 编译（类型不过即中止）
  → build.js 构建渲染层
  → 复制 Electron 运行时（本机 dist）
  → 复制 main/preload/server（编译产物）
     + node_modules（排除 electron / typescript / @types）
  → rcedit 写入图标
  → 产物自检：
     ① 关键文件存在性
     ② 产物目录内 require('@qodercn-ai/qodercn-agent-sdk') / express 可加载
     ③ node_modules/zod 存在
     ④ 启动冒烟（20 秒内必须写出 runtime.json，随后 taskkill）

### 8.3 打包期专属故障（重要经验）【已实现】

症状：打包版 Work 模式全部请求失败、选工作区无任何反应。

根因：打包版 server 从未启动。qoder.ts 顶部静态 require('@qodercn-ai/qodercn-agent-sdk')，而 SDK 是纯 ESM 包——系统 Node 24 的 require(esm) 能加载（开发环境正常），但 Electron 33 内置 Node 20 不支持，ERR_REQUIRE_ESM 使 server 模块加载失败。

后果链：所有 /api/* 无人监听 → onPort 不触发 → 界面静态可开但一切后端能力为空。

修复：改为动态 import() 惰性加载（loadSdk()，进程内缓存一次；CJS 中动态 import 在 Electron 内置 Node 20 可用），runWorkTurn / ping / buildScienceServer 改为 await 注入。

叠加陷阱（TypeScript 特有）：tsc 在 CommonJS 输出中会把一切 import()——包括变量指示符——统一改写为 require() 包装，重新引入 ERR_REQUIRE_ESM。

解法（已实测有效）：用 Function 间接层构造真实 import()，编译器无法识别、原样保留：

const dynamicImport = new Function('specifier', 'return import(specifier);');
sdkPromise = dynamicImport(SDK_PACKAGE_SPEC).then(m => m.default || m);

已实测：编译产物中确认无任何对 SDK 的静态 require；SDK 经该通道加载成功（query / tool / createSdkMcpServer / accessToken 均为 function）。

### 8.4 已知边界与运维提示【已实现】

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| exe 文件属性 | 图标已处理； 版本信息仍是 Electron 默认 |
| 用户数据位置 | resources/app/data/ ； 删该目录即重置 |
| 分享前必做 | 清理产物里的 resources/app/server/qoder.json （ 含 PAT，等同于账户身份 ） |
| PAT 外泄处置 | 在 Qoder 账户 Integrations 页吊销重建 |
| 首次启动 | 可能被杀软扫描拖慢（冒烟已按 20 秒容忍） |
| 重新打包 | 源码工程 node pack.js ；只改源码未动依赖时 PACK_SKIP_HEAVY=1 node pack.js （秒级） |
| 跨平台 | 代码无平台专属 API 阻碍（托盘 / 快捷键均有跨平台实现），建议按用户环境实测 |

## 九、验证体系

### 9.1 已实现的验证覆盖【已实现】

| 套件 | 覆盖范围 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| sandbox-verify.js | 沙箱引擎：中文输出、 numpy 、超时强杀（无残留）、 matplotlib 产物回传、路径守卫、输出环形采集、声明式断网、危险命令拦截、并发信号量 | 18/18 |
| sdk-verify.js | Qoder SDK 链路：工具隔离、 6 科研工具注入、真实回合、产物落沙箱、流式事件、 canUseTool 拦截、多轮 resume 、笔记落盘 | 12/12 |
| skills-verify.js | 技能系统： 12 技能全量解析、自定义技能 CRUD 、启用白名单端到端、工具可见集一致 | 10/10 |
| kb-verify.js | 知识库：索引落盘、 BM25 相关性排序、无关查询零误召回、无索引引导、 Agent 会话内命中 | 7/7 |
| agent-verify.js | 端到端科研任务： run_code 执行 attention → note_write → 报告均值、 resume 精确回忆、 arxiv 外网检索 | 7/7 |
| workspace-verify.js | 真实工作区：读取、写入 / 修改 / 删除、脚本运行、越界拦截、用户文件未被改动 | 5/5 |
| chat-verify.js | Chat 链路 10 轮对话（含公式、代码块、多轮连贯、中断恢复） | 10/10 |
| ts-migration-smoke.js | TS 迁移行为冒烟（鉴权、 bootstrap 、技能发现、 qoder config 、笔记、知识库、沙箱、危险拦截） | 21 项 ALL PASS |
| exe-verify.js | 打包产物 | 通过 |
| stream-verify.js | 流式协议 | 通过 |
| noweb-test.js | 断网行为 | 通过 |

未覆盖项【已实现声明】：

/api/chat（需外网上游）

/api/work/agent/run（需 Qoder 云端，可用 sdk-smoke.js 单测）

pack.js 全流程（会拉起 exe，建议在桌面会话手动跑一次）

### 9.2 验证方法论要点【已实现，值得固化】

- 行为保持不变原则：TS 迁移以 renderer/index.html SHA256 完全一致 作为最强保证。

- 真实执行验证：沙箱与 Agent 验证均真实执行（真实 python、真实外网检索、真实模型回合），不使用 mock。

- 失败如实呈现：AI 回复失败时前端显示【AI 回复失败】，无静默假成功。

- 不谎报指标：peakRssKb 恒为 null 而非填假值。

- 双通道 UI 验证：浏览器自动化 + 真实窗口 computer-use（见前端板块 9.2）。

### 9.3 待实现【待实现】

| 项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| CI 门禁 | 类型检查 + 验证脚本纳入 CI （当前为脚本级，需手动跑） | P1 |
| 契约测试 | API 端点请求 / 响应契约测试 | P1 |
| 性能基准 | TTFT 、渲染帧率、内存占用的回归基准 | P2 |
| 打包流程自动化验证 | pack.js 全流程 + 启动冒烟的 CI 化 | P2 |

## 十、日志与可观测性

### 10.1 已实现【已实现】

| 日志 | 内容 |
| --- | --- |
| data/app.log | 主进程日志：窗口事件、工作区选择（ workspace picked: <路径> ）、异常捕获 |
| data/server.log | 后端日志： listening 、 chat ok model=<m> ttft=<n>ms chars=<n> total=<n> |
| 运行历史 | data/work.json 的 runHistory 分区 + /api/work/run-history 端点 |
| 工具轨迹 | SSE 事件驱动的 trace （前端渲染，见 UI 板块 8.8 ） |
| 沙箱产物 | out/ 目录 + /sandbox/files 端点 |

### 10.2 待实现【待实现】

| 项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 结构化日志 | 统一 JSON 行格式（便于分析），替代当前文本拼接 | P1 |
| 审计日志 | 工具 /MCP 调用全量审计（调用方、对象、参数摘要、结果、时间） | P1 |
| 用量统计 | Token / 积分消耗统计与看板 | P1 |
| 日志轮转 | 大小上限 + 按天切分 + 自动清理 | P2 |
| 崩溃上报 | 本地崩溃日志 + 可选上报 | P2 |

## 十一、实施优先级与任务拆解

### 阶段一（关键补齐，P0）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 修复 Chat 深度思考开关 | 一行改动： chatStream 内复制 thinking 字段进 body |
| 2 | 修复 runtimes?force=1 | 一行改动：包装改为透传 |
| 3 | 修复错误文案缺括号 | 修正运算符优先级 |
| 4 | 上下文长度裁剪 | 按 ctxTokens 做滚动裁剪 + 摘要压缩（解决 TTFT 16s 的根本手段） |
| 5 | 审计日志服务 | 工具 /MCP 调用全量审计 |
| 6 | 结构化日志 | JSON 行格式 |
| 7 | 授权弹窗后端支持 | canUseTool 增加 " 待人工决策 " 通道（配合前端持阻塞弹窗） |

### 阶段二（能力扩展，P1）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 混合检索知识库（ BM25 + 向量 + RRF ） | 见 6.3 |
| 9 | 数据库服务（多表 + 自定义字段） | 见 6.4 |
| 10 | 计费与权限服务 | 详见订阅预付费板块 |
| 11 | 用量统计与看板 | 见 10.2 |
| 12 | 检查点 / 回滚 / 分支 API | 见 Agent 板块 |
| 13 | 工作流模板 API | 见前端板块 10.3 |
| 14 | SQLite 演进（消息与会话元数据） | 见 4.5 |
| 15 | 本地模型接入 | 统一模型池扩展 |
| 16 | CI 门禁 + 契约测试 | 见 9.3 |

### 阶段三（完善，P2）

| # | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 17 | Job Object 资源限制 + 内存峰值统计 | 见 7.7 |
| 18 | 强制断网 | 网络命名空间 / 防火墙规则 |
| 19 | 团队服务 + 云同步 | 见 1.2 冲突表 |
| 20 | 第三方扩展市场（插件目录 + 清单格式） | 见策划案 5.5 |
| 21 | 沙箱策略分级（按会员档位） | — |
| 22 | 日志轮转 + 崩溃上报 | — |
| 23 | 性能基准回归 | — |

## 十二、已实现 / 待实现速查总表

| 模块 | 已实现 | 部分实现 | 待实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进程架构 | 双进程（ Electron 主 + fork Node 后端）、 6 端口候选回退、随机 token 、 401 鉴权、单实例锁、启动冒烟 | — | — |
| 职责切分 | 前端不承载推理、后端全部调度 | — | — |
| API 面 | 约 40 端点（核心 6 + Work 33 ） | — | 计费 / 用量 / 向量 / 团队 / 同步 / 检查点 / 模板 7 组 |
| SSE | 2 端点、 8 类事件、断开即中断、类型化负载 | — | 授权请求通道 |
| 持久化 | 双文件分区、原子写、 180ms 防抖、分区串行 store 、种子增量合并 | 落盘延迟、二进制不落盘 | SQLite 演进 |
| 沙箱目录 | <scope>/{work,out,.hooks,.meta.json} 、 global/conv 双 scope 、工作区同步切换 | — | — |
| AI 链路 | 8 厂商 OpenAI 兼容代理、思考 / 联网适配、 Key 仅后端、模型配置 UI | — | 上下文裁剪、 Token 计量、限额拦截、本地模型、思考开关修复 |
| 知识库 | BM25 （ K1=1.5/B=0.75 ）、中文 bigram 、 600/80 分块、 Agent 集成 | 非语义 | 向量检索 + RRF 、容量配额 |
| 数据库服务 | — | 文档索引 | 多表、自定义字段、复杂查询 |
| 安全 | 回环绑定、 token 鉴权、进程隔离、 shell:false 、路径守卫、 16 类拦截、超时强杀、并发信号量、环形采集 | 拦截可绕过、断网声明式 | Job Object 、内存统计、强制断网、审计服务 |
| 打包分发 | 便携目录版 362MB 、 asar 关闭、复用本机运行时、 runcet 图标、自检 + 冒烟、增量打包 | 版本信息默认 | 打包流程 CI 化 |
| 关键修复 | ERR_REQUIRE_ESM （动态 import + Function 间接层） | — | — |
| 验证 | 12 脚本、 69+ 项通过、行为不变（ SHA256 一致）、真实执行、不谎报 | 无 CI | CI 、契约测试、性能基准 |
| 日志 | app.log / server.log / 运行历史 / 工具轨迹 | 文本拼接 | 结构化、审计、用量、轮转、崩溃上报 |

## 十三、修改方向与补充内容（落地清单）

本章把前文的「待实现 / 部分实现」项收拢为可施工清单：改哪个文件、新增哪组端点、如何验收。按优先级分五组。

### 13.1 修改方向总览

| 组 | 主题 | 影响面 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| A （ P0 ） | AI 链路缺陷修复 | server/ AI 代理层 | 无 |
| B （ P0 ） | 持久化与落盘补齐 | server/ store 层 | 无 |
| C （ P1 ） | 安全纵深加固 | 沙箱 + 网络层 | 无 |
| D （ P1 ） | 知识库向量化升级 | 知识库模块 | 无 |
| E （ P1 ） | 新增 API 组（计费 / 用量等） | 路由层 | 订阅板块设计定稿 |
| F （ P2 ） | 可观测性与 CI | 日志 + 构建 | C 组完成 |

### 13.2 A 组：AI 链路缺陷修复（P0）

| # | 缺陷 | 现象 | 修改方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Chat 深度思考开关无效 | UI 有开关但请求中未生效 | 核对开关值到请求体的映射链路，确认是否被 L1 层默认值覆盖；补请求体快照断言 |
| A2 | runtimes?force=1 不生效 | 强制重拉运行时参数被忽略 | 核对查询参数解析与缓存判定的先后顺序 |
| A3 | 错误文案缺括号 | 报错信息格式残缺，影响用户理解 | 统一错误文案模板，补严谨的括号包裹与占位符替换校验 |
| A4 | 上下文裁剪缺失 | 长会话无裁剪策略，存在超出模型窗口风险 | 新增裁剪策略：按 Token 预算保留最近 N 轮 + 系统提示与关键上下文；裁剪需可见（前端提示） |
| A5 | 思考开关修复 | 同 A1 （属已识别缺陷，需专项验证） | — |

验收方法：A1/A2 用请求体断言验证参数确实到达后端；A4 用超长会话实测不报窗口错误且关键上下文保留。

### 13.3 B 组：持久化与落盘补齐（P0）

| # | 待补项 | 现状 | 修改方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 落盘延迟 | 180ms 防抖导致崩溃可能丢最近写入 | 关键操作（会话创建、配置变更、笔记保存）改为 立即落盘 ，非关键仍走防抖 |
| B2 | 二进制不落盘 | 新增二进制不写入 state | 二进制（头像、附件）独立目录存储 + 索引写入 state ，启动时校验一致性 |
| B3 | 原子写可观测 | 原子写已实现但无失败上报 | 原子写失败时记录错误并重试一次，仍失败则告警 |
| B4 | SQLite 演进评估 | 双文件 JSON 分区 | 当单分区记录数超阈值或出现查询需求（见 E 组）时，评估迁移 SQLite ； 当前不迁移 ，先做接口抽象以便未来替换 |

验收方法：强制杀进程后重启，确认已确认的关键操作不丢失；二进制资源完整可读。

### 13.4 C 组：安全纵深加固（P1）

现状已有 9 层纵深防御（回环绑定、token 鉴权、进程隔离、shell:false、路径守卫、16 类危险模式拦截、超时强杀、并发信号量、环形采集）。需补：

| # | 待补项 | 修改方向 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 拦截可绕过 | 16 类 DANGER_PATTERNS 为模式匹配，存在绕过可能。改为 白名单优先 ：默认拒绝未知命令形态，仅放行显式允许的形态；模式匹配退为辅助 |
| C2 | Job Object | 用 Windows Job Object 约束沙箱子进程资源上限与连带终止（当前依赖超时强杀） |
| C3 | 内存统计 | 采集沙箱进程内存占用，超阈值告警或中止 |
| C4 | 强制断网 | 现状为声明式（仅提示），需落地为真实的网络命名空间 / 防火墙级隔离 |
| C5 | 审计服务 | 危险操作全记录（谁、何时、对什么、结果），独立审计日志不可篡改 |

验收方法：C1 用绕过用例集（编码变形、管道拼接、别名替换）做红队测试；C2/C3 用失控脚本验证资源约束生效。

### 13.5 D 组：知识库向量化升级（P1）

现状：BM25 词法检索（K1=1.5 / B=0.75）、中文 bigram 分词、600/80 分块、Agent 集成完备，但非语义——同义改写、跨语言查询召回差。

| # | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 引入向量检索 | 新增 embedding 通道，与 BM25 并行 |
| D2 | RRF 混合排序 | 用 Reciprocal Rank Fusion 融合词法与向量两路结果，避免单一策略偏置 |
| D3 | 增量索引 | 文档变更时增量更新向量，不全量重建 |
| D4 | 容量配额 | 知识库容量上限与超限提示（与订阅板块权益联动） |
| D5 | 降级路径 | 向量服务不可用时自动回落纯 BM25 ， 不得中断检索 |

验收方法：构造同义改写与跨语言查询集，对比混合检索与纯 BM25 的召回率提升。

### 13.6 E 组：新增 API 组（P1）

现有约 40 端点需扩展 7 组：

| 组 | 端点数 | 说明 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计费 | 6 | 积分查询、消耗明细、签到、充值、权益校验、账单 | 订阅板块设计定稿 |
| 用量 | 4 | 按日分桶用量、按模型计价、累计汇总、导出 | 复用 agentsview-report/usage-daily.json 形态（ schema v6 ） |
| 向量 | 3 | 索引状态、重建索引、检索预热 | D 组完成 |
| 团队 | 5 | 成员、角色、共享工作区、统一下发配置、团队账本 | 架构级缺失，需先补账号体系 |
| 同步 | 3 | 云端会话同步、冲突解决、增量拉取 | 账号体系 |
| 检查点 | 3 | 创建、列出、回滚 | Agent 板块 04 联动 |
| 模板 | 3 | 工作流模板列表、应用、保存 | 前端 02 联动 |

验收方法：每组端点补齐契约测试（请求/响应 schema 快照）。

### 13.7 F 组：可观测性与 CI（P2）

| # | 补充内容 | 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 结构化日志 | 现状 app.log / server.log 为文本拼接，改为 JSON Lines ，含 traceId 串联一次请求全链路 |
| F2 | 日志轮转 | 按大小与日期轮转，避免无限增长 |
| F3 | 用量与成本统计 | 见 E 组用量端点 |
| F4 | 崩溃上报 | 崩溃时落盘转储，下次启动可提示并上传（本地优先） |
| F5 | CI 接入 | 12 个验证脚本 + tsc 门禁纳入 CI |
| F6 | 契约测试 | 对约 40 端点建请求 / 响应 schema 快照 |
| F7 | 性能基准 | 建基线：启动耗时、首字节延迟、 SSE 吞吐、知识库检索延迟 |
| F8 | 打包 CI 化 | 便携版 362MB 的打包流程自动化，产物哈希入库 |

### 13.8 其余补充说明

| 补充项 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据库服务 | 现状仅文档索引，策划案要求多表、自定义字段、复杂查询 —— 建议推迟 ，先用 JSON 分区 + 接口抽象，待真实查询需求出现再引入 |
| 授权请求通道 | SSE 8 类事件已实现，需补「工具请求授权」的双向通道（服务端阻塞等待前端授权结果） |
| 版本信息 | 打包产物版本信息为默认值，需写入真实版本号 |
| 启动冒烟增强 | 现状启动冒烟较薄，建议补关键依赖可用性检查（模型 Key 、端口、磁盘空间） |

### 13.9 施工顺序建议

A 组（AI 缺陷）→ B 组（持久化）→ C 组（安全加固）→ D 组（向量化）→ E 组（新 API）→ F 组（可观测与 CI）
                                    ↑                    ↑
                          无外部依赖，可并行        需等订阅/Agent 板块设计定稿

关键纪律：A/B 两组属缺陷修复与补齐，验收以「现有 69+ 项验证继续全绿 + 缺陷用例转绿」为准；E 组新增端点必须先有契约测试再实现。

本策划案基于对 D:\ChatScience\app\src\server 源码与 app/verify/验证报告.md 的实测调研编制。编制日期：2026 年 9 月。